# Программа регионального мониторинга окружающей среды для Каспийского моря

Содержание

Программа регионального мониторинга окружающей среды для Каспийского моря	1

1	Документ : Концептуальная структура	3

1.1	Введение	3

1.2	Задачи и цели	3

1.3	Поэтапный подход	4

1.4	Система управления	4

1.4.1	Помощь в принятии решений	4

1.4.2	Институционные обязательства на на национальном и региональном уровнях	5

1.4.3	Техническое возможности на национальном и региональном уровнях	5

1.5	Основные индикаторы и атрибуты	5

1.5.1	Расчет времени и частота	6

1.5.2	Типы мониторинга	6

1.5.3	Концептуальные взаимоотношения	7

1.6	Принципы, процедуры и информационный поток	9

2	Документ 2: Описание программы	11

2.1	Введение	11

2.2	Состояние характерных биологических ареалов обитания	11

2.3	Структура Программы	11

2.3.1	Синоптический обзор	12

2.3.2	Рутинное исследование на первом этапе	12

2.4	Управление данными и их интерпретация	15

2.4.1	Соглашение о предоставлении данных	15

2.4.2	Интеграция и информационной системой каспийской биологической вариативности	16

2.4.3	Потребность в тренинге	16

2.4.4	Обзор результатов мониторинга два раза в год	16

3	Документ 3: Мобилизация ресурсов и рабочая программа	17

3.1	Введение	17

3.2	Принципы	17

3.3	Идентификация ресурсов	18

3.3.1	Equipment	18

3.3.2	Необходимость тренинга	19

3.3.3	Функции лабораторий по обеспечению и контролю качества и метрологических лабораторий	20

3.4	График выполнения программы	21

3.5	Функции и обязанности	23

# Документ: Концептуальная структура

## Введение

Этот документ предоставляет концептуальную структуру для разработки и осуществления программы регионального мониторинга окружающей среды (REPM) для Каспийского моря.

Целью концептуальной структуры является обеспечение следующего:

- Оценка рамок общей политики (юридической и институциональной)

- Перечень основных индикаторов и атрибутов

- Обзор принципов систем, процедур и диаграмм информационного потока для сбора, обработки, интерпретации, презентации и использования данных.

- Рекомендации и план действия для немедленного запуска и устойчивого осуществления соответствующей и рентабельной REPM.

## Задачи и цели

Первостепенными задачами REPM являются:

- обеспечение своевременного выявления неблагоприятных тенденций с целью принятия коррективных мер, и

- предоставление объективных критериев эффективности существующей практики управления охраной окружающей среды (в местных, национальных и региональных масштабах).

Также, REMP должен решить первоочередные трансграничные проблемы и проблемы общего загрязнения, а не просто национальные проблемы. Концепция REMP – это долгосрочные регулярные мероприятия, которые буду развиваться во времени наряду с системой дополнительных решений и планом (планами) действий.

Общеизвестно, что ресурсы и возможности прикаспийских государств неодинаковы, и требуется определенное время для того, чтобы привести эти страны к общей исходной точке. Говоря об исходной точке в переводе на параметры, подлежащие измерению – совершенствование используемых аналитических методов и частота измерения являются важнейшими элементами структуры REMP. Для выполнения указанных задач REPM должен восприниматься как постоянное обязательство, а не как проектные мероприятия, выполнение которых прекратится по истечению короткого периода времени или по израсходованию внешнего финансирования. Уровень активных финансовых обязательств перед программой мониторинга, взятых странами, такой же, как и технические ограничения, определяют достижимый уровень мониторинга. Этот аспект структуры рассмотрен далее в разделе 3 этого отчета.

Программу мониторинга не следует считать конечным результатом, и несмотря на то что она будет поддерживать и поставлять данные исследовательским работам, это не является важнейшей целью. Структура Программы мониторинга должна учитывать нужды региональных руководителей и распорядительных органов в каждой стране, являющейся членом. Опираясь на специально разработанную систему управления, REMP является инструментом управления, который позволит руководителям интерпретировать полученные данные и принять обоснованные решения. Система управления еще крепче связывает Программу мониторинга с программами мониторинга национального соответствия и дает REPM возможность выполнить его вторую задачу. Это разработка системы управления, что, в конечном счете, является важнейшим. Система управления рассмотрена в разделе 3.

## Поэтапный подход

Программа, описанная в этом документе, является всесторонней с точки зрения подхода. Она предназначена для предоставления всеобщей базы для разработки и осуществления программ мониторинга.

Хотя, немедленное осуществление всесторонней программы потребовало бы значительных финансовых, технических и человеческих ресурсов и создало бы большие организационные и логистические проблемы.

Соответственно, предлагается разработать и осуществить программу поэтапно, начиная с основного, или «центрального» плана и добавляя дополнительные элементы мониторинга по ходу времени. Предварительный базовый план должен быть сфокусирован на область наибольшего общего интереса, каковым является морской мониторинг (особенно, его биологический аспект). После того как этот начальный этап успешно достигнет рабочего уровня, где все страны будут вносить равный вклад в общий набор достоверных данных, больше внимания будет уделено расширению программы с целью включения дополнительных тем.

Подбор задач мониторинга для базовой программы должен основываться на существующие общие возможности приморских государств. Это обеспечит предоставление каждым государством данных одинакового типа и качества. Процесс начнется с семинара-тренинга, в центре внимания которого будет согласование и применение общих методов морского биологического мониторинга.

Последующие этапы введут:

- морской физический и химический мониторинг (анализ воды и осадков)

- мониторинг речных коридоров

- мониторинг прибрежных ареалов обитания

- мониторинг наземных ареалов обитания

Известно, что у многих странах есть конкретные программы мониторинга, которые часто сфокусированы на область особой важности или интереса. REMP не предназначен для замещения таких программ; его целью является создание общего набора данных, на базе которых будут определены региональные тенденции по охране окружающей среды. Предполагается, что страны будут продолжать существующие программы и по возможности будут стараться координировать их с REPM по мере его поэтапного развития.

## Система управления

### Помощь в принятии решений

Для принятия коррективных мер, руководящие лица должны знать – на каком наблюденном уровне окажет загрязняющее вещество воздействие на окружающую среду, и когда и какие меры следует принять. Это сложная проблема. Она требует разработки системы управления и принятий решений, которая позволит руководителям уверенно интерпретировать данные мониторинга и  фоновый шум. По мере возрастания понимания с помощью результатов, полученных от REPM, можно будет создать более утонченную систему. Так же, как и лучшее научное изучение Каспийского моря, система управления должна основываться на реалистичную, экономическую оценку биоресурсов, для защиты которых она и была создана.

В конечном счете, это может привести к разработке стандартов качества воды и задач по изменению пользования водой, и, таким образом, к последовательному усовершенствованию программы мониторинга. Система управления поможет лицам, принимающим решения, конструктивно ответить на такие вопросы с учетом научных фактов и экономических ограничений.

Посредством REMP и системы управления можно упрочить связи между системами мониторинга окружающей среды и соответствия. Следовательно, возможно определить потенциальное воздействие конкретных источников, совпадения и расхождения. В этом смысле REPM сможет оказать помощь в процессе сложных решений, принять которых распорядительные органы не смогут опираясь лишь на мониторинг соответствия.

Собранная REPM информация может быть использована для поддержки действий на региональном уровне, включая введение новых и ужесточение существующих стандартов.

Основным результатом REPM  будет набор последовательных и взаимосвязанных данных, который создаст необходимый контекст для принятия эффективных решений. Интеграция планов и методов мониторинга создаст прочную основу для достижения международного консенсуса по отношению к воздействию на окружающую среду и соответствующих процессов, и, таким образом, будет способствовать соглашению о практических смягчающих мероприятиях.

### Институциональные обязательства на национальном и региональном уровнях

Институциональные обязательства для организации и выполнения REPM требуется определить.

### Техническое возможности на национальном и региональном уровнях

Технические и научные возможности играют решающую роль в деле успешного осуществления и выполнения Программы регионального мониторинга окружающей среды. CEP предпринял меры для закупки базового оснащения для всех приморских стран. Рекомендуется проверить аналитические возможности назначенных лабораторий в каждой стране, с целью:

- определения соответствующих метрологических лабораторий для каждого аналитического метода

- установления региональной системы обеспечения качества и контроля квалификации для обеспечения сравнимости и действительности данных, собранных в рамках программы мониторинга.

## Основные индикаторы и атрибуты

Основные индикаторы окружающей среды включают в себя:

- углеводородное загрязнение от нефтеперегонных заводов, причалов и портов и судоходства

- обогащение питательными веществами от сточных вод, производства удобрений и сельскохозяйственного стока

- деградация основных ареалов обитания в результате строительства причалов, портов, туристических объектов и развития прибрежной индустрии

- загрязнение пестицидами в результате утечек, крупномасштабных программ по борьбе с вредителями и сельскохозяйственного стока

- экологические нарушения в следствии появления агрессивных видов

- экологические нарушения в следствии незаконной и чрезмерной рыбной ловли

На первых этапах RENP усилия должны быть сконцентрированы на обеспечение возможностей всех стран-участников для осуществления эффективной, высококачественной базово программы мониторинга.

### Расчет времени и частота

REMP предполагается осуществить в два этапа. Первый этап займет первые четыре года программы, в течении которых

- будут существенно развиваться возможности

- будет учреждена базовая и общая программа мониторинга

Конкретные индикаторы окружающей среды для первого этапа приведены в нижеследующих разделах. Синоптические исследования, уже проведенные CEP послужат основанием для обоснования и подбора параметров мониторинга. Результаты этих исследований будут использованы для уточнения и придания окончательной формы структуре рутинной программы мониторинга.

В течении первого этапа рутинной программы частота мониторинга сначала будет высокой; существующие данные недостаточны для уверенного определения оптимальной частоты и рекомендовано все рутинные химический и физические параметры измерять раз в два месяца на протяжении полного первого года мониторинга. По истечении одного года будет собрано достаточно данных, чтобы пересмотреть частоту отбора образцов на объективном основании.

У отдельных стран могут быть свои предпочтения по отношению к частоте мониторинга, некоторые из них могут желать осуществление сезонного мониторинга на долгосрочной основе. Хотя, немаловажно учитывать стабильность и продолжительность любой программы мониторинга, а также обеспечивать сравнимость данных по времени и между учреждениями. По этой причине должен существовать базовый элемент мониторинга, общий для всех стран.  Путем сезонного мониторинга можно получить много данных, но эти данные будут подвержены искажениям – маленькие различия в расчете времени сезонных процессов могут привести к значительным расхождениям в фактических данных мониторинга по годам. Поэтому рекомендуется, чтобы все национальные мероприятия по мониторингу включали в себя ежегодные исследования, проводимые в периодах сравнительной биологической стабильности и в периодах, когда погодные условия наиболее надежные. На практике это означает, что «базовый» ежегодный мониторинг должен осуществляться в летний период; после завершения весеннего роста, до наступления осеннего спада.

### Типы мониторинга

Концептуальная структура программы приведена на рис. 1. Для первого этапа программы мониторинга параметры должны соответствовать следующим критериям:

- Релевантные критерии состояния и тенденций окружающей среды

- Осуществимые и доступные (по средствам) для выполнения в каждой стране

- Устойчивые на всем протяжении этапа и после его завершения

- Возможность достижения и поддерживания приемлемого контроля качества данных

Страны резко отличаются друг от друга по существующим возможностям осуществления мониторинга, и, следовательно, важнейшей целью первого этапа является обеспечение того. Чтобы все страны получили нужное оснащение и тренинг, что даст им возможность  получения стандартного набора качественных и стандартизированных базовых данных. Настоящий план стремится основываться на ранее проведенную CEP работу путем:

- идентификации и заполнения пробелов в существующих планах биологического мониторинга

- разработки дополнительной программы химического и физического мониторинга для скорого выполнения

- предложения интеграции химического и физического мониторинга там, где это может принести существенную пользу

#### Дополнительный биологический мониторинг

Главнейшей задачей рутинного морского мониторинга являются мягкие донные осадки, грядки морских водорослей и группы планктонов. В отдельных случаях содействие развитию всех стран-участниц будет реальным и рентабельным (донные осадки и планктон). В случае мониторинга водорослей (и других групп микрофлоры) предлагается приобрести специальные приспособления для составления карт акустическим методом, которые будут общими и будут использоваться странами-участницами по очереди, в порядке ротации.

### Концептуальные взаимоотношения

Концептуальная диаграмма на рис.1 показывает связи между существующими компонентами программы и дополнительными элементами, которые являются предметом настоящего доклада. Для каждого случая указана соответствующая проблема или функция. Эта схема также показывает полный комплект параметров, подлежащих измерению.

Общая концепция REMP учитывает несколько аспектов:

- процесс мониторинга: прослеживание загрязняющих и стрессовых тенденций в основных экологических отсеках и процессах; прослеживание важнейшие первоочередные и второстепенные производственные процессы

- воздействие мониторинга: оценка состояния компонентов биологических групп путем отбора образцов в местах скопления загрязняющих веществ

- стресс, вызванный мониторингом: оценка динамики общин по отношению к отбору образцов загрязнителей для определения тенденций и оценки продолжительности

Рисунок 1

План управления рыбным промыслом

Оценка запасов

Рыболовные усилия

Биологический мониторинг

Морские млекопитающие

Рыба

Морские беспозвоночные

Планктон

Птицы

Акустический метод составления карт ареалов обитания

(водоросли, осадки)

Планктон и зоопланктон

Фауна мягких донных осадков

Осадки, загрязняющие ткани

Биомаркеры

Органические загрязнители в осадках

Региональная программа мониторинга окружающей среды

Основные параметры

Питательные вещества (N,P) и мутность

Планктон

Хлорофилл a

Общее количество органического углерода в осадках

Гидрокарбонаты и PAHs в воде и осадках

Тяжелые металлы в осадках

Гидрографический мониторинг

Течения

Батиметрия

Растворенный кислород Температура

Соленость

pH

Кислородный стресс

Температурный стресс

Прослеживает воздействие загрязнителей

Показывает пищевое качество рыбы

Прослеживает воздействие загрязнителей

Прогнозирует воздействие загрязнителей

Оценивает среду обитания и его сложность

Оценивает первичную и вторичную продуктивность

Параметры, отобранные на основе  LBA анализов и консультаций с национальными контактным лицом

Заполняет пробелы в описании ареалов обитания и групп

Связывает производство сырья с уровнями питательных веществ

Прослеживает изменения ареалов обитания

Концептуальная система для Программы регионального мониторинга окружающей среды для Каспийского моря

## Принципы, процедуры и информационный поток

Активное участие рассматривается как главнейший принцип Программы. С этой целью важно обеспечить, чтобы все страны-участницы получили оснащение и тренинги. Это необходимо для того, чтобы дать им возможность полного и активного участия в Программе. Программа рассчитана на такое содействие путем поэтапного подхода, разработанного для равного включения участников в «Основную» программу на протяжении первых двух лет.

Руководство и координация Программой будет осуществляться CEP, по необходимости – при поддержке соответствующих экспертных лабораторий. Рекомендуется пользоваться услугами лабораторией, имеющей признанный опыт работы с международными программами, которая будет осуществлять общее руководство по отношению к методам, контроля качества и обеспечения качества на первом этапе. Это позволит

- обеспечить гарантию, что программа совместима и отвечает требованиям соответствующих международных стандартов

- избежать политических проблем на почве «главенства» одной региональной лаборатории над другими

На втором этапе Программы ожидается, что надобность внешнего вмешательства будет минимальной, и что к тому времени прикаспийские государства успешно распределят функции и обязанности между региональными лабораториями, а также установят активные и официальные научные связи с другими региональными программами.

Будут разработаны стандартные отчетные форматы как для данным окружающей среды, так и обеспечения качества, и переданы координационному органу национальными властями в соответствии с согласованным расписанием. Хотя, поскольку большая часть собранной информации будет представлять как национальный, так и региональный интерес,  обязанность регулярного и своевременного сопоставления, синтеза и распространения данных будет возложена на координационный орган.

Основным хранилищем информации будет являться база данных по охране окружающей среды информационной системы каспийской биологической вариативности. Очень важно обеспечить, чтобы до внесения в информационную систему все данные проходили стандартизированный процесс обеспечения качества.

Обработка данных должна носить включающий, а не исключающий характер, т.е. участники должны согласовать стандартный подход к анализу и интерпретации данных, но это не должно помещать отдельным ученым и участникам по необходимости или интересу осуществить дополнительную интерпретацию.

Интерпретация, с точки зрения CEP, должна представлять собой согласованный процесс и в отчетах должно быть четко указано – какие выводы являются научно подтвержденными а какие – гипотетическими.

Рекомендуется до опубликования отчеты подвергнуть независимой научной экспертизе; в морской науке есть много областей, где знания и понимание неполные или быстро развиваются, и очень важно обеспечить, чтобы интерпретация получила как можно больше пользы от широкого международного научного сообщества. Выводы и рекомендации для действий, разработанные СЕР, будут иметь больше возможностей получить помощь и финансирование, если они будут иметь поддержку со стороны широкого международного научного сообщества.

Конечное использование данных  будет иметь форму регионального вмешательства по отношению тех параметров окружающей среды, которые, как подтвердилось, имеют трансграничный характер, и это будет зависеть от эффективной координации региональных мероприятий CEP–ом.

# Документ 2: Описание программы

## Введение

Этот документ представляет техническое описание предложенной Программы регионального мониторинга окружающей среды для каспийского моря. Он основывается на документе 1 – Концептуальная разработка Программы регионального мониторинга окружающей среды для каспийского моря и дополняет его.

## Состояние характерных биологических ареалов обитания

Программа должна быть предназначена для отслеживания состояния характерных ареалов обитания, а также тех ареалов, которые считаются чувствительными. Путем учреждения сети мониторинга, охватывающего как можно большую часть каспийского моря, Программа получит картину общих экологических тенденций. Эта информация важна для правильного понимания общих и региональных воздействий на чувствительные ареалы.

Отбор морских ареалов обитания должен основываться на «стратифицированный» подход – например, путем отбора ареалов обитания со специфическими типами дна в определенных диапазонах глубины. Отбор должен основываться на консультации и соглашение между прибрежными государствами. Каждая страна должна постараться определить хотя бы один участок для мониторинга из выбранных типов ареалов обитания. Несомненно, будут иметь место некоторые ограничения (например, отсутствие глубоководных ареалов обитания в северной части Каспия). Первоочередными задачами первого этапа являются:

- учреждение новой базисной линии для классифицированной вариативности и структуры обитателей в каждом их выбранных типов ареала обитания

- идентификация сильных направлений или тенденций в  каждом их типов ареала обитания, и

- установление направлений, общих для аналогичных типов ареала обитания по всему Каспию.

## Структура Программы

Первые четыре года Программы подразумевают осуществление следующих мероприятий

- Развитие лабораторных и человеческих ресурсов для рутинного мониторинга

- Два года рутинного мониторинга с участие лабораторий в каждой из стран-участниц

- Рассмотрение результатов после первых двух лет рутинного мониторинга

- Идентификация потребности дополнительного мониторинга по истечении первых четырех лет

- Развитие дополнительных возможностей мониторинга для выполнения этих требований

После рассмотрения результатов в конце первого этапа будут пересмотрены планы и ресурсы для обеспечения  перманентной долгосрочной программы мониторинга (Этап 2). Рассмотрение и оценка долгосрочной программы должна производится два раза в год с целью обеспечения продолжения им сбора информации, наиболее значимой для успешной охраны экологии в морской экосистеме.

### Синоптический обзор

Результаты уже проведенных СЕР синоптических исследований, должны быть занесены в информационную систему на начальной стадии первого этапа программы мониторинга, с тем, чтобы оказать помощь в определении соответствующих участков мониторинга и в подборе параметров мониторинга.

В случае если образцы осадков из синоптических исследований все еще доступны, некоторых из них следует подготовить в качестве стандартного технического материала для использования на дальнейших этапах программы национальными аналитическими лабораториями, участвующими в REPM.

### Рутинное исследование на первом этапе

Исходя из концепции поэтапного подхода (описанного в разделе 1.3), первый этап будет сфокусирован на учреждение программы мониторинга для характерных морских ареалов обитания. Цели мониторинга, перечисленные в нижеследующем разделе, должны представлять собой

- практическую и осуществимую задачу

- основные возможности между странами

- основные особенности морской среды обитания, являющиеся главнейшими индикаторами тенденций в биологической вариативности

У стран не должно быть ощущения что они ограничены  этими целями; наоборот, они поощряются  осуществить мониторинг этих целей, как минимальное требование. Дополнительная информация (например, дополнительные ареалы обитания, или химия экологии) желательна, но не запланирована как центральная деталь первого этапа Программы.

#### Параметры (химические, биологические и физические)

Для первого этапа Программы мониторинга параметры мониторинга должны удовлетворять следующим критериям:

- Релевантные индикаторы состояния и тенденций окружающей среды

- Практические и финансово возможные для осуществления в любой стране

- Непрерывные на протяжении этапа и после его окончания

- Possible to achieve and maintain acceptable quality control of data

Возможности осуществления мониторинга между странами различаются, и поэтому наибольшее внимание на первом этапе будет уделено обеспечению получения странами необходимого оборудования и тренинга с целью предоставления возможности выработать одинаковые наборы «основных» данных.

Цели для программы биологического мониторинга

Мягкие донные осадки и фауна

Несмотря на то, что эти ареалы обитания могут быть менее разнообразны и сложны чем макрорастительные и водорослевые ареалы, они доминируют в экосистеме дна каспийского моря и таким образом, имеют большое значение для программы регионального мониторинга. По отношению к растительности, такие осадки обеспечивают необходимое для роста питание. Такие осадки всегда создают своего рода «сточный колодец» для накопления загрязнителей и, следовательно, потенциально, пруд экологически вредных токсинов. Такие участки могут также давать возможность фиксации исторического загрязнения окружающей среды на основе анализа профиля распределения примеси по глубине вместе с соответствующей техникой датировки.

Здоровье и разнообразие фауны мягкого дня часто тесно связано с концентрациями загрязняющих осадков. Тенденция осадков накапливать загрязнители означает, что эти организмы  могут проявлять вредное влияние на более ранней стадии, чем другие компоненты экосистемы. Поэтому рекомендуется, чтобы рутинный мониторинг осадка REMP должен включать в себя оценку изобилия и разнообразия донной растительности. На ранних этапах программы весь персонал должен пройти тренинг в сборе и консервации беспозвоночных с донных образцов; таксономическая идентификация первоначально может быть проведена одним или двумя специалистами. Эти специалисты должны отвечать за сбор консервированного материала для создания и поддержания региональной исходной коллекции образцов.

Мониторинг планктона и хлорофилла

Несмотря на то, что планктон может менее тесно быть связанным с конкретными ареалами обитания, чем другие биологические компоненты, как фитопланктон, так и зоопланктон являются важными компонентами общей экосистемы по отношению к химическому мониторингу и биологическим процессам. Каспийская экосистема является потенциально чрезвычайно уязвимой к агрессивным видам планктона. Это проявилось со сравнительно недавним введением гребневика  Mnemiopsis; хотя, еще до этого планктоны уже испытали чрезмерное беспокойство от введения агрессивных видов фитопланктона (Rhizosolenia) и зоопланктона (Acartia). Эти два вида часто составляют более 95% биомассы планктонов почти по всему Каспию.

Динамика фитопланктона в значительной мере зависит от концентрации питательных веществ в воде и локализованное эутрофикация может привести к «цветению» и красным течениям, которые могут нанести вред другим элементам экосистемы. Мониторинг планктона (количество клеток, виды, хлорофилл и феопигменты) наряду с анализом питательных веществ предоставит важную информацию об обстоятельствах, при которых возникают «цветение» и красные течения, и, таким образом, поможет определить ситуации, в которых следует прибегать к коррективным/превентивным мерам.

Размножение зоопланктона зависит от размножения фитопланктона, и, в свою очередь, является важным пищевым ресурсом для некоторых видов рыб. Изменения в динамике популяций фитопланктона может оказывать прямой эффект на популяции зоопланктона и рыб. Рутинный сбор базовых данных поможет идентифицировать и прогнозировать это.

В конечном итоге, фитопланктон и зоопланктон часто весьма чувствительны к химическим загрязнителям. По этой причине планктоны часто используются международными распорядительными органами для тестирования токсичности. Следовательно, разработка и поддержка достоверной базы данных по многообразию и изобилию планктона может внести вклад в процесс идентификации потенциальных проблем и «горячих точек» для своевременного обращения внимание на эти географические ареалы.

Резюме предложенных параметров

Предлагается, чтобы все страны были полностью оснащены и снабжены ресурсами для измерения основным параметров, как указывается а Таблице 3.

Таблица  3 'Основные' параметры мониторинга

| Параметр | Матрица |  | Метод | Релевантность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | Осадок |  |  |
| Придонные беспозвоночные |  | √ | Микроскопия | Состав, изобилие и биомасса придонных обитателей являются основными индикаторами экологического здоровья и биологической вариативности |
| Гранулометрия |  | √ | Методы просеивания и осаждения | Физическая структура мягкодонных осадков является важным фактором для установления типов организмов, могущих обитать в осадках |
| Нитраты, нитриты, суммарный азот | √ |  | Спектрофотомерия | Каспийское море является закрытой системой и приподнятые питательные уровни могут вызвать возникновение красных течений, токсичного водорослевого цветения и может способствовать колонизации чистых нетронутых ареалов зелеными водорослями |
| Фосфаты, суммарный фосфор | √ |  | Спектрофотомерия |  |
| Температура | √ |  | Многоточечное зондирование | Тогда как дистанционное считывание может предоставить более широкую картину профиля распределения температур, локализованные данные могут сыграть важную роль в определении частоты и величины локальных событий и, таким образом, в определении отношений с большей точностью |
| Соленость, pH | √ |  | Многоточечное зондирование | Соленость, наряду с температурой, оказывает наибольшее влияние на растворимость кислорода; совпадение высокий значений может указывать на чрезвычайно стрессовые состояния, в особенности если ареал уже находится под определенным уровнем стресса |
| Растворенный кислород | √ |  | Многоточечное зондирование |  |
| Суммарные углеводороды | √ | √ | Флуоресцентная спектрофотомерия | Углеводороды могут образовываться от портовой деятельности или от систематических сбросов проплывающих суден (в добавок к случайным потерям и утечкам). Флуоресцентные замеры представляют собой быстрый и рентабельный метод прослеживания и нанесения на карту углеводородов, существующих в окружающей среде. Это способствует лучшему пониманию источников и частоты ввода, и поможет установить ареалы обитания, подвергающиеся наибольшему риску. Они окажутся полезными и при оценке риска в случае реагирования на аварии и утечки. |
| Планктон | √ |  | Микроскопия | Таксономическая идентификация планктона дополняет картину биологической вариативности и может заблаговременно предупредить о проблемах, если будут замечены изменения в составе обитателей (популяции планктонов отреагируют быстрее, чем другие обитатели) Таксономия также поможет установить виды, связанные с необычными происшествиями. Отбор образцов хлорофилла дополняют эту информацию путем предоставления возможности оценки общей биомассы и продуктивности планктона |
| Хлорофилл и феопигменты | √ |  | Флуоресцентная спектрофотомерия |  |
| Мутность | √ |  | Многоточечное зондирование, белый диск | Мутность ограничивает развитие растительности и может повредить или уменьшить многообразие |

#### Станции для отбора образцов

Выбор станций для отбора образцов, как отмечалось выше, должен включать характерные ареалы обитания, которые позволят производить достоверную оценку тенденций по всему Каспию.

#### Частота отбора образцов

Многие из выше определенных параметров могут показывать временное и пространственной непостоянство. Если частота отбора образцов слишком низкая, существует риск  «наложения» данных – т.е. риск непреднамеренного отбора образцов синхронно с основными циклическими тенденциями и таким образом, получения неправильных данных. Также, при слишком низкой частоте отбора образцов существует риск придания слишком большого значения к отдельным высоким или низким значениям. Поэтому рекомендуется, чтобы «основная» программа работала с 3-х или 6-месячным циклом, формируя 2 или 4 набора данных в год, и до 8 наборов данных на протяжении первого этапа программы. Такое количество набора данных будет достаточным для обеспечения адекватной характеристики изменчивости, и достаточным для осуществления реалистичного статистического анализа направлений и схем. Частота отбора образцов для существующих биологических программ обычно ниже, чем предложенная для основной программы, но следует обратить внимание на обеспечение  того, чтобы

- отбор образцов по биологической и основной программе осуществлялся хотя бы в нескольких одинаковых местах (т.е.  станции основной программы должны располагаться на участках отбора биологических образцов, а также в других местах)

- отбор образцов основной программой осуществлялся во время поездок для отбора биологических образцов, а также в другое время)

## Управление данными и их интерпретация

### Соглашение о предоставлении данных

Успешное функционирование REMP частично зависит от подписания участниками официального соглашения о предоставлении данных. Для обеспечения получения наибольшей пользы  от программы, необходимо поощрять страны для предоставления релевантных данных, полученных за официальными рамками деятельности REMP.

### Интеграция и информационной системой каспийской биологической вариативности

Информационная система биологической вариативности, разрабатываемая для СЕР, будет использоваться для управления данными физического, химического, биологического и рыбопромыслового мониторинга, собранными в процессе мониторинга в рамках этого документа.

### Потребность в тренинге

База данных информационной системы биологической вариативности СЕР будет доступна для всех участников. Рекомендуется, чтобы СЕР подготавливал систематические отчетные доклады (возможно с 6-месячными интервалами) на основе стандартного формата интерпретации и отчетности. Хотя,  значимость базы данных также зависит от его доступности широкому научному обществу в регионе. Для обеспечения возможности полного и активного пользования базой данных национальными экспертами, очень важно провести тренинг по основным процедурам базы данных (т.е. запрос, извлечение и обработка данных), а также по статистическому анализу и интерпретации данных. Рекомендуется провести тренинг двум ученым (в идеальном варианте одному биологу и одному океанографу / химику)  по стандартным методикам. Это позволит получить дополнительную пользу путем достижения унифицированного подхода к обработке и анализу данных по всему региону, и, таким образом, будет способствовать обеспечению получения твердых выводов и проведения своевременных и правильно обоснованных мероприятий.

### Обзор результатов мониторинга два раза в год

Будут проводиться совещания (координируемые СЕР) интервалами в шесть месяцев для рассмотрения результатов мониторинга и данных и оценки процесса выполнения программы. Эти совещания послужат двум главнейшим целям:

- Оценка эффективности существующей программы и необходимость внесения изменений

- Выполнение возрастающей оценки состояния регионального моря и определение мер, инициированных результатами мониторинга (например, вмешательство или разработка вспомогательных исследовательских проектов)

# Документ 3: Мобилизация ресурсов и рабочая программа

## Введение

Этот документ описывает ресурсы, необходимые для выполнения предложенной Программы регионального мониторинга окружающей среды для Каспийского моря в течении первых четырех лет. Его необходимо рассмотреть совместно с двумя сопровождающими документами:

- Концептуальная разработка REMP

- Детальное описание REMP

Каждой стране-участнике для внесения аффективного вклада в REMP понадобятся ресурсы из следующих категорий:

- Физические объекты (здания, лаборатории, электроэнергия и т.д.)

- Оснащение

- Человеческие ресурсы

- Тренинг

- Расходные материалы

Этот документ рассматривает потребность в ресурсах для выполнения REMP на протяжении первых четырех лет. На начальной стадии этого этапа следуют выполнить следующие задачи:

- Тренинг по методам отбора образцов, замеров и обеспечения качества

- Закупка  и монтаж лабораторий и оборудования

- Выполнение 2-летней основной программы рутинного отбора образцов на первом этапе  с участием всех стран

- Систематический обзор результатов и оценка мониторинга и потребности в ресурсах  в будущем

- Подготовка плана второго этапа для продолжительной долгосрочной программы мониторинга

## Принципы

Структура REMP была разработана таким образом, чтобы удовлетворять трем конкретным требованиям:

- Она должна направлять усилия для урегулирования ключевых национальных и трансграничных экологических проблем

- Она должна основываться на основной программе, в которой могут участвовать все страны региона

- Она должна мобилизовать достаточно ресурсов для предоставления странам региона возможности принять участие

Основным принципом является то, что REMP должна быть включающим, а не исключающим. Другими словами, подключение всех стран к рутинной программе является важнейшим фактором для ее успешного осуществления, но она также должна иметь возможность осуществить дополнительный и конкретный внеочередной мониторинг по мере необходимости.

## Идентификация ресурсов

Осиновые потребности в ресурсах обусловлены выбранными для программы параметрами и официальной необходимостью

- применения методов замера, признанных на международном уровне

- унифицированного использования этих методов в странах-участницах

- прозрачной и эффективной программы обеспечения качества

### Equipment

Существующие лаборатории значительно отличаются друг от друга по количеству и качеству имеющегося оборудования. Различается также доступ лабораторий к логистическим и экономическим ресурсам, необходимым для приобретения каждодневных запасов, поддержки функционирования и расходных материалов. Для обеспечения приемлемого уровня сравнимости в возможностях и качестве данных, предлагается, чтобы REMP Финансировал поставку нижеперечисленного основного оборудования и оказывал поддержку каждой стране путем предоставления фондов для приобретения расходных материалов и содействия образованию надежной цепочки поставок. Эти меры обеспечат надежное, достаточно слаженное функционирование программы.

Программа потребует осуществления систематических и интенсивных полевых работ. Это, в свою очередь, потребует, чтобы для организаций-участниц с каждой страны были доступны  безопасные рабочие судна. В большинстве случаев такие судна имеются. Несмотря на это, предлагается, чтобы REMР по необходимости  предоставил подходящие рабочие катера до начала программы отбора образцов. REMР также должен предоставить ресурсы, необходимые для техобслуживания и эксплуатации этих катеров в течении всего периода программы. СЕР находится в процессе закупки основного оборудования для каждой страны.

| Процесс | Требования |
| --- | --- |
| Отбор образцов | Ручной Van Veen черпаковый пробоотборник Маленькая лебедка и кабель/веревка Бутылки с пробками для отбора проб воды Растворители и кислоты для очистки контейнеров для проб Пластиковые контейнеры для проб, предназначенные для анализа металлов Алюминиевый контейнер предназначенные для органического анализа Стеклянные и пластиковые бутылки для Glass and plastic bottles for holding water and plankton samples Paired plankton nets with depth sensor and flow meters Измерительное мутности и/или белые диски Инструмент GPS Коммуникационное оборудование Рабочие катера в случае неимения надежных и безопасных суден |
| Обработка, хранение и консервация проб | Сушильные шкафы Комплект сит и встряхиватель Муфельная печь Тигли и ванночки для кристаллизации Пипетки Холодильники Морозилки Установка для сублимационной сушки |
| Измерения | UV-VIS спектрометр и кюветки Флуоресцентный спектрометр и кюветки Стеклянная посуда для обработки образцов Стандарты и реактивы CTD инструменты для температуры, растворенного кислорода, солености, pH Салинометр/рекрактометр Запасные лампы, зонды, диафрагмы, электролиты и т.д. |
| Общие лабораторные приборы | Весы (3 и 5 разрядные) Обычная стеклянная посуда Система очистки воды обратным осмосом, дистилляцией или ионообменным методом |
| Биологические приборы | Микроскопы - Microscopes - compound, dissecting, and inverted Dissecting equipment |
| Управление и обработка данных | Компьютеры Принтеры Цифровая камера с водонепроницаемым футляром Программное обеспечение для обработки изображений и данных Оборудование VSAT спутниковой Интернет-связи – по необходимости |

### Необходимость тренинга

В лабораториях регионе существуют значительный объем опыта и компетенции. В некоторых случаях тренинг для обучения базовым принципам потребуется только для некоторых методик; в других случаях (в принципе) понадобится лишь повышение квалификации.

Хотя, стандартизация методов и сравнимость данных является основным требованием Программы, и по этой причине предлагается, чтобы весь отобранный персонал прошел одинаковую всестороннюю программу тренинга по всем методам.

Такой тренинг, в частности, усилит необходимость введения хороших процедур по обеспечению и контролю качества. Такая стратегия обеспечит унифицированный подход и понимание между учеными-участниками со всех стран, а это смягчит риск, связанный с использованием множества методов, слегка отличающихся друг от друга.

| Процесс | Training requirements |
| --- | --- |
| План мониторинга | - Отбор участков мониторинга - Планировка исследований - Количество, местонахождение и размножение проб - Частота отбора образцов |
| Отбор образцов (проб) | - Основные работы по полевому отбору образцов: отбор проб осадка черпанием, использование батометров, использование CTD оборудования - 'Чистые' методы отбора образцов и избежание перекрестного загрязнения - Отбор проб тканей рыб (и других животных) для анализа загрязнителей - Подготовка и очистка контейнеров для проб |
| Обработка образцов (проб) | - Процедуры сушки, просеивания и замораживания проб - Использование сушки сублимацией для перевозки и хранения проб - Избежание загрязнения и перекрестного загрязнения в процессе обработки |
| Хранение и перевозка проб (в случаях, когда требуется пересылка проб в специальные лаборатории для специфических анализов) | - Консервация «сырых» и обработанных образцов - Методы кратковременного и долгосрочного хранения - Подготовка образцов для перевозки – безопасная упаковка в контейнеры, контроль температуры и безопасности. Правила перевозки и соответствие техническим условиям |
| Анализ | - Использование стандартного оборудования для основных анализов – спектрофотометры (UV-VIS и флуоресценция) - Обеспечение качества: участие в мероприятиях по взаимосравнению и в тестировании квалификации, организованными посторонней организацией - Стандартные методы биологического анализа - Хранение биологических эталонных коллекций |

### Функции лабораторий по обеспечению и контролю качества и метрологических лабораторий

Надежность и сравнимость данных имеет первостепенное значение. Необходимо выбрать и предписать методы для достижения регионально подходящих пределов обнаружения и достаточной аккуратности и точности данных с целью обеспечения возможности успешной интерпретации. Взаимная согласованность лабораторий  является важнейшим фактором для обеспечения выявления и уверенной интерпретации  региональных тенденций. Невыявленный или неконтролируемый расхождения между лабораториями легко может привести к ложному выявлению фактически несуществующих тенденций или невыявлению существующих тенденций.

Единственным способом достижения достоверности и сравнимости – это работа по одной системе обеспечения качества и контроля качества во всех лабораториях на всем протяжении программы. В идеальном варианте, все лаборатории должны принять такую систему на постоянной основе.

Для эффективного функционирования региональной системы обеспечения и контроля качества требуется несколько компонентов, которые должны быть предоставлены иностранными организациями, имеющими доказанную компетенцию как в анализе окружающей среды, так и в системах качества:

- систематический аудит данных и документации качества

- обзор аналитических контрольных карт и техническая помощь в решении проблем, выявленных контрольными картами

- организация и проведение систематического тестирования квалификации или «кольцевых» тестов ('ring' tests)

- тренинг по процедурам обеспечения и контроля качества

- миссии по обеспечению качества в регион и \ или в отдельные лаборатории – по необходимости

## График выполнения программы

Схема (GANTT) приведенная на рис. 2 показывает график мероприятий в течении двух лет первого этапа REMP. На протяжении этого периода должны быть завершены программы тренинга по анализу и обеспечению качества. Схема GANTT, приведенная на рис. 3 представляет обзор всей программы за первые 6 лет, включая:

- Разработку первого этапа

- Выполнение первого этапа

- Рассмотрение результатов первого этапа

- Выполнение второго этапа

Невозможно представить детальный график отбора проб на рис. 2; хотя основным условием программы является то, что (хотя бы на протяжении первых двух лет) отбор проб основных параметров осуществлялся в согласованных периодах в местах отбора образцов, которые

- отвечают требованиям, приведенным в Документе 2: Описание REMP

- согласованы странами-участницами на совещаниях, проводимых с целью планирования в течение первых двух лет развития программы

Рис. 2: Развертывание и начало первого этапа REPM (первые 2 года)

Задача

Выполнение проекта

Первый этап REMP

Планировка

Региональное совещание

Типы проб и методы отбора

Места отбора проб

Частота и повторность отбора проб

Хранение и консервация образцов

Региональное совещание и обзор

Структура первого этапа

Спецификации объектов (по странам)

Подготовка объектов

Закупка оборудования

Монтаж оборудование и пуск в эксплуатацию

Тренинг – отбор образцов, консервация и анализ образцов

Утверждение методики

Предварительная взаимная приладка

Проверка обеспечения и контроля качества и коррективные мероприятия

Всесторонняя взаимная приладка

Экспериментальный отбор образцов

Сбор и обзор данных

Региональное совещание для обсуждения результатов

Предварительная структура решений/ управления

Региональное совещание

Предварительные задачи качества окружающей среды

Уровни предварительного срабатывания

Пересмотр и финализация уровней срабатывания первого этапа

Финализация

Финализация планирования

Подписание протоколов о предоставлении данных

Окончательный пересмотр плана I этапа

Окончательная версия плана I этапа

Осуществление первого этапа REMP

Рис. 3: Обзор первых 6-ти лет развития и выполнения REMP

Задача

Подготовка I этапа

Выполнение I этапа

Обзор I этапа

Выполнение II этапа

## Функции и обязанности

Определение и объяснение функций и обязанностей приводится в нижеследующих таблицах. Для выполнения этих обязанностей потребуется объединение международных, региональных и национальных ресурсов. До максимума должен быть доведен региональный вклад, но необходимо также обеспечить полное соответствие программы с общепринятыми международными методами и стандартами, и наилучшим способом достичь этого является участие в координации и управлении программой регионального мониторинга, на начальном этапе, международной организации с солидным стажем. Это обеспечит полное соответствие методов и практики обеспечения качества с наилучшей существующей международной практикой. Это также будет способствовать урегулированию расхождений в подходах и методах на начальном этапе между национальными лабораториями путем предоставления одинаковых и реальных технический заданий.

Первый этап REMP

| Элемент | Описание | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| План | Формулировка задач Определение параметров мониторинга – релевантность, осуществимость, потребность в ресурсах | CEP, зарубежные и местные ученые |
| Региональное совещание | Рассмотрение и оценка предложенных задач. Пересмотр и финализация задач в рамках установленных ограничений с точки зрения стоимости и осуществимости | CEP |
| Типы образцов и методика отбора | Официальное определение типов образцов (вода, осадки, ткани животных и растений, планктон и т.д.). Разработка официальных процедур и методов отбора образцов в письменном виде | Зарубежные и местные лаборатории |
| Места отбора образцов | Определение общих задач отбора образцов и конкретных мест отбора проб в каждой стране на основе этих задач | Зарубежная лаборатория и местные ученые |
| Частота и повтор отбора образцов | Для каждого типа образцов – определение частоты отбора проб и количества проб, отобранных на одном участке за один раз. Частично, частота отбора проб будет зависеть от ожидаемой изменчивости значения параметров – например, значения планктона, питательных веществ и углеводорода могут изменяться за очень короткие периоды времени, и, следовательно, потребуют частого отбора проб водного столба для обеспечения правильной интерпретации данных. Осадки – наоборот, проявляют более стабильный характер и потребуют менее частого отбора проб | Зарубежные и местные ученые |
| Хранение и консервация образцов | Это чрезвычайно важно по нескольким причинам. Во-первых, образцы необходимо правильно обрабатывать и хранить с целью предотвращения разложения и перекрестного загрязнения до проведения анализов. Во-вторых, в некоторых случаях образцы нужно будет перевозить в другие места для анализа, что потребует унифицированного подхода к упаковке и перевозке. В третьих, чрезвычайно важно архивировать суб-пробы с целью создания «библиотеки» исторического материала, который можно будет использовать в будущем для анализа тенденций в дополнительных параметрах, не содержащихся в первоначальном плане REMP. С этой целью каждая местная лаборатория должна быть обеспечена ресурсами для систематической кратко- и долгосрочного консервирования и хранения образцов | Зарубежная лаборатория. На начальных этапах, очень важно обеспечить внедрение существующего международного опыта во все технические аспекты REMP |
| Региональное совещание и рассмотрение | Циркуляция детального плана REMP между участниками и проведение регионального совещания для рассмотрения плана и включения комментариев и рекомендаций, полученных от участников. Финализация и опубликование окончательного плана | CEP |
| Структура первого этапа |  |  |
| Ресурсы | Инфраструктура, технические и человеческие ресурсы, требующиеся в каждой стране для осуществления работ первого этапа REMP | Определяется международной лабораторией в соответствии с принятой международной практикой |
| Спецификации объектов (по странам) | Опираясь на обзор возможностей и нужд, подготовить детальную спецификацию объектов и оборудования для каждой национальной лаборатории-участницы. В то время как рекомендации разработаны по отношению к участникам, окончательные решения принимаются компетентными органами каждой страны | Defined by international laboratory, in line with methods specifications |
| Подготовка объектов | Осуществление необходимых работ по усовершенствованию или постройке объектов с целью создания стабильной рабочей обстановки в каждой из участвующих организаций, в соответствии с общими требованиями, приведенными в этом документе | CEP, международная лаборатория, региональные лаборатории |
| Закупка оборудования | Подготовка и финализация списка необходимого оборудования для достоверного выполнения работ REMP. идентификация точных нужд закупок для каждой отдельной лаборатории. Закупка и перевозка оборудования. Каждая лаборатория также должна быть обеспечена пакетом запасных частей и расходных материалов, достаточных для полного участия в течении первого года запланированных работ REMP. Эти пакеты в дальнейшем будут замещены в последнем квартале каждого полного года работы, для обеспечения беспрерывного выполнения программы | CEP, международная лаборатория, региональные лаборатории |
| Монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию | Обеспечить полную подготовку объектов. Получение, распаковка и монтаж оборудования. В соответствии и инструкциями производителя, пуск оборудования в эксплуатацию и подтверждение полного рабочего состояния. На этом этапе необходимо выделить время для оценки и исправления первоначальных проблем | Международные и местные лаборатории |
| Тренинг-отбор образцов, консервация и анализ образцов | Тренинг будет осуществляться в два этапа. На протяжении первого этапа назначенные ученые пройдут курс тренинга в выбранной «квалифицированной» лаборатории – эта лаборатория должна иметь большой опыт с области программ мониторинга, аналитических методик и систем и процедур обеспечения и контроля качества. На этом этапе тренинга ученые также ознакомятся с вводом в эксплуатацию и работой аналитического оборудования, которая будет установлена в их лабораториях (см. выше). Второй этап тренинга будет проходить в лабораториях в каждой стране, после успешного учреждения объектов и полного ввода оборудования в эксплуатацию. Этот этап повторит эксплуатацию аналитических и вспомогательных приборов и также обеспечит наличие мероприятий и документации по обеспечению и контролю качества | Международная лаборатория, региональные лаборатории. Первоначальная внешняя и международная контрольная точка чрезвычайно важна для получения REMP-ом международного признания |
| Утверждение методики | После окончания монтажа оборудования, ввода в эксплуатацию и тренинга, будет утвержден каждый аналитический метод. Этот процесс обеспечит (и продемонстрирует) чтобы методы, используемые в каждой лаборатории, соответствовали стандартам точности, аккуратности и четкости, необходимым для успешного осуществления REMP. | Международные и местные лаборатории; международная организация обеспечения и контроля качества |
| Предварительная взаимная приладка | По завершению утверждения методов в каждой лаборатории, будут проведены мероприятия по предварительной взаимной приладке. Их целью является обеспечение сравнимости результатов различных лабораторий. Это будет достигнуто путем раздачи стандартных технических документаций и образцов всем лабораториям. Результаты анализа этих материалов будут статистически оценены по отношению к установленным ожиданиям для каждого метода | Международные и местные лаборатории |
| Проверка обеспечения и контроля качества и коррективные мероприятия | Будут оценены результаты мероприятий по предварительной взаимной приладке. Если какой-либо результат окажется за пределами спецификаций для каждого метода, будут проведены расследования для установления причин и устранения проблем | Международные и местные лаборатории |
| Всесторонняя взаимная приладка | После устранения предварительных проблем все лаборатории примут участие в мероприятиях по полной взаимной приладке. Этот процесс будет координироваться международной высококвалифицированной лабораторией, и будет осуществляться под покровительством QUASIMEME – компетентной организации в области обеспечения качества аналитических методов мориторинка морской среды. Соответствие со стандартами QUASIMEME обеспечит а) сравнимость данных б) приемлемость данных на региональном и международном уровне | Международные и местные лаборатории; международная организация обеспечения и контроля качества |
| Экспериментальный учебный отбор образцов | Все национальные лаборатории примут участие в одновременном экспериментальном отборе образцов в ограниченном количестве «характерных» мест отбора образцов. Это мероприятие будет включать в себе первое «живое» выполнение и тестирование систем обеспечения и контроля качества | Международные и местные лаборатории |
| Сбор и обзор данных | Данные взаимной приладки и экспериментального отбора образцов будут сопоставлены и рассмотрены. Проведение отбора данных, аналитические системы и системы обеспечения и контроля качества будут оценены. Будут приняты окончательные коррективные меры, и комбинированные национальные ресурсы будут «списаны» как полностью подготовленные для осуществления первого этапа REMP. | CEP |
| Региональное совещание для обсуждения результатов | Результаты и выводы взаимной приладки, экспериментального отбора данных и процесса обзора данных будут представлены на региональном совещании. Национальные представители ознакомятся и итогами и затем официально одобрят запуск первого этапа REMP. | CEP |
| Предварительная структура решений/управления | Целью системы решений/управления является создание механизма для систематического и конструктивного реагирования на данные, выработанные REMP-ом. В этом отношении, REMP будет рассматриваться как инструмент управления, который служит для идентификации тенденций и событий, требующих регулирующих мер или более детального исследования. Рамки решений будут развиваться в течении выполнения REMP, так как данные предоставят свидетельства о наличии или отсутствии тенденций и других связи между основными процессами. Потенциал разработки значений «запуска» во многом будет зависеть от эмпирических результатах по отношению к точности и непостоянству различных типов данных. Эти эмпирические результаты со временем позволят произвести компетентный выбор параметров (как биологических, так и химических), наилучшим образом подходящих для применения числовых критериев соответствия | CEP и международные и местные консультанты |
| Региональное совещание | Рабочая версия структуры решений будет представлены на региональном совещании. Мнения и комментарии национальных представителей будут приняты и рассмотрены. Структура первого этапа будет финализирована на основе технической и статистической практичности | CEP |
| Предварительные задачи качества окружающей среды | Часть структуры рамок решений будет основываться на определении ряда предварительных задачах качества окружающей среды (EQOs). Эти EQOs будут основываться на ????? | CEP, местные и международные консультанты |
| Уровни предварительного срабатывания | По мере возможности, будут предложены предварительные цифровые уровни срабатывания. Как отмечалось выше, они не будут иметь фиксированный или определительный характер, сбор данных в течении REMP позволит лучше понять связи и изменчивость, и уровни срабатывания будут все больше и больше адаптироваться с учетом этих данных | CEP, местные и международные консультанты |
| Пересмотр и финализация уровней срабатывания первого этапа | Предложенных предварительных уровни срабатывания должны быть рассмотрены после завершения и оценки моментального инспектирования и реквизированы в свете соответствующих замечаний и заключений полученных в результате инспектирования | CEP, местные и международные консультанты |

| Финализация |  |  |
| --- | --- | --- |
| Элемент | Description | Responsibility |
| Финализация плана | Рассмотрение плана первого этапа по пунктам с учетом комментариев стран-участниц и результатов тренинга, мероприятий по утверждению и приладке. Целью является обеспечение гарантии, что программа осуществима и выполнима, до начала рутинного мониторинга | CEP и местные представители |
| Подписание протоколов о предоставлении данных | Страны-участницы должны составить проект протокола о предоставлении данных и подписать его с целью обеспечения своевременной передачи полученных данных в стандартном формате для внесения в базе данных СЕР | CEP |
| Окончательный пересмотр плана первого этапа | Окончательное подтверждение, что все важные научные т технические проблемы были учтены и разрешены | CEP |
| Финализация плана первого этапа | Опубликование плана первого этапа REMP как рабочего документа и спецификации для соответствия стран-участниц | CEP |
| Осуществление первого этапа REMP | Начало графика рутинного мониторинга | CEP, при поддержке международной лаборатории и консультантов |