РПД-СТВ - Региональный План Действий по СТВ в Каспийском Регионе

Разработан по проекту КЭП - СПД:

По Конвенции и плану действий по защите морской среды Каспийского моря

Резюме Руководства

Предисловие

Каспийская Экологическая Программа (КЭП) представляет партнерство пяти прикаспийских государств – Азербайджан, Исламская Республика Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан – и международных партнеров в лице ЕС, ПРООН, ЮНЕП и Всемирного Банка. Общая цель КЭП заключается в продвижении устойчивого развития и управления Каспийской экологией с целью принесения максимальной и долгосрочной пользы населению данного региона. Устойчивое человеческое развитие и управление призвано охранять здоровье людей, сохранять экологическую целостность и оказывать поддержку экономической и экологической жизнеспособности региона ради его будущих поколений.

Данный отчет выработан при поддержке ГЭФ в рамках второго этапа проекта ПРООН/ЮНОПС КЭП – СПД под названием: Для выполнения Конвенции и Программы Действий по Защите Экологии Каспийского Моря.

Исполнительное Агентство ГЭФ

ЮНОПС – агентство, которое ответственно за выполнение данного проекта.

Координационное Бюро Программы (КБП) - Агентство ГЭФ, которое несет ответственность за выполнение проекта

ПРООН – агентство, которое ответственно за выполнение данного проекта, а КБП находится в ПРООН, расположенном в Тегеране, ИР Иран.

Директор Проекта: Гн. Хамидреза Гаффарзаде (Др.)

Выражается признательность:

За финансирование:

Данный проект финансируется ГЭФ посредством ЮНОПС/ПРООН, являющихся ответственными ведомствами ГЭФ за выполнение проектов, и софинансируется правительствами пяти прикаспийских государств.

Автору

Г-жа Катарина Магулова

Co-авторам

Г-н Максуд Бабаев, Азербайджан
Г-н Акимгалы Кенжегалиев, Казахстан
Г-н Голамреза Мираки, ИР Иран
Г-н Владимир Марков, Российская Федерация
Г-жа Жамал Ханмедова, Туркменистан

Предисловие

Введение

Каспийская Экологическая Программа (КЭП) представляет партнерство пяти прикаспийских государств – Азербайджан, Исламская Республика Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан – и международных партнеров в лице ЕС, ПРООН, ЮНЕП и Всемирного Банка. Общая цель КЭП заключается в продвижении устойчивого развития и управления Каспийской экологией с целью принесения максимальной и долгосрочной пользы населению данного региона.

Одной из четырех основных трансграничных проблем, выявленных на первом этапе КЭП в связи с антропогенным воздействием на воды Каспия, была необходимость сокращения уровня стойких токсических веществ.

Две основные трансграничные проблемы являются особой целью деятельности второй фазы КЭП/СПД: региональное биоразнообразие, включая угрозы видов-вселенцев, и стойкие токсические вещества. Ни одна страна не способна решить какую-либо из этих проблем в одностороннем порядке и, поэтому, был принят региональный подход и разработана региональная Программа Действий по СТВ в Каспийском Регионе.

Географический охват

Учитывая, что большая часть загрязняющих веществ (97-65%) поступает в Каспий через реки, была принята концепция прикаспийского бассейна, включающая в себя бассейн нижнего русла Волги, расположенного ниже Волгограда, береговые реки Калмыкии, Дагестана и северной части Азербайджанской Республики, бассейн реки Кура, ниже Мингечаурского водохранилища на территории Азербайджана, бассейны прибрежных рек в Иране, а также реки на территории Туркменистана и Казахстана.

РПД-СТВ в контексте СПД

Каспийский Стратегический План Действий (СПД) содержит принципы экологического сотрудничества и управления; учитывает помехи на пути устойчивого интегрированного управления окружающей средой Каспийского моря; устанавливает Целевые показатели качества окружающей среды (ЦПКОС) по четырем экологическим проблемам в трансграничном контексте и далее определяет перечень необходимых для их выполнения задач и мер. В частности, РПД-СТВ относится к ЦПКОС III: улучшение качества воды на Каспии, с использованием показателя ЦПКОС: Измеримое отклонение уровня основных групп загрязнителей в воде, осадках и жизненной среде.

Цель и задача РПД-СТВ

Основной целью РПД-СТВ является решение проблем СТВ региональной важности в прикаспийском регионе с целью перехода к выполнению СПД по приоритетной области стойких токсичных веществ.

РПД-СТВ имеет следующие цели:

- Определить региональный контекст по вопросу загрязнения СТВ;

- Провести анализ текущей региональной правовой и институциональной базы и ее способности решать вопросы СТВ;

- Определить важные источники загрязнения СТВ, которые обладают наибольшим потенциалом загрязнения Каспийского Моря;

- Определить критерии по приоритезации региональных проблем загрязнения СТВ;

- Определить приоритетные проблемы загрязнения СТВ регионального значения;

- Определить задачи, направленные на значительное сокращение выбросов СТВ;

- Предложить региональную программу действий с целью выполнения задач по СТВ посредством активностей, рассчитанных на короткий, средний и долгий срок;

- Подсчитать затраты, необходимые на выполнение такой программы действий;

- Определить препятствия на пути ликвидации и сокращения СТВ, а также меры преодоления данных препятствий;

- Определить механизмы повышения уровня осведомленности и обмена информацией;

- Определить меры наращивания потенциала.

Метод работы

РПД-СТВ был учрежден с наличием механизма регионального участия и консультаций. Национальные эксперты из всех прибрежных государств собирали, анализировали и обобщали имевшуюся в наличии стран информацию и создали НПД-СТВ в соответствии с руководством международного эксперта по СТВ. Были учтены все преимущества прежних мероприятий и отчетов КЭП – СПД и взаимодействия с национальными командами КЭП - СПД. Также были рассмотрены соответствующие текущие мероприятия, в частности, относящиеся ко II этапу КЭП – СПД в рамках деятельности, направленной на выполнение Стокгольмской Конвенции при поддержке ГЭФ. Координационная встреча прошла с целью содействия разработке РПД-СТВ и согласования ее национальных составляющих. На этой встрече были определены, обсуждены и согласованы региональные критерии определения приоритетов, а также приоритетный перечень проблем по СТВ и задач нацеленных на их решение. Данные приоритетные региональные проблемы и соответствующие цели послужили основанием для разработки РПД-СТВ.

Региональный контекст

Социально-экономическая активность

В прибрежной зоне Каспия проживает население, приблизительно насчитывающее 11 миллионов человек. Основные городские центры населения  сосредоточены на западном и южном берегах. В частности, в демографии Каспия доминируют прибрежные провинции Ирана и Азербайджана.

Основная экономическая активность Каспийского бассейна включает рыбные хозяйства, сельское хозяйство, добыча нефти, газа и соответствующие перерабатывающие промышленности. Рис, возделывание растительных культур, разведение крупного рогатого скота и овец – основные виды сельскохозяйственной деятельности водосборных зон. В шельфовых районах Каспия наблюдается повышение уровня разведки и добычи нефти всеми странами, из которых самые стабильные районы (в море и на суше) находятся вблизи Баку и Тенгиза (на суше). На протяжении следующих нескольких десятилетий ожидается резкий рост производства нефти.

Правовая база

Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Рамочная Конвенция), принятая в 2003 г. в Тегеране является фундаментальным компонентом регионального сотрудничества, защиты окружающей среды и рационального использования ресурсов Каспия. Все пять прибрежных государств ратифицировали Конвенцию, которая вступила в силу 12 августа 2006 года. В настоящее время подготавливается несколько протоколов к данной Конвенции, из которых некоторые находятся на более позднем этапе согласования. Следующие два протокола, в частности один о защите Каспийского моря от наземных источников загрязнения и деятельности, непосредственно относятся к вопросам СТВ: Протокол о Защите Каспийского моря от Наземных Источников Загрязнения и Деятельности; и Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в борьбе со случаями нефтяного загрязнения.

Институциональная база

Каспийский Региональный Тематический Центр по Правовым, Регулятивным и Экономическим инструментам (КРТЦ ПРЭМ) – созданный согласно решению, которое было принято в мае 1998 на встрече Временного Руководящего Комитета КЭП в Рамсаре (ИР Иран) – представляет основную институциональную базу I этапа КЭП по Каспийскому региону, до вступления в силу Рамочной Конвенции. Конференция Сторон Рамочной Конвенции и ее Секретариат должны служить основной институциональной базой в будущем.

Также, в данном регионе важная роль принадлежит Каспийской Экологической Программе, создавшей эффективную вспомогательную структуру во всех прибрежных странах и координируемой Координационным бюро программы в Тегеране.

Оценка вопросов СТВ регионального значения

Критерии Определения Региональных Приоритетов

На региональной встрече по региональной координации РПД-СТВ были определены следующие критерии (основные критерии выделены жирным шрифтом):

- Воздействие источника на общее загрязнение Каспия;

- Результаты мониторинга свидетельствуют о повышенном уровне загрязнения конкретными СТВ;

- Наличие, доступность и низкозатратность решений;

- Соответствие актуальным международным обязательствам;

- Взаимосвязь с текущими региональными мероприятиями;

- Текущий статус применения ЛМ & ЛПП;

- Свидетельство угрозы здоровью и экологических последствий от конкретных СТВ;

- Численность населения, оказавшегося под непосредственным влиянием;

- Оказавшаяся под прямым воздействием экологическая площадь.

Приоритетные проблемы связанные с региональными СТВ

Также был определен перечень приоритетных проблем регионального значения, приоритизированных с использованием вышеприведенных критериев посредством придания определенного веса каждой проблеме (чем выше число, тем выше приоритетность проблемы) следующим образом:

| № | Проблема регионального приоритета | Вес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недостаток региональных правовых инструментов по СТВ. | 39 |
| 2 | Крупные промышленные источники загрязнения СТВ, представляющие основную угрозу загрязнения Каспийского моря. | 38 |
| 3 | Оборудование с содержанием ПХБ в прикаспийском регионе | 35 |
| 4 | Перенос загрязнения судами и аварии на море | 34 |
| 5 | Недостаточный/неравномерный потенциал решения вопросов СТВ (мониторинг, ОК/КК, инспекция, стандарты экологического качества, оценка риска, управление/ликвидация ПХБ и т.д.) | 33 |
| 6 | Отсутствие согласованной региональной программы мониторинга СТВ | 32 |
| 7 | Незаконное применение и торговля пестицидами СОЗ | 32 |
| 8 | Расположение израсходованных сельскохозяйственных химикатов СОЗ в прикаспийском регионе | 30 |
| 9 | Загрязненные СТВ зоны, представляющие основную угрозу загрязнения Каспийского моря | 29 |
| 10 | Низкий уровень осознания потенциальной опасности СТВ общественностью (применение сельскохозяйственных химикатов, доступ к хранилищам/загрязненным зонам СОЗ, бесконтрольное сжигание отходов и т.д.) | 26 |
| 11 | Отсутствие инфраструктуры для экологически благоприятного хранения и уничтожения/устранения СОЗ | 22 |
| 12 | Крупные разливы нефти в результате добычи, транспортировки, переработки и аварий | 19 |

Региональные Приоритетные Цели, связанные с СТВ

Следующие приоритетные цели были намечены для решения вышеприведенных приоритетных проблем:

- Создать и выполнять региональный правовой инструмент по СТВ;

- Предотвращать/смягчать последствия выбросов СТВ из крупных промышленных источников загрязнения, несущих потенциальную угрозу загрязнения Каспийского Моря;

- Предотвращать/смягчать последствия выбросов оборудования, содержащего ПХБ, расположенного в прикаспийском регионе;

- Предотвращать/смягчать воздействие от переноса загрязнения судами и аварий в море;

- Усилить/уровнять региональный потенциал применительно к вопросам СТВ (мониторинг, ОК/КК, инспекция, стандарты экологического качества, оценка риска, управление/вывод ПХБ и т.д.);

- Создать и выполнять согласованную программу регионального мониторинга по СТВ;

- Предотвращать незаконное применение и торговлю пестицидами СОЗ;

- Очистка хранилищ с отработанными сельскохозяйственными химикатами СОЗ, расположенными в прикаспийском регионе и ЭБО израсходованных запасов;

- Очистка зон загрязненных СТВ и представляющих наибольшую угрозу загрязнения Каспийского моря;

- Повысить уровень понимания потенциальной опасности СТВ общественностью (применение сельскохозяйственных химикатов, доступ к хранилищам/загрязненным зонам СОЗ, бесконтрольное сжигание отходов и т.д.);

- Создать инфраструктуру для экологически устойчивого хранения и уничтожения/устранения СОЗ;

- Предотвращать/смягчать последствия крупных разливов нефти в результате добычи, транспортировки, переработки и аварий.

Элементы Региональной Программы Действий по СТВ

РПД-СТВ определяет региональные действия с целью достижения экологического качества  согласно СПД: Улучшить качество воды на Каспии, в частности в сфере загрязнения СТВ. Его целью является двенадцать приоритетных проблем и задач по управлению СТВ, в соответствии с определением, выработанным на региональной встрече РПД-СТВ в Ашгабате. В то же самое время он прорабатывает такие элементы, наиболее эффективное применение которых возможно на региональном уровне. Это, в частности, следующие элементы:

- Региональные правовые инструменты;

- Повышение уровня осведомленности, обучение и наращивание потенциала;

- Мониторинг;

- Дублированное проведение пилотных проектов в регионе;

- Использование местных инвестиций всеми странами региона.

Общие расходы на выполнение РПД-СТВ (из расчета на период 2007/2010) составляют 4, 016, 000 долларов США.

Данная оценка включает только региональные затраты и национальные расходы сюда не входят. Данные расходы, в основном, связаны с организацией и участием в региональных встречах, семинарах и тренингах, а также включают оплату консультантам за проведение необходимых исследований, составление документов, проведение тренингов, наращивание потенциала и т.д. Также предусмотрены расходы на проведение технико-экономических обоснований и выполнение пилотных проектов. Некоторые из данных мер подробно рассматриваются большим числом планов действий; однако связанные с ними расходы включаются только в один из них и обозначаются перекрестными ссылками с целью предотвращения двойного учета расходов.

Далее представлен обзор всех планов действий, их сроков и оценка затрат, которые необходимы для их выполнения:

|  | Цель / действия, необходимые для достижения цели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Затраты, US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и реализация региональных правовых инструментов по СТВ |
| 1.1 | Анализ текста проекта Протокола по защите Каспия от НИЗ и определение существующих пробелов в отношении его возможностей по контролю СТВ |  |  |  |  | 5,000 |
| 1.2 | Проектирование дополнительного текста, который будет включен в Протокол |  |  |  |  | 5,000 |
| 1.3 | Переговоры и принятие поправки к Протоколу |  |  |  |  | 50,000 |
| 1.4 | Начало выполнения Протокола в пяти прибрежных странах |  |  |  |  | 200,000 |
|  |  | 260,000 |
| 2 | Предотвращение / смягчение воздействия выбросов СТВ крупными индустриальными источниками загрязнения, являющимися основными потенциальными загрязнителями Каспийского моря |
| 2.1 | Анализ уместных документов по НТМ и ЛЭП, и предельные уровни выработки эмиссий СТВ |  |  |  |  | 5,000 |
| 2.2 | Предложение по пределам эмиссий СТВ на основе НТМ и ЛЭП и / или НТМ и ЛЭП, используемых в будущем, и проектирование дополнительного текста, который будет включен в Протокол по НИЗ |  |  |  |  | 10,000 |
| 2.3 | Переговоры и принятие поправки к Протоколу |  |  |  |  | 50,000* |
| 2.4 | Начало выполнения Протокола в пяти прибрежных странах |  |  |  |  | 200,000* |
|  |  | 15,000 |
| 3 | Предотвращение / смягчение воздействия выбросов от оборудования, содержащего ПХБ и расположенного в Каспийской зоне |
| 3.1 | Анализ текста проекта Протокола по защите Каспия от НИЗ и определения существующих пробелов в отношении его возможностей по контролю ПХБ |  |  |  |  | 5,000 |
| 3.2 | Составление дополнительного текста, связанного с оборудованием, содержащим ПХБ, который будет включен в Протокол |  |  |  |  | 5,000 |
| 3.3 | Переговоры и принятие поправки к Протоколу |  |  |  |  | 50,000* |
| 3.4 | Начало реализации Протокола в пяти прибрежных странах |  |  |  |  | 200,000* |
| 3.5 | Реализация действий, поднимающих целенаправленную осведомленность в странах, где осведомленность по проблеме ПХБ все еще остается низкой |  |  |  |  | 20,000* |
| 3.6 | Региональные мероприятия, повышающие мощность по контролю ПХБ, с пунктами на тему экологически чистой практики |  |  |  |  | 100,000* |
| 3.7 | Технико-экономическое обоснование возможного регионального подхода по окончательному удалению ПХБ |  |  |  |  | 250,000 |
|  |  | 260,000 |
| 4 | Предотвращение / смягчение воздействия судовых загрязнений и аварий на море |  |
| 4.1 | Введение мер с целью проведения переговоров о Протоколе к Рамочной Конвенции по предотвращению / смягчению воздействия судовых загрязнений и аварий на море |  |  |  |  | 20,000 |
| 4.2 | Анализ соответствующих международных стандартов и Конвенций ММО |  |  |  |  | 30,000 |
| 4.3 | Составление текста Протокола |  |  |  |  | 30,000 |
| 4.4 | Переговоры и принятие Протокола |  |  |  |  | 50,000 |
| 4.5 | Начало реализации Протокола в пяти прибрежных странах |  |  |  |  | 200,000 |
|  |  | 330,000 |
| 5 | Укрепление / выравнивание возможностей, связанных с проблемами СТВ по региону |
| 5.1 | Наращивание возможностей по предотвращению и контролю промышленного загрязнения |  |  |  |  | 100,000 |
| 5.2 | Наращивание возможностей по безопасному контролю оборудования, содержащего ПХБ и ПХБ |  |  |  |  | 100,000 |
| 5.3 | Наращивание возможностей по наилучшим методам с целью разработки мер предосторожности и охраны хранилищ устаревших пестицидов и экологически чистого уничтожения/устранения пестицидов СОЗ |  |  |  |  | 100,000 |
| 5.4 | Наращивание возможностей по оценке и управлению риском, связанным с загрязненными участками |  |  |  |  | 100,000* |
| 5.5 | Наращивание возможностей по экологически чистой дезактивации / вариантам очищения загрязненных участков и процесса принятия соответствующих решений |  |  |  |  | 100,000* |
| 5.6 | Наращивание возможностей по контролю СОЗ |  |  |  |  | 100,000 |
| 5.7 | Наращивание возможностей по учреждению централизованной базы данных СТВ и системы информационного управления |  |  |  |  | 50,000 |
| 5.8 | Наращивание возможностей по общественной информированности |  |  |  |  | 100,000* |
|  |  | 450,000 |
| 6 | Создание и реализация на местах согласованной программы по контролю СТВ |
| 6.1 | Соглашение по минимальному набору основных данных, которые будут получены от всех регионов, и использоваться в качестве источника базовых данных |  |  |  |  | 50,000 |
| 6.2 | Разработка и учреждение руководящих принципов по стандартным процедурам взятия образцов, обработки проб, анализу и отчетности по основным данным |  |  |  |  | 50,000 |
| 6.3 | Гарантирование, что основные фоновые данные получены в соответствии с данными руководящими принципами |  |  |  |  | 500,000 |
| 6.4 | Определение лабораторий во всех прибрежных странах, которые станут частью регулярной региональной программы по контролю СТВ, и укрепление их возможностей по мере необходимости |  |  |  |  | 100,000* |
| 6.5 | Получение обязательств от всех прибрежных стран для устойчивого финансирования как минимум определенного регулярного мониторинга основных данных |  |  |  |  | 50,000 |
| 6.6 | Обслуживание централизованной базы данных по СТВ |  |  |  |  | 30,000 |
| 6.6 | Реализация процедур по ПК/КК для программы мониторинга и определение поверочной лаборатории(й), чтобы организовать межлабораторные исследования |  |  |  |  | 100,000 |
|  |  | 780,000 |
| 7 | Предотвращение незаконного использования и торговли пестицидами/СОЗ |
| 7.1 | Начало сотрудничества с таможенными властями по предотвращению несанкционированного импорта и использования пестицидов/СОЗ |  |  |  |  | 50,000 |
| 7.2 | Предложение эффективных мер по предотвращению несанкционированного импорта и использования пестицидов/СОЗ |  |  |  |  | 30,000 |
| 7.3 | Запуск реализации мер по предотвращению несанкционированного импорта пестицидов/СОЗ |  |  |  |  | 50,000 |
| 7.4 | Определение минимальных мер и лучших методов по охране хранилищ с устаревшими пестицидами с целью предотвращения несанкционированного доступа к ним |  |  |  |  | 100,000* |
| 7.5 | Реализация экспериментальных проектов по передаче устаревших пестицидов в безопасные хранилища |  |  |  |  | 500,000* |
| 7.6 | Реализация целенаправленных мер, повышающих осведомленность о возможных опасностях, связанных с использованием незаконных пестицидов |  |  |  |  | 120,000** |
| 7.7 | Стимулирование интегрированных мер по борьбе с паразитами |  |  |  |  | 60,000** |
|  |  | 130,000 |
| 8 | Чистка хранилищ, содержащих устаревшие агрохимикаты/СОЗ и устаревших запасов ЭБО, и расположенных поблизости от Каспийской региона |
| 8.1 | Составление дополнительного текста, который будет включен в Протокол по НИЗ в качестве справки по хранилищам устаревших пестицидов |  |  |  |  | 5,000 |
| 8.2 | Переговоры и принятие поправки к Протоколу |  |  |  |  | 50,000* |
| 8.3 | Разработка региональных критериев на тему приоритетности хранилищ |  |  |  |  | 50,000 |
| 8.4 | Определение минимальных мер и наилучших методов по охране хранилищ с устаревшими пестицидами, с целью предотвращения несанкционированного доступа |  |  |  |  | 100,000 |
| 8.5 | Осуществление экспериментальных проектов по приведению в безопасное состояние хранилищ с устаревшими пестицидами |  |  |  |  | 500,000 |
| 8.6 | Технико-экономическое обоснование по возможному региональному подходу с целью окончательного устранения от пестицидов/СОЗ |  |  |  |  | 250,000 |
|  |  | 905,000 |
| 9 | Чистка участков, загрязненных СТВ и являющихся основными потенциальными загрязнителями Каспийского моря |
| 9.1 | Разработка региональных критериев для расположения участков по приоритетам и определения региональных приоритетных зон |  |  |  |  | 50,000 |
| 9.2 | Реализация действий по наращиванию возможностей, направленных на оценку и управление риском по приоритетным участкам загрязнения |  |  |  |  | 100,000 |
| 9.3 | Реализация мер по наращиванию возможностей по изысканию альтернатив экологически чистой дезактивации / очистки и по соответствующему процессу принятия решений |  |  |  |  | 100,000 |
|  |  | 250,000 |
| 10 | Повышение осведомленности о потенциальной угрозе СТВ среди общественности |
| 10.1 | Разработка модуля, повышающего информированность об угрозе, связанной с хранилищами устаревших пестицидов, и о том, как ее избежать |  |  |  |  | 5,000 |
| 10.2 | Разработка модуля, повышающего информированность об угрозе, связанной с загрязненными участками, и о том, как ее избежать |  |  |  |  | 5,000 |
| 10.3 | Разработка модуля, повышающего информированность об угрозе, связанной с использованием трансформаторных масел, и о том, как ее избежать |  |  |  |  | 5,000 |
| 10.4 | Разработка модуля, повышающего информированность об угрозе, связанной с использованием бесконтрольного сжигания отходов, и о том, как ее избежать |  |  |  |  | 5,000 |
| 10.5 | Разработка модуля, повышающего информированность о правовых рамках и практической политике по предотвращению и контролю СТВ (для высших должностных лиц, местных и региональных властей) |  |  |  |  | 10,000 |
| 10.6 | Разработка модуля, повышающего информированность о соответственных процедурах управления для безопасного обращения с СТВ (для менеджеров) |  |  |  |  | 10,000 |
| 10.7 | Обучение для тренеров с целью реализации вышеупомянутых модулей на национальных уровнях |  |  |  |  | 60,000 |
|  |  |  |  |  |  | 100,000 |
| 11 | Установить инфраструктуру для экологически чистого хранения и уничтожения/очистки от СОЗ |
| 11.1 | Разработка региональных критериев и руководства по экологически чистому временному хранилищу отходов/СОЗ |  |  |  |  | 60,000 |
| 11.2 | Разработка технико-экономического обоснования на тему исследования возможностей по региональному подходу для размещения СОЗ, принимая во внимание устаревшие пестициды/СОЗ и ПХБ |  |  |  |  | 100,000 |
| 11.3 | Разработка проектного предложения на тему регионального подхода к экологически чистому временному хранилищу и окончательной очистке от отходов/СОЗ (пестициды, ПХБ) в Каспийском регионе |  |  |  |  | 200,000 |
| 11.4 | Поиск международных доноров для реализации вышеупомянутого проекта |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Наращивание мощностей по экологически чистому хранению и альтернативам уничтожению/очистке от отходов/СОЗ, а также по процессам принятия решения по вышеупомянутым темам |  |  |  |  | 80,000 |
|  |  | 440,000 |
| 12 | Предотвращение / смягчение воздействия крупных нефтяных разливов, возникающих в результате добычи, транспортировки, переработки и аварий |
| 12.1 | Анализ текста проекта Протокола по защите Каспия от загрязнения НИЗ и Протокола о региональной подготовленности, реагированию и сотрудничеству в борьбе с нефтяными загрязнениями, и определение существующих пробелов в отношении их возможностей по предотвращению нефтяных загрязнений и смягчению их воздействий |  |  |  |  | 8,000 |
| 12.2 | Проект дополнительного текста, который будет включен в соответствующие Протоколы |  |  |  |  | 8,000 |
| 12.3 | Наращивание возможностей |  |  |  |  | 80,000 |
|  |  | 96,000 |
|  | ИТОГО | 4,016,000 |

Список сокращений и обозначений

| Acronym | Meaning | Аббревиатура | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| CIS | Commonwealth of Independent States (of the former Soviet Union) | СНГ | Содружество независимых государств |
| BAT&BEP | Best Available Techniques & Best E1nvironmental Practices | НТМ и ЛЭП | Наилучшие методы и лучшая экологическая практика |
| CEP | Caspian Environment Program | КЭП | Каспийская Экологическая Программа |
| CITES | Convention on International Trade in Endangered Species | КМТВВ | Конвенция по международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения |
| EIA | Environmental Impact Assessment | ОВОС | Оценка воздействия на окружающую среду |
| ESM | Environmentally Sound Management | ЭУУ | Экологически устойчивое управление |
| EU | European Union | ЕС | Европейский союз |
| FAO | Food and Agricultural Organisation | ФАО | Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству |
| FC | Framework Convention for the Protection of the Maritime Environment of the Caspian Sea | РК | Рамочная конвенция по Защите морской среды Каспийского моря |
| FSU | Former Soviet Union | БСС | Бывший Советский Союз |
| GEF | Global Environment Facility | ГЭФ | Глобальный экологический фонд |
| GIS | Geographic information system | ГИС | Геоинформационная система |
| GIWA | Global International Waters Assessment | ГОМВ | Глобальная оценка международных вод |
| GNP | Gross National Product | ВНП | Валовый национальный продукт |
| GPA | Global Programme of Action for Protection of the Marine Environment from Land-based Activities | ГПД ЗМСНЗ | Глопальная программа действий для защиты морской среды от наземного загрязнения |
| IAEA | International Atomic Energy Agency | МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии |
| ICZM | Integrated Coastal Zone Management | ИУПЗ | Интегрированное управление прибрежными зонами |
| IMO | International Maritime Organization | ММО | Международная морская организация |
| IPIECA | International Petroleum Industry Environmental and Conservation Association | МАНПООС | Международное агенство по нефтяной промышленности и охране окружающей среды |
| IPM | Integrated Pest Management | ИМКВ | Интегрированный метод контролирования вредителей |
| ISAG | Invasive Species Advisory Group | КГВВ | Консультативная группа по видам-вселенцам |
| LBS | Land Based Sources | НИЗ | Наземные источники загрязнения |
| LRTAP | Long-range Transboundary Air Pollution | ШМТВЗ | Широкомасштабное трансграничное воздушное загрязнение |
| MAGICA | Management Advisory Group and Intersectoral Coordination Assistant | ЧАКГ | Члены административно-консультативной группы |
| MEA | Multilateral Environmental Agreement | МЭС | Многостороннее экологическое соглашение |
| MEL | Marine Environment Laboratory, IAEA, Monaco | МЭЛ | Морская экологическая лаборатория, МААЭ, Монако |
| ML | Mnemiopsis Leydii | МЛ | Гребневик МЛ |
| NCAP | National Caspian Action Plan | НКПД | Национальный каспийский план действий |
| NCS | National Coordinating Structure | НКС | Национальная координационная структура |
| NEAP | National Environmental Action Plan | НПДООС | Национальный план действий по окружающей среде |
| NFP | National Focal Point | НК | Национальный координатор |
| NGOs | Non-governmental organizations | НПО | Неправительственная организация |
| NPAP | National PTS Action Plan | НПД-СТВ | Национальный план действий по стойким токсическим веществам |
| OECD | Organization for Economic Cooperation and Development | ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| PC | Programme Coordinator | КП | Координатор программы |
| PCU | Program Coordination Unit | КБП | Координационное бюро программы |
| PIPP | Priority Investment Portfolio Project | ПППИ | Проект Портфеля приоритетных инвестиций |
| POPs | Persistent Organic Pollutants | СОЗ | Стойкие органические загрязнители |
| PPA | Public Participation Advisor | СУО | Советник по участию общественности |
| PTS | Persistent Toxic Substances: Persistent toxic substances (PTS) is an umbrella term for compounds that are toxic, persistent in the environment, bio-accumulating in living organisms, and which may be transported through various media to long distances from their original point of release. The PTS scope for this project are the 12 Stockholm Convention POPs (Aldrin, Chlordane, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), Mirex, Toxaphene, Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Dioxins and Furans); petroleum hydrocarbons; heavy metals (in particular Pb, Cd, Hg and Cr); but also other relevant persistent organic substances (e.g. endosulphan and lindan) | СТВ | Стойкие токсические вещества, собир. термин по компонентам, устойчивым и токсическим к окружающей среде, способным к бионакоплению в живых организмах и переносу в различных средах на дальние расстояния от мест выброса. Спектром СТВ в данном проекте являются 12 СОЗ по Стокгольмской Конвенции (Алдрин, хлордан, ДДТ, диелдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензен (ГХБ), мирекс, токсафен, полихлоринированные бифенилы (ПХБ), диоксины и фураны); нефтяные углеводороды; тяж-е металлы (в частности, Pb, Cd, Hg и Cr); но также и прочие устойчивые органические вещества (т.е. эндосульфан и линдан) |
| RPAP | Regional PTS Action Plan | РПД-СТВ | Региональный план действий по стойким токсическим веществам |
| SAP | Strategic Action Programme | СПД | Стратегический план действий |
| SAPIC | SAP Implementation Coordinator | КР-СПД | Координатор по реализации СПД |
| SHA | Stakeholder Analysis | АЗС | Анализ заинтересованных сторон |
| SHG | Stakeholder Group | ГЗС | Группа заинтересованных сторон |
| TAB | Thematic Advisory Board | ТКС | Тематический консультативный совет |
| Tacis | EU Programme for Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States | Тасис | Программа Тех. Содействия ЕС странам СНГ |
| TDA | Transboundary Diagnostic Analysis | ТДА | Трансграничный диагностический анализ |
| UEIP | Urgent Environmental Investment Project (Azerbaijan) | СПЭИ | Срочный Проект по Экологическим инвестициям (Азербайджан) |
| UN ECE | United Nations Economic Commission for Europe | ЕЭК ООН | Европейская экономическая Комиссия ООН |
| UNDP | United Nations Development Programme | ПРООН | Программа развития ООН |
| UNEP | United Nations Environment Programme | ЮНЕП | Программа ООН по окружающей среде |
| UNOPS | United Nations Office for Projects Services | ЮНОПС | Управление по обслуживанию проектов ООН |
| USAID | United States Agency for International Development | USAID | Агентство США по международному развитию |
| WCMC | World Conservation Monitoring Centre | ЦМГС | Центр по мониторингу глобального сохранения |
| WHO | World Health Organisation | ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| WMO | World Meteorological Organization | ВМО | Всемирная метеорологическая организация |

Библиография

- Проектный Документ по II фазе ГЭФ, КЭП-СПД, проект ПРООН/ЮНОПС: январь 2004 г.;

- Стратегический план действий (СПД) по Каспийскому морю: КЭП, Ноябрь 2003 г.;

- Национальный План Действий Азербайджанской Республики по Каспию; КЭП/МЭПР Азербайджанской Республики;

- Рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря: Ноябрь 2003 г.;

- Загрязнение Каспийского моря: www.caspianenvironment.org/pollution;

- Проект ЭКОТОКС - Мировой Банк: Декабрь 2002 г.;

# Footnotes

5ая встреча КЭП - РПДУТВ прошла в Ашгабате 19-20 мая 2006 г.

Лучшие методы (которые, в то же самое время, являются “самыми чистыми технологиями”) и лучшая природоохранная практика

Экологически безопасная очистка

Затраты, отмеченные звездочкой*, включены в другую программу действия

Могут использоваться документы ФАО и руководящие принципы

Должно быть осуществлено вместе с Действием 3.7 Технико-экономическое

обоснование по возможному региональному подходу для заключительного устранения ПХБ