Caspian Environment Program –CEP-SAP Project

TDA/NCAP/SAP Revisit Process

SAP/NCAP Implementation Review

Обзор выполнения СПД\НКПД

Ашгабат 2006

# Введение

Настоящий документ нацелен на анализ выполнения Стратегического Плана Действий в Туркменистане.  Стратегический План Действий (СПД) является документом Каспийской Экологической Программы (КЭП) и общим руководством для прикаспийских стран при выполнении природоохранных мероприятий регионального характера или воздействия.

Процесс анализа выполнения СПД\НКПД включил в себя работу с прикаспийскими предприятиями и организациями для сбора и анализа информации по выполненным природоохранным мероприятиям и инвестициям за 2002-2005, а также закрепленные на период 2006-2009 годы.  Представленные мероприятия были распределены как природоохранные вмешательства, которые напрямую и косвенно вносят вклад в выполнение СПД, а также природоохранные инвестиции за последние 4 года.

Была собрана информация по основным загрязнителям морской и береговой полосы, а также прибрежной зоны.  Был изучен и описан правовой статус НКПД и СПД в стране.  Затем была определена связь между СПД и НКПД с национальными программами и приоритетами.  Данный отчет представляет результаты данной работы.  Приложения предоставляют детальное описание всех инвестиций и интервенций и их увязка с СПД.

# Содержание

Введение	2

Содержание	3

Правовой статус СПД и НКПД	4

НПДООС	4

НКПД	5

СПД	6

Обзор вмешательств СПД за последние четыре года	8

Типы интервенций	8

Рыбные и другие коммерческие  ресурсы	8

Сохранение  биоразнообразия	11

Социально-экономическое развитие и управление прибрежной зоной	14

Мониторинг и снижение загрязнения окружающей среды	17

Вмешательства не вошедшие в СПД	25

Обзор природоохранных инвестиций, выполненных за последние 4 года и включенные в будущие паны развития	27

Обзор выполнения СПД по сравнению с индикаторами проверки ГЭФ	33

Приложение I.  Проекты и инвестиции НПДООС, связанные с НКПД\СПД	35

Приложение II. Оценка выполнения СПД	42

Примечания.	61

# Правовой статус СПД и НКПД

Главной задачей СПД и НКПД является решение срочных экологических проблем на региональном и национальном уровне, поэтому подход к правовому статусу должен быть не одинаковым.

## НПДООС

Основой политики планирования и реализации природоохранных мероприятий в Туркменистане является Национальный План Действий по Охране Окружающей Среды (НПДООС) Сапармурата Туркменбаши до 2010 года, утвержденный Постановлением Президента Туркменистана №6007 от 2.12.2002.  Документ направлен на обеспечение экологической безопасности  страны и рационального использования природных ресурсов.  НПДООС является базовым документом для  выполнения природоохранных мероприятий во всем Туркменистане, включая Каспийский регион.

НПДООС имеет (а) правовые и институциональные и (б) инвестиционные мероприятия.  Институциональные мероприятия разработаны по 7 природоохранным направлениям: защита ОС, охрана водных ресурсов, охрана земельных ресурсов, охрана в туркменской зоне Аральского моря, охрана воздуха, предотвращение и уменьшение загрязнения от нефтегазового сектора, защита биоразнообразия и охрана культурного наследия.  В основном, правовые и институциональные мероприятия направлены на решение общенациональных задач по усилению правовой и институциональной системы.  Хотя национальные мероприятия имеют косвенное влияние на природоохранную политику в Каспийском регионе, НПДООС вносит значительный вклад в создание мониторинговых систем (воздух, вода, земельные ресурсы), а также предлагает внедрение новых технологий для сокращения загрязнения от нефтегазовой деятельности.

| Инвестиционные мероприятия также разделены на 7 направлений. Более 60% инвестиционных мероприятий направлены на предотвращение загрязнений от развития нефтегазового сектора в Балканском велаяте и на Каспийском море путем внедрения новых технологий и реконструкции имеющихся производств. Мероприятия включают усовершенствование систем очистки Туркменбашинского Нефтеперерабатывающего Завода, реконструкция нефтеналивных терминалов и трубопроводов, создание пунктов хранения отходов химических заводов, восстановление морских нефтяных скважин и другие. Общая сумма инвестиций, планируемых на мероприятия в Каспийском регионе, составляет более 1,5 миллиарда долларов, включая более 60 миллионов долларов на чисто экологические мероприятия. Список мероприятий (инвестиционных и институционально-правовых) приведен в Приложении I. В настоящее время в Туркменистане ведется проект по оценке выполнения НПДООС, который нацелен на определения степени выполнения мероприятий НПДООС, оценку имеющихся и требуемых инвестиций. NCAP areas | Relation to SAP |
| --- | --- |
| Контроль за загрязнением \ Pollution control | EQOIII, EQOV |
| Рыбное хозяйство \ Fisheries | EQO I, EQOV |
| Сохранение биоразнообразия \ Biodiversity protect | EQOII, EQOV |
| Социально-экономический \Social Economic | EQOIV, EQOI, EQOV |
| Планирование и управление прибрежной зоны \ Coastal zone planning | EQOIV, EQOV |
| Таблица 1. Связь НКПД и СПД |  |

## НКПД

НПДООС служил основной для создания Национального Каспийского Плана Действий (НКПД), который был одобрен Государственной комиссией по обеспечению выполнения обязательств Туркменистана, вытекающих из международных конвенций и программ ООН по охране окружающей среды в октябре 2002 года.  Документ определяет основные направления развития Каспийского региона, отражающие государственные и региональные интересы.  Мероприятия НКПД нашли полное отражение в программах организация и предприятий, работающих в регионе, и был согласован в соответствующих министерствах и ведомствах на национальном уровне.

Другими словами, все мероприятия НКПД вошли в планы действий и отраслевые стратегии развития, и поэтому не имели необходимость принятия на более высоком уровне.  Документ служит в качестве руководства для выполнения природоохранной деятельности в Каспийском регионе.

Помимо мероприятий НПДООС, Каспийский план действий содержит мероприятия регионального значения, которые служат достижению региональных целей и включены в Стратегический План Действий.   План содержит информацию и мероприятия по следующим направлениям: социально-экономические вопросы, управление и планирование прибрежной зоной, контроль за загрязнением, сохранение биоразнообразия, рыбное хозяйство и коммерческие биоресурсы.  План содержит около 78 мероприятий на общую сумму более 220 миллионов долларов.

Схема 1. Механизм выполнения НПДООС\НКПД\СПД

Государственная программа по охране окружающей среды

НПДООС – Национальные приоритеты

НКПД:       Национальные приоритеты

ЦПКОС I

ЦПКОС II

ЦПКОС III

Государственная программа – обязательна к выполнению

План действий, основанный на НПДООС и каспийских приоритетах – основана на НПДООС и частично покрывает СПД

ЦПКОС IV

ЦПКОС V

Региональная программа – общее руководство

НКПД: Каспийские приоритеты

СПД

Более половины мероприятий являются инвестициями, среди которых модернизация отходов ТНПЗ, реконструкция трубопроводов, модернизация завода по производству технического углерода и другие.  Около 30% мероприятий являются институциональными, включая создание научно-исследовательского центра.  Остальные 20% мероприятий направлены на улучшение правовой базы охраны природы и включает мероприятия по комплексному изучению колебаний Каспия, разработка нормативов по борьбе с браконьерством, региональных соглашений по использованию ВБУ, а также усиление сотрудничества в управлении рыбными ресурсами.

К 2006 году, согласно оценке специалистов КЭП, из 78 мероприятий НКПД было выполнено около 40%.  Общая сумма инвестиций составила более 190 миллионов долларов.  Большинство мероприятий НКПД внесли вклад в основу для выполнения государством регионального Стратегического Плана Действий.

## СПД

Стратегический План Действий, являясь региональным документом, был одобрен на встрече сторон-участников Каспийской Экологической Программы в октябре 2004 года, как документ общего руководства при планировании и выполнении природоохранных мероприятий Каспийского моря.  Разработка плана проводилась при  непосредственном участии туркменских специалистов и с учетом национальных приоритетов и программ.

| Таблица 2. Государственные и национальные компании и организации с оцениваемым вкладом в СПД за 2002-2005 г.г. более 100 000 долларов |  |
| --- | --- |
| Название | Оцениваемый вклад |
| Государственная корпорация Туркменнефть | $ 2 820 577 |
| Рыбная инспекция Туркменистана | $ 1 384 615 |
| Хазарский Государственный Заповедник | $ 951 719 |
| Хазарский Химический Комбинат | $ 950 000 |
| Туркменский Нефтеперерабатывающий Завод | $ 677 059 |
| Управление Каспэкоконтроль | $ 598 018 |
| Управление Туркмендениздерьяйоллары | $ 199 155 |
| Хякимлик Эсенгулы | $ 154 480 |
| Химический комбинат Гарабогазсульфат | $ 131 192 |
| Иностранные организации и компании с оцениваемым вкладом в СПД за 2002-2005 г.г. более 100 000 долларов |  |
| Эмерол | $ 9 149 303 |
| Компания «Драгон Ойл» | $ 588 125 |
| Компания «Баррен Енерджи» | $ 192 126 |

СПД тесно связан с НПДООС и НКПД через механизм реализации.  Непосредственная реализация СПД зависит от выполнения НКПД.  Рис.1 представляет механизм реализации СПД, который основан на реализации НКПД, который в свою очередь основан на НПДООС и программ Каспийского региона.

С точки зрения правового механизма реализации, то документом, обязательным к выполнению, является НПДООС.  Координация за выполнением НПДООС возложена на   Министерство Охраны Природы, а исполнителями являются Министерства и ведомства Туркменистана.  В настоящее время при поддержке ПРООН Туркменистана создается механизм контроля за выполнением НПДООС, основанный на создании Центра по выполнению НПДООС.

На основе НПДООС разработан НКПД, который также включает другие мероприятия, утвержденные министерствами и ведомствами различных отраслей экономики.  Поэтому все мероприятия, заложенные НКПД, также обязательны для выполнения и могут быть ограничены только выделением бюджетных средств и инвестиций.   Ответственным за выполнение НКПД является разработчик Плана, Государственное Предприятие по Вопросам Каспия, а исполнителями – прибрежные организации и ведомства.

В свою очередь, выполнение некоторых мероприятий НКПД приводит к выполнению Стратегического Плана Действий.  Ответственным за выполнение СПД в Туркменистане является Национальный Координатор КЭП, Министр Охраны Природы.  Исполнителем СПД являются государственные природоохранные комитеты и ведомства, а также иностранные компании и производственные объекты.  Список  основных организаций, участвующих в выполнении НКПД  и СПД, а также их вклад  указан в Таблице 2.

# Обзор вмешательств СПД за последние четыре года

## Типы вмешательств.

Каспийские организации и предприятия при выполнении своих планов и программ вносят вклад в реализацию Стратегического Плана Действий.  Это включает и ежедневную деятельность по мониторингу и охране, а также новые инвестиции и вложения из различных источников.  Поэтому все мероприятия могут быть разделены на текущие расходы (baseline) и инвестиции (interventions).

Текущие, или базовые, расходы, или вмешательства, которые идут на ежедневной основе, включают, кроме прочего, мониторинг и защиту биоразнообразия, защиту рыбных ресурсов и проведение природоохранных мероприятий на производственных объектах.

Инвестиции, или вмешательства, включают такие вложения, или расходы за пределами текущих, которые приводят к ключевому улучшению качества окружающей среды, включая уменьшение поступления загрязняющих веществ, улучшение мест обитания и состояния видов, положительное воздействие на здоровье население.

За последние четыре года национальные и прикаспийские организации и ведомства внесли значительный вклад в реализацию Стратегического Плана Действий, выполняя или участвуя в выполнении более 60 мероприятий, напрямую направленных на улучшение экологической обстановки на Каспии.

Следующие мероприятия, распределенные по основным направлением НКПД, были проведены в Туркменистане за период с 2002 по 2005 год:

## Рыбные и другие коммерческие  ресурсы

В области защиты и устойчивого использования рыбных ресурсов за период 2002-2005 года Туркменистан продолжил выполнять меры по защите  рыбных ресурсов Каспийского моря от чрезмерного лова и незаконного улова.  Организации и задействованные в выполнении мероприятий включают: Государственный Комитет по рыбному хозяйству и Рыбную инспекцию Каспийского моря, а также государственную ассоциацию Балканбалык и местные власти и бизнес.  Основные мероприятия включают плановые (текущие) мероприятия  Рыбной инспекции, а также подготовку документов и проведение тендеров на закупку катеров для усиления охраны.  Кроме того, проведен тендер на строительство завода по производству мальков, икры и товарной рыбы в местечке Гыянлы.

Крупные инвестиции планируются на период от 2006-2007 года, когда начнется строительство вышеупомянутого рыборазводного завода, ориентировочной стоимостью 16 миллионов долларов, а также закупка катеров на сумму до 1 миллиона долларов. См. табл. 3

Кроме того, местные власти Эсенгулыйского этрапа на юге туркменского побережья Каспия провели очистку русла реки Атрек и каналов для сбора паводковых вод реки.  Было очищено более 65 км русла реки и каналов на общую сумму 125000 долларов.

С помощью иностранной помощи в рамках проекта по защите биоразнообразия в Хазарском Заповеднике, началась работа по созданию кооперативов по ловле и переработке частиковой рыбы в поселках Гызылсув и Чекишляр.  Проект направлен на использование современной селективной методики лова.  На 2006 год были закуплены и установлено оборудование для обработки рыбы на общую сумму 4000 долларов США.

| Таблица 3. Проекты и вмешательства в области охраны рыбных ресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название и описание проекта \вмешательства | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Охрана рыбных ресурсов Туркменистана. Текущие мероприятия рыбоохранного ведомства по внедрению законодательства и контроля его исполнением, выдачей лицензий и наложение штрафных санкций | - Защита рыбных запасов - Контроль использования ресурсов - Борьба с незаконным ловом | Комитет по рыбоохране | Финансирование 2002-2005 г.г. 1384615 долларов США, источник Государственный бюджет, Экологический фонд | Контроль использования рыбных ресурсов, выполнение природоохранного законодательства на местах, выдача лицензий и наложение штрафных санкций |
| Повышение потенциала охраны рыбных ресурсов в Туркменистане. Замена рыбоохранного флота для усиления потенциала инспекторов | Улучшение охраны рыбных ресурсов и контроля рыболовства Обновление флота рыбоохраны | Комитет Рыбного Хозяйства | Финансирование 2006 г. 1 миллионов долларов, Источник - фонд нефтегазового сектора | Подготовлена документация, проводится тендер, финансирование предполагается в 2006-2007 г. г. |
| Восстановление водохранилищ реки Атрек | Очистка каналов для сбора талых вод, восстановление мест обитания на озере Делили. | Хякимлик этрапа Эсенгулы | Финансирование 2005 г. 125 000 долларов, источник - местного бюджета этрапа Эсенгулы | Проведена очистка 65 км речного русла и каналов, ведущих на озера для сбора воды. |
| Строительство завода по производству рыбы (Рыбхоз) | Выпуск до 5 млн. мальков в море, производство до 100 тонн промышленной рыбы и 3 т икры | Комитет Рыбного Хозяйства | Финансирование 17 миллионов долларов США, из бюджета ________ | Подготовлена техническая и тендерная документация, проводится тендер, финансирование предполагается в 2006-2007 г.г. |
| Развитие малых хозяйств переработки рыбной продукции (два хозяйства) | Открытие рыбных артелей в пос. Чекишляр и Гызылсув Развитие рыболовства неосетровых видов рыбы (в рамках проекта по защите биоразнообразия Каспийского моря) | Министерство Охраны Природы, ПРООН Туркменистана | Проект стоимостью 160 000 долларов США, на 2006 год профинансировано 40000 долларов США - грант Британского посольства | Созданы и установлены две установки по обработки рыбы, проведена работа с населением. Дальнейшая работа планируется в 2006-2009 г.г., в рамках проекта ПРООН по защите биоразнообразия Хазарского Заповедника |

## Сохранение  биоразнообразия

Вмешательства в области сохранения биоразнообразия представлены в табл.4.  Туркменистан активно участвовал в разработке протокола по защите биоразнообразия Каспийского моря.  Кроме того, на постоянной основе ведется работа специалистами Министерства Охраны природы по подготовке директивных документов по особо охраняемым видам.  Так, ежегодно готовились документы по гюрзе, чья численность возросла до безопасного уровня.  Наконец были разработаны и представлены на рассмотрение обоснование по созданию Балканского Государственного Заповедника.  В рамках национального проекта ООН ««Улучшение системы управления охраняемых территорий в Туркменистане» были проведены работы по внедрению единой компьютерной базы по охраняемым территориям.

Основным вкладчиком в выполнении СПД по защите биоразнообразия является Хазарский Государственный Заповедник (ХГЗ).   В связи с увеличением уровня моря, водно-болотные территории увеличились на 50,000 гектаров, что увеличило охрану мест обитания без дополнительных затрат и инвестиций.  Совместно с WWF были разработаны и проведены мероприятия по отлову и распространению джейранов в заказнике Хазарского Заповедник на острове Огурчинский.  Был разработана и внедрена методика по отлову и распространению джейранов на других территориях Туркменистана.

Для защиты биоразнообразия Каспийского моря от инвазивных видов в 2005 году Государственным Предприятием по вопросам Каспийского моря, при поддержке грантовой программы ЮНЭП, было разработано и принято постановление Президента Туркменистана о правилах охраны прибрежных вод от загрязнений с судов.

В рамках выполнения Постановления Президента Туркменистана № 5548 от 05.03.2002  о восстановлении бухты Саймонова, с 2002 по 2005 год компания Эмерол проводила научно-исследовательские работы и мониторинг состояния бухты Саймонова.   Были отобраны 2024 пробы из 23 станций, включая бактериологический, химический, на содержание фенолов, СПАВ, углеводородов, фосфатов и другие.

В области повышения информированности населения проводилась работа с местным населением работниками ХГЗ.  Кроме того, в 2006 году стартовал проект, финансируемый фондом Дарвина, по внедрению образования по биоразнообразию.

Общие суммы финансирования защиты биоразнообразия за 2002-2005 год составляют более 1200 000 долларов США, из них более 95% являются расходами Туркменистана.   Только 26% из этой суммы является инвестициями в защите биоразнообразия, остальные – текущие расходы на природоохранную деятельность.

| Таблица 4. Проекты и вмешательства в области сохранения биоразнообразия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Защита основных видов в заповедных территориях Туркменского побережья (Хазарский Заповедник) | Защита перелетных птиц и других видов в водно-болотных угодьях международного значения | Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за 2002-2005 г.г.- 706362 долларов США. Источник - Государственный бюджет, Экологический Фонд Туркменистана | Обеспечение охраны перелетных и зимующих видов на ВБУ, включенных в список Рамсарской Конвенции, от несанкционированной охоты |
| Расширение заповедных территорий Северочелекенского залива (50 000 га) в связи с повышением уровня моря | Охране ключевых мест обитаний перелетных и зимующих птиц | Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за счет собственных средств заповедника | Обеспечена охрана перелетных и зимующих птиц на дополнительных ВБУ, не включенных в список Рамсарской Конвенции |
| Проведение научно-исследовательских и мониторинговых работ по восстановлению природных ресурсов бухты Саймонова (в рамках Постановления Президента по бухте Соймонова) | Изучение состояния бухты Соймонова, контроль степени и качества загрязнения | Компания Эмерол, Туркменбашинский Нефтеперерабатывающих Завод | Финансирование за 2003-2005 г.г. - 244548 долларов США, Источник - государственные инвестиции | НИ отчет о состоянии бухты, система мониторинга биологического восстановления и мониторинга загрязнения |
| Улучшение системы природоохранных территорий Туркменистана (ЭКОНЕТ) | Улучшение планирования системы ПТ, усиление потенциала по управлению ПТ | Министерство Охраны Природы, ПРООН Туркменистана | Доля финансирования ПТ прибрежной зоны (Балканский велаят) оценивается в 32000 долларов США, Источник - ПРООН Туркменистана | Создание электронной сети ПТ для сбора, хранения и анализа информации по ПТ. Разработка планов управления ПТ, подготовка документов для пилотных национальных парков, need assessment reports |
| Подготовка учебных программ по образованию в области биоразнообразия | Внедрение учебных материалов по биоразнообразию в программы обучения школьников 11-14 лет Усиление информированности детей по вопросам биоразнообразия | Хазарский Государственный Заповедник, Field Study Council (UK) | Финансирование 2006 -2008 г.г. - приблизительно 25000 долларов США на страну, Источник - Фонд Дарвина (UK) | Разработка, публикация и распространение среди прибрежных школ плакатов и др. учебных материалов на национальных языках о важности биоразнообразия |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение инвентаризации видов на Каспии, научная работа по учету ключевых видов заповедника. | Контроль численности ключевых перелетных и зимующих птиц, Проведение инвентаризации видов птиц на Каспии | Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за 2002-2005 г.г. составило 226896 долларов США, Источник - государственный бюджет и Экологический фонд Туркменистана | Обеспечена защита перелетных и зимующих птиц, а также мест обитания - ВБУ на восточном побережье Каспийского моря |
| Оценка, внедрение методики по отлову и распространению джейранов на ост. Огурчинский | Создание вольера для разведения джейранов, отлов и выпуск в дикую природу в других районах Туркменистана, включая Балканские горы | Институт пустынь, животного и растительного мира, WWF, Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за 2003-2005 г.г. составило 21350 долларов США, источник WWF | Обеспечена база воспроизводства джейранов на Каспийском море, число джейранов на острове превысило 1000 особей, выпущено около 100 особей |
| Работа по информированию населения о важности биоразнообразия | Повышение информированности население | Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за 2002-2005 г.г. - 18461 долларов США, Источник - Государственный бюджет, Экологический Фонд Туркменистана | Проводятся на постоянной основе работы со школами, предприятиями и организациями по повышению информированности населения |
| Правовое усиление защиты прибрежных вод от выбросов с судов | Охрана прибрежных вод от выбросов с судов Усиление охраны морской среды от инвазивных видов | Государственное Предприятие по Вопросам Каспия | Финансирование за 2004-2005 г.г. 9563 долларов США, Государственный бюджет (4000) и грант ЮНЭП(5563) по Орхусской Конвенции | Подготовка документации и принятие Постановления Президента Туркменистана о Правилах охраны прибрежных вод Туркменистана от загрязнений с судов (2005) |
| Подготовка обоснования создания Балканского Заповедника | Расширение заповедных территорий важных мест обитаний | Министерство Охраны Природы, Хазарский Государственный Заповедник | Финансирование за 2004-2005 г.г. 9426 долларов США, Источник Государственный бюджет | Подготовка документации и предоставление на подписание проекта постановления об открытии Балканского Заповедника |

## Социально-экономическое развитие и управление прибрежной зоной

В социально-экономические мероприятия вошли мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического состояния прибрежных сообществ через выполнение социальных проектов и проектов, направленных на создание альтернативных источников доходов и усиление мобилизации сообществ (табл.5).

Ключевую роль в выполнении мероприятий сыграло выполнение проектов ТАСИС ЕС, направленное на развитие прибрежных сообществ.  В рамках выполнения данных проектов в 2004-2005 годах в Туркменистане была инициирована работа по мобилизации 3 прибрежных сообществ по решению социально-экономических проблем.  В данную работу вошло планирование с участием сообщества, подготовка лидеров, написание и выполнение социальных грантовых проектов.   В рамках другого компонента проекта ТАСИС, прибрежные сообщества подготовили и начали реализацию 32 проектов, общей стоимостью более 300 000 Евро плюс не менее 20 % (60 000 Евро) собственного вклада.

При поддержке проектов USAID и Британского Посольства по мобилизации был открыт ресурсный центр сообщества в пос. Эсенгулы, профинансированы 5 проектов по улучшению социального состояния в поселках Эсенгулы, Чекишляр и Гызылсув общей стоимостью более 25 000 долларов США.

Министерство Охраны Природы совместно с природоохранными подразделениями проводила активную работу по усилению информированности общественности.  При поддержке грантов ЮНЭП, была проведена работа по повышению информированности населения по вопросам Орхусской Конвенции.

Наконец местными властями Эсенгулыйского этрапа и города Гарабогаза были установлены опреснительные установки для снабжения население пресной питьевой водой.

| Таблица 5. Проекты и вмешательства в области социально-экономического развития и управления прибрежной зоной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Выполнение проектов в рамках проекта ТАСИС ( при минимальном 20% вкладе местного населения) | Развитие альтернативных экологически устойчивых источников доходов для прибрежного населения Снижение нагрузки на экологию Каспия | Министерство Охраны Природы Туркменистана, РЭЦ ЦА (Казахстан) | Финансирование 2004-2005 г.г. - более 420 000 долларов США, из них 350000 - ТАСИС, 70000 долларов США - вклад местного населения | Профинансировано 42 проекта стоимостью от 2000 до 30000 долларов США на развитие бизнеса и альтернативных источников доходов |
| Проекты по развитию прикаспийских сообществ | Усиление мобилизации сообществ в решении социальных проблем Открытие ресурсных центров в сельской местности | Местная администрация, Каунтерпарт Туркменистана | Финансирование за 2004-2005 г.г. 15000 долларов США, из них 10000 грант USAID, 5000 грант Посольства Великобритании | Открыт и поддерживается Ресурсный Центр в этрапе Эсенгулы |
| Проекты по улучшению социально-экономического состояния в сельской местности прибрежной зоны | Улучшение СЭ состояния в сельской местности Мобилизация прибрежных сообществ на решение СЭ задач | Местная администрация, население сельской местности, Каунтерпарт Туркменистана | Финансирование за 2004-2005 г.г. 26000 долларов США, Источник 21500 грант USAID, 4500 средства местных сообществ Посольства Великобритании | Шесть проектов в трех населенных пунктах Эсенгулы, Чекишляр, Гызылсув выполнены или выполняются. |
| Улучшение снабжения водой в поселке Чекишляр, обеспечение водой в Гарабогазе и Эсенгулы | Улучшение снабжения питьевой водой в сельской местности | Местные власти прибрежных территорий, Общество Охраны природы Туркменистана | Финансирование 2005-2006 г.г. 58475 долларов США, из них 28995 - финансирование КЭП, 29480 - финансирование местных властей | Создание и запуск установок по опреснению воды с целью обеспечения питьевой водой жителей прибрежной зоны |
| Начало процесса планирования в сообществах для устойчивого развития (ТАСИС проект) | Усиление потенциала прибрежных сообществ в планировании и мобилизации | Министерство Охраны Природы Туркменистана | Финансирование за 2004-2005 г.г. приблизительно 225000 долларов США, источник - Европейский союз | Начало процесса планирования с участием населения в трех прибрежных сельских сообществах, определение и обучение потенциальных лидеров, написание проектов СЭ развития |
| Подготовка и распределение брошюры по Орхусской Конвенции для Каспийского региона, проведение информационной компании по Орхусской конвенции | Информированность населения о правах и обязанностях Туркменистана по Орхусской Конвенции | Министерство Охраны Природы Туркменистана, НИПЖЖР, активисты побережья | Финансирование за 2002 год 6800 долларов США, из них 5800 вклад ЮНЭП, 1000 вклад местных экспертов | Подготовлены и распечатаны более 500 брошюр по Орхусской Конвенции, проведены три проекта по информированности рыбаков, местного населения, школьников по Орхусской Конвенции |
| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Экологическое воспитание учащейся молодежи и повышение экологической образованности широких слоев населения | Повышение экологической образованности молодежи в вопросах охраны ресурсов Каспийского моря | Каспэкоконтроль | Финансирование за 2002-2005 г.г. 7576 долларов США, Источник - Государственный бюджет, Экологический Фонд Туркменистана | Проведение на постоянной основе работы с учебными заведениями в прибрежной зоне с целью повышения осведомленности по вопросам окружающей среды |
| Усиление комплексного управления прибрежной зоной, проект по защите биоразнообразия Хазарского Заповедника | Начало процесса интегрированного управления прибрежной зоны на базе Хазарского Заповедника | Государственное Предприятие по вопросам Каспийского моря | Финансирование на 2006-2009 г.г. 210000 долларов США. Источник - Государственный бюджет, ПРООН Туркменистана, ГЭФ | Создание рабочей группы по планированию, |
| Реконструкция трубопровода по перекачки раны из озера №6 на комбинат (Гарабогазсульфат) | Снижение степени засоленности почв, уменьшения негативных последствий соле-пылевых аэрозолей | Химический Комбинат Гарабогазсульфат | Финансирование за 2002-2004 г.г. 131192 долларов США, финансирование Собственные средства Химического Комбината Гарабогазсульфат | Снижение засоленности почв в районе залива Гарабогаз, снижение рисков солевых бурь |

## Мониторинг и снижение загрязнения окружающей среды

Каспийский регион Туркменистана является важной сырьевой и индустриальной базой страны. Основными производственными мощностями прибрежной зоны, которые могут иметь существенное воздействие на природную среду прибрежной зоны, являются:

Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод (ТНПЗ)

Хазарский Химический Комбинат (ХХК)

Разработка и добыча нефти в прибрежной зоне (Концерн Туркменнефть и другие компании)

Добыча нефти в морской зоне (Компания «Драгон Ойл»)

Транспортировка и доставка нефти и нефтепродуктов (Туркменнефть,  Туркмендениздерьяйоллары, ТНПЗ)

Вмешательства и проекты в области мониторинга и снижения загрязнения окружающей среды представлены в таблице 6.

В области мониторинга загрязнения основную работу по контролю мониторинга загрязнения в прибрежной зоне вела государственная организация Каспэкоконтроль.  Компания Эмерол, в рамках выполнения Постановления Президента Туркменистана, и компания «Драгон Ойл» проводили мониторинг загрязнения.  Наконец, обе компании разработали проекты предельно-допустимых норм выбросов при морской эксплуатации и для выбросов в бухту Саймонова, а также занимались подготовкой экологических паспортов скважин и ТНПЗ и оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС).

В области уменьшения загрязнения Туркменистан инвестировал значительные ресурсы на реконструкцию старых и строительство новых очистных сооружений ТНПЗ и нефтебазы в Уфра.  В сотрудничестве с ПМСГ КЭП была инициирована и продолжена работа по предотвращению загрязнения через грунтовые воды путем установки скважин и дрен, что привело к предотвращению загрязнения бухты Саймонова более 20 000 тоннами нефтяных отходов.

Для предотвращения загрязнения при транспортировке нефти были проведены ремонтные работы трубопроводов и резервуаров ТНПЗ, нефтебазы в пос. Кенар и на всей прибрежной зоне.  ТНПЗ демонтировал 9 ниток трубопроводов между заводом и нефтяным терминалом, проходящих по берегу Туркменбашинского залива, провел трубопроводы в нефтебазе Кенар, провел ремонт резервуаров.

Туркменнефть за период с 2002-2005 годы отремонтировала более 130 км нефтепроводов и реконструировала 242 км нефтепровода Вышка-Белек.

В области сбора нефтепродуктов и других отходов производства на загрязненных участках, наибольший вклад был сделан Хазарским Химическим Комбинатом, который построил в 2004 году пункт захоронения техногенных отходов в глубине полуострова Челекен.  Туркменнефть инвестировала на рекультивацию земель в районах бурения, консервации скважин и замазученных участках, а также сбором промышленных и других отходов.  В рамках собственной добычи рекультивацией земель занималась и компания «Burren Energy».   Компания Эмерол подготовили проект по утилизации нефтяных шламов ТНПЗ и пунктов хранения нефти.

Для предотвращения загрязнения канализационными водами, за отчетный период хякимлик города Туркменбаши проводил ремонтные работы своих канализационных сетей.  В рамках экологических мероприятий ТНПЗ были разработаны и представлены проекты по реконструкции канализационных сетей завода, а также проект по созданию водоочистительной системы с нулевым выбросом воды заводе.  Туркмендениздерьяйоллары провел работы по ремонту канализационной системы и септика в порту.

Для усиления потенциала по реагированию на разливы Туркмендениздерьяйоллары поддерживала работу своих судов и, при поддержке КЭП, создало службу по контролю глубиной навигационных каналов в заливе Туркменбаши.  Компания “Dragon Oil” инвестировала в оборудование по борьбе с разливами и платила членские взносы в организацию по разливам.  Наконец, компания Эмерол, при поддержке Genwest, создало Каспийский файл для программы NOAA для прогнозирования поведения разливов.

| Таблица 6. Проекты и вмешательства в области мониторинга и снижения загрязнения окружающей среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Мониторинг загрязнения |  |  |  |  |
| Выполнение государственных контрольных функций, включая наложения штрафных санкций | Уменьшение и предотвращение загрязнения окружающей среды Усиление выполнения законодательства | Каспэкоконтроль | Финансирование на 2002-2005 г.г. - 205577 долларов США, источник - Государственный бюджет, Экологический фонд Туркменистана | На постоянный основе государственный мониторинг выполнения законодательных актов, относительно загрязнения морской среды Каспийского моря |
| Проведение экологического мониторинга Туркменского сектора Каспийского моря | Контроль за содержанием загрязняющих веществ в морской среде, включая трансграничные эмиссии | Каспэкоконтроль | Финансирование на 2002-2006 г.г. 384 865 долларов США, источник - Государственный бюджет, Экологический фонд Туркменистана | На постоянной основе контроль за загрязнением морской среды Каспийского побережья Туркменистана |
| Проведение мониторинга, аудита и исследований при разработке месторождений | Контроль за загрязнением во время производства работ по морской разведке, разработке и добычи | Компания Драгон Ойл | Финансирование на 2002-2005 г.г. - 79334 долларов США, источник - собственные средства компании Драгон Ойл долларов США, источник - Государственный бюджет, Экологический фонд Туркменистана | На постоянной основе проводиться мониторинг загрязнений при разведке, разработке и добычи на морских месторождениях |
| Проект предельно допустимых сбросов и выбросов, оценки воздействия на окружающую среду | Разработка предельно допустимых сбросов и выбросов, оценка воздействия на окружающую среду | Компания Эмерол | Финансирование за 2002-2005 г.г. 453730 долларов США, источник - Инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Проект разработан и подан на рассмотрение в ТНПЗ |
| Проведение ОВОС и сертификации при проведении буровых и восстановительных работ на морских месторождениях | Оплата ОВОС на проведение буровых и восстановительных работ, санитарной сертификации и получение экопаспортов | Компания Драгон Ойл | Финансирование на 2002-2005 г.г. 370791 долларов США, источник - собственные средства Компании Драгон Ойл | На постоянной основе проводятся ОВОС на проведение буровых восстановительных работ, получение экопаспортов скважин и проведение санитарной сертификации |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение выбросов при производстве |  |  |  |  |
| Ремонтные работы очистных сооружений ТКНПЗ | Уменьшение поступления загрязняющих веществ в Б. Соймонова Туркменбашинский залив | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование на 2002 - 2004 г.г. 38462 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Сокращение выбросов нефтепродуктов в б. Соймонова |
| Строительство очистных сооружений | Уменьшение поступления загрязняющих веществ в б. Соймонова Туркменбашинский залив | Компания Эмерол | Финансирование на 2003-2005 7184266 долларов США, источник инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Доставлено оборудование по очистке промстоков ЭЛОУ - 2 комплекта производительностью 100 куб. м. в час |
| Ввод в эксплуатацию скважины для извлечения нефтепродуктов из грунтовых вод | Уменьшение поступления загрязняющих веществ в б. Соймонова Туркменбашинский залив через подземные воды | Компания Эмерол | Финансирование на 2003-2005 130 769 долларов США, источник 60000 - КЭП, источник 130769 собственные средства Эмерол | Введена технология извлечения нефтепродуктов из подземных вод (дрены), а также налажена работа по использованию |
| Реконструкция сооружений по очистке пром. стоков нефтебазы | Предотвращение попадания нефтепродуктов на почву, в воды, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2005 г. 56712 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Проведена реконструкция сооружений по очистке промстоков нефтебазы п. Кенар (Уфра) |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение загрязнения при транспортировке и хранении |  |  |  |  |
| Производство работ по ремонту трубопровода «Завод-Уфра» | Предотвращение попадания нефтепродуктов на береговой зоне, в подземные и морские воды. | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2002-2005 г.г. 248654 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Проведены работы по демонтажу 9-ти ниток нефтепродуктопроводов трассы «Завод-Уфра» (район береговой полосы Туркменбашинского залива) |
| Обновления резервуарного парка на нефтебазе п.Кенар | Уменьшение поступления нефтепродукта в пром. стоки. Сжижение уровня загрязнения атмосферного воздуха. | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2002-2005 г.г.65846 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Обновления резервуарного парка-замена кровли резервуаров на нефтебазе п.Кенар |
| Замена существующих технологических трубопроводов на нефтебазе п.Кенар | Предотвращение попадания нефтепродуктов на почву, в воды, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2002-2005 г.г. 56712 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Замена существующих технологических трубопроводов на нефтебазе п.Кенар |
| Восстановление (реконструкция) трубопровода по перекачке пром. стоков нефтебазы в оз. «Джамарт» | Предотвращение загрязнения нефтепродуктами прибрежной зоны Туркменбашинского залива | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2002-2005 г.г. 192404 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Восстановление (реконструкция) трубопровода по перекачке пром. стоков нефтебазы в оз. «Джамарт» |
| Repair of oil and gas pipeline (Turkmenoil) Ремонт нефтяных и газовых трубопроводов | Уменьшение загрязнения почв, включая прибрежной зоны, разливами нефти при транспортировке | Туркменнефть | Финансирование за 2002-2005 г.г. 2673077 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 66,55/19 km of pipelines repaired трубопроводов отремонтировано |
| Repair of oil reservoirs (Turkmenoil) Ремонт нефтяных резервуаров | Уменьшение загрязнения почв, включая прибрежной зоны, разливами нефти от хранения нефти | Туркменнефть | Финансирование за 2005 г.г. 100000 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 19/7 reservoirs repaired in 2005/2006 резервуаров отремонтировано |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка загрязненных участков и сбор загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| Откачка нефтепродукта с береговой полосы Туркменбашинского залива | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Туркменбашинский Нефтеперерабатывающий Завод | Финансирование за 2002-2005 г.г. 18269 долларов США, источник - средства ТНПЗ | Откачка нефтепродукта с береговой полосы Туркменбашинского залива, район 4 км. и в районе солевого сброса в б. Соймонова с последующей переработкой |
| Строительство пункта захоронения техногенных отходов химического завода | Предотвращение загрязнения водного и воздушного бассейна техногенными отходами | Хазарский Химический Комбинат | Финансирование за 2003-2004 г.г. 950000 долларов США, источник - ХХК | Строительство пункта захоронения техногенных отходов химического завода в 14 км вглубь полуострова Челекен |
| Land recultivation (Turkmenoil) Рекультивация земли | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Туркменнефть | Финансирование за 2005-2006 г.г. 5192 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 73/32 hectares of land recultivated for 2005/2006 рекeльтивировано земли |
| Collection and tranpsortation of industrial and toxic wastes (Turkmenoil) Сбор и транспортировка промышленных и токсичных отходов | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Туркменнефть | Финансирование за 2005-2006 г.г. 42308 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 3600/1855 tones of wastes collected отходов очищено |
| Cleaning oil from oil spills, including pumping oil from store tanks (Burren Oil) очистка нефти при нефтяных разливах, вк. В резервуарах | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Компания Burren Energy | Финансирование за 2003-2005 г.г. 85470 долларов США, источник - средства Burren Energy | Collecting at least 20 tones per year of oil spilled during the production Сбор по крайней мере 20 тон нефти, разлитой во время производства, в год |
| Removing oiled soil from places in bio field (Burren Oil) Изымание замазученной почвы в био полях | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Компания Burren Energy | Финансирование за 2003-2005 г.г. 65016 долларов США, источник - средства Burren Energy | Cleaning at least one hectare of oily soil per year Очистка, по крайней мере, 1 гектара замазученной земли в год |
| Removing scrap metal, remains of beton blocks and equipment (Burren Oil) Сбор металлолома, остатков бетонных блоков и оборудования | Очистка почвы, а также снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха | Компания Burren Energy | Финансирование за 2003-2005 г.г. 41640 долларов США, источник - средства Burren Energy | Removing from 20-25 tones of industrial waste per year Сбор от 20-25 тон промышленных отходов в год |
| Технический проект утилизации нефтешламов | Подготовка проекта утилизации нефтешламов на территории завода и на нефтяной базе Уфра | Эмерол | Финансирование на 2003-2005 245585 долларов США, источник - инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Ведется работа по подготовке проекта по утилизации нефтешламов на территории завода |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение канализационных сбросов |  |  |  |  |
| Ремонтные работы канализационных сетей города Туркменбаши | Предотвращение загрязнения аварийными выбросами сточных городских вод залива Туркменбаши | Хякимлик г . Туркменбаши | Финансирование за 2002-2005 г.г. 57 519 долларов США, источник - средства Хякимлик г. Туркменбаши | Проводятся на постоянной основе ремонтные работы канализационных сетей города Туркменбаши |
| Разработка проекта реконструкции канализационные системы ТНПЗ | Разработка проекта по сокращению загрязнения из сточных вод завода | Компания Эмерол | Финансирование на 2004 510405 долларов США, источник - инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Выполнено более 90% работ по подготовке проекта |
| Разработка проекта водообмена ТНПЗ | Разработка проекта по сокращению загрязнения из сточных вод завода | Компания Эмерол | Финансирование на 2004 380000 долларов США, источник - инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Проект подготовлен и представлен на рассмотрение |
| Реконструкция канализационной системы и септика в порту | Предотвращение загрязнения с судов в порту нефтесодержащих, сточных вод и др. вредных веществ. | Туркмендениздерьяйоллары | Финансирование за 2003 г. 29577 долларов США, источник - средства Туркмендениздерьяйоллары | Канализационные системы отремонтированы, в том числе и для сбора вод с кораблей |

| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение угрозы разливов и усиление потенциала реагирования на разливы |  |  |  |  |
| Обновление и поддержание в рабочем состоянии природоохранного флота | Минимизация воздействия разливов нефти на окружающую среду. Сохранение чистоты морской среды. | Туркмендениздерьяйоллары | Финансирование за 2002-2005 г.г. 29750 долларов США, источник - средства Туркмендениздерьяйоллары | Постоянное проведение ремонтных и эксплуатационных работ по поддержанию флота по реагированию на разливы |
| Создание службы контроля за глубинами в навигационных каналах | Минимизация угрозы разливов в заливе Туркменбаши и других навигационных каналах | Туркмендениздерьяйоллары | Финансирование за 2003-2004 г.г. 139828 долларов США, источник 69385 - КЭП, 70443 средства Туркмендениздерьяйоллары | Создана служба по замеру глубин и распечатке карт, закуплено оборудование по ликвидации разливов |
| Членский взнос в организацию по разливам нефти | Усиление потенциала по реагированию на разливы | Компания Dragon Oil | Финансирование на 2002-2005 г.г. 100000 долларов США, источник - собственные средства Компании Драгон Ойл | На постоянной основе, членство компании в организации по реагированию на разливы |
| Усовершенствование оборудования по разливам нефти | Усиление потенциала по реагированию на разливы | Компания Dragon Oil | Финансирование на 2002-2005 г.г. 38000 долларов США, источник - собственные средства Компании Драгон Ойл | Закуплено оборудование по реагированию на разливы |

# Вмешательства не вошедшие в СПД

Следующие тематические области не были указаны в СПД , но получили активную поддержку Туркменистана (см. табл. 7)

1. Проекты, направленные на уменьшение загрязнения воздуха получили активную поддержку Туркменистана, но не были представлены в СПД.  Предприятия Балканского велаята являются одними из активных производителей углеводородных отходов, внося вклад в загрязнение атмосферного воздуха.  В связи с этим, предприятия прибрежной зоны ведут активные работы по снижению загрязнения воздуха.

Компания Эмерол подготовила проект улова паров углеводорода на ТНПЗ.   ТНПЗ инвестировало в реконструкцию имеющихся установок с целью снижения выбросов в атмосферу.  Драгон Ойл приобрел оборудование по контролю загрязнением воздуха.

Наконец, Туркменнефть на постоянной основе инвестирует средства на проверку технического состояния своих транспортных средств с целью уменьшения воздействия на атмосферный воздух.

2. Другим направлением является программа «Гок Гушак», объявленная по стране Постановлением Президента Туркменистана  и направленная на оздоровление экологической обстановки вокруг городов и поселков, а также вокруг промышленных объектов.  В основу программы входит создание лесонасаждений с целью улучшения эстетического состояния, а также защиты от ветров и загрязнений воздуха.   Это задача является актуальной для Балканского велаята, включая прибрежную зону, так как последний расположен в аридной зоне с сильными ветрами и является значительным вкладчиком в загрязнение атмосферного воздуха.

В рамках выполнения программы «Гок Гушак» за период 2002-2005 г.г. в Балканском велаяте было посажено более 4,4 миллиона деревьев.  Более того, ежегодно высаживается, по крайней мере, 2000 гектар лесонасаждений.

| Таблица 7. Проекты и вмешательства в области уменьшения загрязнения воздуха и других вопросов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание проекта | Цели | Ответственные стороны | Источники финансирования | Результаты |
| Уменьшение загрязнения воздуха |  |  |  |  |
| Оборудование по контролю качества воздуха | Увеличение потенциала по мониторингу загрязнения воздуха | Компания Драгон Ойл | Финансирование в 2003 г. 30000 долларов США, источники - Драгон Ойл | Закуплено оборудование по контролю за качеством воздуха |
| Реконструкция технологических установок (ЭЛОУ-АТ-2, АТ-3, УЗК-2) | Уменьшение поступления нефтепродукта в пром. стоки. Сжижение уровня загрязнения атмосферного воздуха | ТНПЗ | Финансирование 2002-2005 г.г. 386923 долларов США, источники ТНПЗ - 356923 | Реконструкция установок ЭЛОУ-АТ-2, АТ-3, УЗК-2 |
| Технический проект улова паров углеводородов | Preparation of the project document on catching carbon emissions | Компания Эмерол | Финансирование в 2003-2005г.г. 320000 долларов, источник - инвестиции Эмерол, покрываемые Туркменистаном | Подготовлен проект по улавливанию углеводородов |
| Testing means of transportation on toxicity (Turkmenoil) Проверка транспортных средств на токсичность | Уменьшение загрязнения атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта | Туркменнефть | Финансирование за 2005 г.г. 66058 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 3565/1710 transport means tested протестировано транспортных средств в 2005/2006 |
| Содействие в исполнении обязанностей в отношении изменения климата | Провести инвентаризацию источников загрязнения воздуха | Министерство Охраны Природы | Финансирование за 2004 г. 57970 долларов США, источник программа ТАСИС Европейского сообщества | Проведена инвентаризация источников загрязнения, выбрана Туркменбашинская ТЭЦ, для нее разработан ПДД (специальный документ) |
| Выполнение программы "Гок Гушак" |  |  |  |  |
| Planting trees Посадка деревьев | Улучшение экологической обстановка вокруг промышленных объектов прибрежной зоны | Туркменнефть | Финансирование за 2005 г.г. 3827 долларов США, источник - средства Туркменнефть | 1485/660 plants are planted деревьев посажено |
| Planting trees (plants) on the territory of the oil field (Burren Oil) Посадка деревьев на территории нефтяных полей | Улучшение экологической обстановка вокруг промышленных объектов прибрежной зоны | Burren Oil | Финансирование за 2002-2005 г.г. 6300 долларов США, источник - средства Туркменнефть | Planting at least 100 trees per year Посадка, по крайней мере, 100 деревьев в год |

# Обзор природоохранных инвестиций, выполненных за последние 4 года и включенные в будущие паны развития

1.  Значительные инвестиции в охрану окружающей среды сделаны в реконструкцию очистных сооружений ТНПЗ и  восстановление биологического разнообразия бухты Соймонова.  Проект был закреплен постановлением Президента Туркменистана от марта в рамках Постановления Президента Туркменистана от марта 2002 года «О заключении Контракта на реализацию первого этапа экологических проектов Туркменбашинского нефтеперерабатывающего завода».

Первый этап экологических проектов предполагает:

- Строительство новых очистных сооружений на ТНПЗ

- Проведение научно-исследовательских и мониторинговых работ в б. Соймонова

- Разработку проектов ОВОС и ПДС, реконструкции канализационной системы ТНПЗ, внедрения оборотного  водоснабжения, утилизации нефтяного шлама и вылов углеводородных выбросов в атмосферу

Общая стоимость работ первой очереди 27 315 000 долларов США.   В настоящее время Компанией Эмерол освоено 34% от общего объема работ, или 9 338 534 долларов США.

Второй этап предполагает:

- Рекультивацию почвы, очистку и восстановление биологического потенциала б. Соймонова

- Реконструкцию оборотного водоснабжения

- Утилизацию  нефтешламов и нефтесодержащих грунтов

- Оснащение резервуаров система предотвращения попадания углеводородов в атмосферу

- Реализация проекта предотвращения стока загрязненных грунтовых вод в Каспийское море

Компания Эмерол является главным исполнителем проекта.  Оплата работ производиться компанией Эмерол с последующей выплатой Туркменистаном нефтепродуктами ТНПЗ.  С туркменской стороны  заказчиком является ТНПЗ, непосредственным контролирующим органом – Кабинет министров Туркменистана.

О результатах хода работ по выполнению первой очереди см. документ по бухте Соймонова.

- Туркменистан планирует произвести рывок в области охраны и восстановления рыбных запасов.  С 2006 года планируется выполнение проекта строительства в пос. Гыянлы (30 км севернее г. Туркменбаши)  первого рыборазводного завода стоимостью около 17 миллионов долларов.  Инвестиции будут обеспечены из государственных поступлений.  Проект предполагает, кроме производства товарной рыбы и икры, выпуск до 5 миллионов мальков осетровых в год.  Это улучшить не только условия квотирования осетровых для Туркменистана, но и внесет вклад в восстановление запасов.  Кроме того, кормовая база, которую планируется создать при заводе, сможет создать предпосылки для внедрения в Туркменистане частного товарного разведения осетровых  и других видов рыбы.

- Другой значительной инвестицией в охрану окружающей среды является строительство пункта захоронения техногенных отходов Хазарского Химического Комбината.  Хазарский Химический Комбинат расположен в нескольких десятком метров от прибрежной зоны, на его территории в 100-150 метрах от береговой полосы скопилось более 18000 тонн техногенных отходов, что представляет угрозу в связи с продолжающимся размытием береговой полосы Челекенского полуострова.

Строительство пункта захоронения отходов стоимостью 950000 долларов США проводилось в 14 км от прежнего месторасположения, вглубь полуострова.  Задачей на будущие годы будет перемещение отходов на новое место.  Техническая помощь в данном вопросе может стать критической.

- В области защиты Каспийского биоразнообразия, в Туркменистане в 2006 году начинает работу проект  «Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия международного значения в Хазарском Заповеднике на побережье Каспийского моря», финансируемый ГЭФ, ПРООН Туркменистана и Министерством Охраны Природы Туркменистана.  Общая стоимость утвержденного проекта 3026600 долларов США, из них 1428600 будет финансироваться ГЭФ, 478 000 местным офисом ПРООН, 590 000 – вкладом Правительства и остальное другими донорами.  Проект нацелен на следующее:

- Повышение потенциала управления Хазарским Заповедником, усиление научно-исследовательской базы, улучшение контроля биологического разнообразия

- Усиление сотрудничества прибрежных организаций, внедрение системы комплексного управления прибрежной зоной

- Улучшение социально-экономического положения жителей прибрежной зоны

Проект планирует значительно улучшить систему охраны ВБУ в Хазарском Заповеднике, внедрить систему управления биологическими ресурсами с участием прибрежных сообществ, а также внедрить интегрированную систему управления прибрежными территориями.

5. Интенсивная разработка углеводородных ресурсов предполагает значительные затраты на природоохранную деятельность.  Туркменистан придерживается политики «загрязнитель платит» и старается привлекать требование «нулевого сброса» при заключении контрактов с иностранными партнерами.  Кроме того, повышения потенциала мониторинга, благодаря КЭП, государственных природоохранных организаций повысит требовательность со стороны государственных органов.

В настоящее время, морская разработка и добыча углеводородных ресурсов производится исключительно иностранными компаниями с собственными инвестициями.  Так, компания Драгон Ойл инвестировала только в 2005 году около 100 000 миллионов долларов в производство и в улучшение береговой инфраструктуры, включая реконструкцию нефтеналивного причала Аладжа.   Другая компания Петронас Чаригали (Туркменистан) планировала инвестировать в добычу около 210 000 долларов в 2005 году.  Закончила сейсмические исследования и готова к разработке месторождений компания Майерск.  Кроме того, Лукойл (Russia), Winterschal (Germany) и другие компании выражают желание участвовать в разработке туркменского шельфа Каспийского моря.

В наземной добыче также идет тенденция привлечения иностранных компаний.  Кроме туркменского национального концерна Туркменнефть, добычей нефти занята Burren Energy (до 2600 тонн в день), начала работу турецкая «Чалык Холдинг».  Добыча нефти иностранными компаниями достигла 2,3 миллиона тонн.

Общий уровень иностранных инвестиций в добычу нефти планируется довести до уровня одного миллиарда долларов в 2006 году, а добыча нефти иностранными компаниями до 3 миллиона тонн.

Все это приносит дополнительные инвестиции в природоохранную деятельность, а также служит поводом для усиления мониторинга и природоохранных инвестиций.

6. Увеличение добычи нефти приведет к увеличению транспортировке морским и наземным транспортом.  Прибрежная зона Туркменистана окутана сетью трубопроводов, связывающих месторождения с пунктами хранения и нефтеналивными причалами, ТНПЗ с причалами и т.д., что вызывает возможность аварий и наземных разливов.

Возрастает движение судов в прибрежных водах, что выдвигает безопасность движения в судоходных каналах и предотвращение разливов на первый план.

В 2006 году Управление Туркмендениздерьяйоллары начинает проект по усилению безопасности мореплавания в навигационных каналах.   По окончанию проекта стоимостью 500000 Евро,  финансируемого ТАСИС, управление планирует инвестировать ресурсы в дноуглубительные работы на всех навигационных каналах туркменского побережья для обеспечения безопасного мореплавания и предотвращения аварийных разливов.

ТАСИС также продолжит поддержку порта в подготовке документов для получения финансирования на реконструкцию, для обучения персонала и для экологической и экономической оценки.

- Туркменский берег Каспийского моря является одним из важных туристических направлений.  Поэтому правительство продолжает уделять внимание развитию туристической инфраструктуры, в основном в курортных местах  вокруг города Туркменбаши.  Так, в 2006 году планируется начало строительства трех отелей и санаториев для отдыха общей суммой финансирования более 60 миллионов долларов США из государственных средств.  Особенностью развития данного направления является то, что он носит сильно централизованный характер, не позволяющий развивать инфраструктуру среди прибрежных сообществ или развивать экологический туризм.

- Международные финансовые структуры слабо представлены в портфеле инвестиций Туркменистана, в основном, из-за нежелания Туркменистана брать займы и из-за политики двухстороннего развития отношений со странами донорами.  В связи с этим и техническая помощь МФИ также не представлена в инвестиционном портфеле Каспийского побережья.

Всемирный Банк не имеет займов с Туркменистаном из-за несогласованности политики ВБ и Туркменистана в институциональном развитии, а также из-за плохого опыта финансирования займов в прошлом.

Европейский Банк Реконструкции и Развития увязывает финансирование с политической ситуацией в стране, в связи с чем, его присутствие в стране ограничено.  Согласно последнему отчету о стратегии КБРР в Туркменистане, на сегодняшний день, портфель ЕБРР  составляет около 130 миллионов долларов инвестиций и займов.   Портфель включает инвестиции в текстильную отрасль (39 миллионов), компанию Драгон Ойл (50,4 миллионов), реконструкцию порта (25,2 миллиона), развитие малого бизнеса и очистка шерсти.  Стратегия ЕБРР предполагает, что в  случае базового сценария (отсутствие изменений в существующей политико-экономической ситуации), ЕБРР направит свои усилия на:

- Управление портфелем существующих инвестиций в Туркменистане, особенно выполнение и развитие кредитной линии по малому и среднему бизнесу

- Дополнительная поддержка развитию торговли

- Развитее программы микро кредитования

- Избранные прямые инвестиции в местные и иностранные проекты

USAID готовит новую 10 летнюю программу технической помощи Туркменистану, которая должна начаться в 2007 году.  На 2006 год запланирована поддержка уже существующих программ, включая развитие  МСБ, развитие демократических институтов (программа развития сообществ и развитие сельских общин через advocacy), поддержка здравоохранения (лабораторное обучение, борьба со СПИД\ туберкулезом) и обменные программы по различным вопросам.  Сумма финансирования составит 5,500,000 долларов США.

Европейский Союз планирует инвестировать около 4 миллионов Евро в год.  Проекты ТАСИС будут направлены в образовательную сферу (программы повышение потенциала высшего образования TACIS-Tempus) и поддержка развития сельского хозяйства.

В основном стратегия ТАСИС направлена на поддержку региональных инициатив стоимостью 149 миллионов Евро в трех направлениях:

- Устойчивое управление природными ресурсами, в основном проблемы воды (улучшение инфраструктуры и комплексное управление водой), а также биоразнообразия и устойчивого использования лесов (трансграничные участки лесов, создание экологических коридоров и улучшение сотрудничества) и изменения климата (механизм выполнения Киотского протокола).

- Поддержка инвестиционных и торговых потоков, включая межгосударственное сотрудничество (программы Inogate and Traseca), включая сети доставки нефти и газа (мониторинг транспортировки и гармонизация стандартов в рамках Inogate),  транспортировку (управление коридорами и гармонизация стандартов в рамках Traseca), внедрение Информационного сообщества (развитие телекоммуникационного сектора)

- Закон и внутренние отношения, нацеливаясь на усиление комплексного управления границами (обучение и сотрудничество), улучшение миграции и управление беженцами (повышение потенциала), борьба с орг. преступностью и терроризмом (правовое и институциональное улучшение и укрепление межгосударственного сотрудничества)

Кроме того, в рамках региональных проектов, уже несколько лет проводиться программа по децентрализации для \Узбекистана и Туркменистана, предоставляющая до 200 000 Евро на социальные проекты через децентрализацию.

Программа развития ООН Туркменистан, в своей стратегии в Туркменистане с 2005-2009 года, предполагает инвестировать 3,915 тыс. долларов на техническую помощь.  Основную часть финансирования (2,135 тыс. долларов)  планируется направить в сектор охраны окружающей среды. Основная деятельность в области защиты окружающей среды будет нацелена на повышение потенциала государства в управлении и охране природных ресурсов.   Это включит в себя контроль выполнения национального плана действий по охране окружающей среды (НПДООС), включая национальное законодательство, мониторинг, сбор данных и анализ.  Кроме того, работы продолжаться по усиление национального потенциала по управлению охраняемыми территориями (Эконет).  Наконец ПРООН продолжит поддерживать выполнение в Туркменистане региональных программ в рамках конвенций по опустыниванию, биоразнообразию и изменению климата.

Кроме того, ПРООН является Исполнительным Агентством и донором проекта Хазарского Заповедника, а также исполнительным агентством проекта по оценке загрязнения подземными водами в рамках КЭП.

В рамках другого направления, Развитие Экономической и социальной политики ПРООН планирует оказать содействие.

Посольство Великобритании  финансирует программы малых грантов по социально-экономическим вопросам для местных сообществ.  Кроме того, ежегодно проводится программа по теме изменения климата.

Другие МФИ  представлены не значительно в Туркменистане, особенно в природоохранной сфере.  ADB содействовал проведению feasibility study проекта прокладки газового трубопровода в Афганистан-Пакистан, а также является исполнительным агентством выполнения глобального механизма Конвенции по борьбе с опустыниванием.  Выше указанный механизм, поддерживаемый ГЭФ, планирует создание регионального Центрально-азиатского фонда объемом более 100  миллионов долларов для финансирования проектов в области борьбы с опустыниванием.

- Общий анализ показывает увеличение промышленной деятельности в туркменском секторе Каспийского моря, включая прибрежную зону.  Особого внимания требует увеличение морской и прибрежной добычи нефти и газа. Ожидаемые значительные инвестиции в морскую добычу нефти должны протекать при внедрении принципа «нулевого сброса» и при усиленном мониторинге загрязнений морской среды.   Транспортировка нефти и газа также имеет тенденцию к значительному увеличению.  В прибрежной зоне особое внимание должно быть уделено технологиям очистки от попутных вод, борьбе с загрязнением воздуха (использование попутных газов) и очистке загрязненных территорий (восстановление мест обитания).

Значительные инвестиции Туркменистана в строительство или реконструкцию нефтяных терминалов в Экереме, Аладжа и Кенаре (Уфра), а также строительство газокомпрессорной станции и газового терминала в пос. Гыянлы послужат причиной увеличения морского трафика и связанных с ним экологических рисков (разливов, безопасности мореплавания и т.д.).  Поэтому особое внимание должно быть уделено системам контроля навигации, включая контроль за глубинами в навигационных каналах и дноуглубительные работы, а также развитие и внедрение национальных и региональных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации.

Привлечение средств МФИ является слабо-вероятной при построении инвестиционной политики в природу Каспийского моря.  Ограниченное участие МФИ и крупных доноров в развитии страны оставляет некоторую возможность для участия в региональных проектах и программах.  Так дальнейшее участие в региональных проектах ТАСИС по транспортных коридорам (Traseca и Inogate),  также участие в проектах по изменению климата, может привлечь инвестиции или техпомощь в улучшение транспортной структуры и снизать загрязнение воздуха.  Программа развития ООН, а также инициатива АБР по борьбе с опустыниванием (глобальный механизм) может быть привлечена для комплексного развития и / или управления прибрежной зоной.  Другие доноры и их программы могут обеспечить со-финансирования проектов на местном уровне в основном социально-экономического характера.

# Обзор выполнения СПД по сравнению с индикаторами проверки ГЭФ

1. Приложение III  обеспечивает оценку выполнения СПД с точки зрения выполнения показателей ЦПКООС последнего.  Вмешательства и инвестиции разделены на прямые и непрямые.  Прямые вмешательства \ инвестиции имеют непосредственное влияние на выполнение ЦПКООС СПД в трансграничном контексте, в то время как непрямые вносят вклад в выполнение ЦПКООС только на национальном уровне или через более глобальные цели.  Кроме того, мероприятия разделены на текущие затраты и инвестиции.  Текущие затраты – это природоохранные затраты, выполняемые организацией-исполнителем на постоянной основе и направленные на общее поддержание окружающей среды, не приводящее к значительным изменениям.  К таким затратам относятся проведение мониторинговых работ,  поддержание оборудования в рабочем состоянии, каждодневные мероприятия по охране ресурсов/мест обитаний.  Инвестиционные  мероприятия направлены на  коренное изменение ситуации, будь то природоохранное законодательство или очистка загрязненных участков.

2. Анализ выполнения СПД по ЦПКООС представлен в таблице 8.  Общее финансирование за 2002-2005 оценивается в более чем 18 миллионов долларов США.  Основными мероприятиями являются мероприятия по снижению горячих точек, а также по реконструкции очистных сооружений.  Как показано в таблице, более 94% всех затрат являются собственными средствами Туркменистана, либо инвестированными с условием покрытия за счет ресурсов страны.  Кроме того, в рамках подписанных Постановлений, Туркменистаном закреплено финансирование на более чем 35 миллионов долларов, в основном собственных средств.  Сюда вошли мероприятия по реконструкции очистных сооружений ТНПЗ, а также строительство завода по производству осетровых в Гыянлы.

3. Более 90% всех инвестиций приходиться на ЦПКОС III Улучшение качества воды, в основном в выполнение цели 3 «Разработка региональной стратегии сокращения загрязнения», индикатор «Сокращение горячих точек на 20%».  Основные затраты здесь связаны с выполнением программы по восстановлению бухты Соймонова, а также с реконструкцией другой нефтеперерабатывающей структуры

Нулевое финансирование было определено для ЦПКОС IV «Устойчивое развитие прибрежной зоны».  Это связано, прежде всего, с тем, что ЦПКОС сконцентрирован только вокруг комплексного управления прибрежной зоной, что является новым понятием для Туркменистана.  В рамках проекта по усилению защиты биоразнообразия в 2006-2009 планируется продвижение этой концепции в муниципалитетах, граничащих с Хазарским Заповедником.  В данном ЦПКОС также абсолютно отсутствуют показатели по социально-экономическому развитию, которые помещены в ЦПКОС I.  Остальные ЦКПОС в принципе отражают цели НКПД.

| Таблица 8. Выполнение ЦПКООС СПД в Туркменистане |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансирование 2002-2005 | Вклад Туркменистана | Закреплено для финансирования 2006-2009 | Вклад Туркменистана |
| ЦПКОС I. Рыбные ресурсы | $ 1 554 615 | $ 1 518 115 | $ 18000000 | $ 18000000 |
| ЦПКОС II. Сохранение биоразнообразия | $ 1 268 607 | $ 1 209 694 |  |  |
| ЦПКОС III. Качество воды | $ 15 715 707 | $ 14 716 853 | $ 17 237 014 | $ 17237014 |
| ЦПКОС IV. Устойчивое развитие прибрежной зоны. |  |  | $ 210 000 |  |
| ЦПКОС V. Участие заинтересованных сторон | $ 14 377 | $ 8 577 | $ 25 000 |  |
| TOTAL SAP | $18 553 306 | $17 453 239 | $35 472 014 | $35 237 014 |

4. Около 60%, или 10 904 719 долларов, всех затрат являются инвестициями, направленными на с оставшимися $7 648 587 - текущими расходами на природоохранную деятельность.  Первые включают программы инвестирования, последние включают расходы на мониторинговую и охранную деятельность природоохранных мероприятий и фирм, регулярные работы по очистке загрязненных участков и поддержание работы оборудования.   Затраты, сравнимые с текущими и даже большие, также могут быть применимы для будущих периодов.

77 % всех оцениваемых затрат СПД, или 26 мероприятий на сумму 14 304 582 доллара США, являются прямыми инвестициями или расходами, то есть напрямую связаны с показателями выполнения СПД.  Это, в основном, инвестиции в реконструкцию очистных сооружений ТНПЗ, подготовки различных проектов по снижению загрязнения бухты Соймонова, строительство пункта захоронения отходов на п-ов. Челекен, охрана рыбных ресурсов.

# Приложение I.  Проекты и инвестиции НПДООС, связанные с НКПД\СПД

| Investment project | Key performance indicators | Implementation period | Responsible agency/ | Indicative funding, in billion manats (TKM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stakeholder | Total | Of which for environmental actions |
| I. WATER RESOURCES PROTECTION |  |  |  |  |  |
| 5. Complex of desalination plants in Turkmenbashi, Khazar, Garabogaz towns, the capacity – 15,500 m3/day | Provision of potable water to the population of arid regions of the Caspian Sea coast | 2002 – 2006 | State Concern «Turkmenneft», | 129,00 | 1,40 |
|  |  |  | State Concern «Turkmendokunkhimiya» |  |  |
| 6. Complex of water intake facilities and water canal Yaskhan-Balkanabat, raise of water intake up to 70 thousand m3/day; length - 40 km. (of 120 km.) | Providing of potable water to the population of Balkanabat | 2002 – 2003, (18 months) | Ministry of Economy and Finance, State Corporation «Turkmengeologia», Inter-agency Group for implementation of the project “Water supply in Balkan Velayat» of the Khyakimlik of Balkan Velayat | 165,40 | 0,52 |
| IV. AIR PROTECTION |  |  |  |  |  |
| 10. Improvement of the ozone layer monitoring system and its material and technical base modernization (within the structure of the National Committee of Hydrometeorology) | Immediate information on ozone-layer status | 2003 – 2004 | National Committee for Hydrometeorology | 1,20 | 1,20 |
| 2. Establishment of the National Center of Climate Change Issues and equipping of it | Introduction of energy-saving and environmentally safe technologies to production processes | 2004 – 2005 | Ministry of Nature Protection | 0,13 | 0,13 |
| V. PREVENTION AND REDUCTION OF ENVIRONMENT POLLUTION caused BY ENTERPRISES OF OIL AND GAS COMPLEX AND ENERGY SECTOR (OGC&E) |  |  |  |  |  |
| 1. Renewal of existing obsolete and old drilling equipment | Reduction of polluting outbursts, improvement of working conditions | 2002 – 2010 | State Concern «Turkmenneft», State Concern «Turkmengaz» | 1355,30 | 4,90 |
| 2. Introduction of efficient technology of sedimentation of industrial carbon at the Khazar Chemical Plant (within the scheduled project of reconstruction) | Reduction of polluting outbursts to the atmosphere, production efficiency improvement | 2003 – 2004 | State Concern «Turkmendokunkhimiya» | 49,00 | 0,60 |
| 3. Construction and renovation of a system of industrial wastewater treatment at the Boyadag and Balkanabat Iodine Plants and Khazar Chemical Plant (within the scheduled modernization) | Prevention of the Caspian Sea water pollution to conserve biodiversity and improve recreational conditions | 2003 – 2004 | State Concern «Turkmendokunkhimiya» | 182,00 | 2,18 |
| 4. Construction of a burial place for highly toxic wastes of the Khazar Chemical Plant | Prevention of environment pollution with highly toxic substances, protection of human health | 2003 – 2004 | State Concern «Turkmendokunkhimiya» | 2,10 | 2,10 |
| 5. Reconstruction of Ufra rail-and-water terminal for oil products (platform for oil products handling, black-oil storage, reservoirs, internal pipelines) and its transfer from the zone of submersion – Ufra township in Balkan Velayat) | Prevention of oil products ingress to the ground water and to the sea, modernization of equipment | 2003 – 2005 | State Ttrade Corporation «Turkmenneftegaz» | 92,70 | 0,30 |
| 6. Rehabilitation of flare facilities at the sulfur gas fields | Prevention of emissions of highly toxic hydrogen sulphide to the environment, protection of human health and biodiversity | 2003 – 2008 | State Concern «Turkmengaz» | 72,80 | 72,80 |
| 7. Establishment of a specialized service to response the oil spills in the Caspian Sea and provision of modern equipment to it | Conservation of the sea environment purity, conservation of biodiversity, prevention of oil and oil products losses | 2003 – 2004 | Turkmen Marine Steamship Agency, Ministry of Nature Protection | 44,40 | 44,40 |
| 8. Turkmenbashi Refinery modernization (II phase): hydro-fining plant for diesel fuel, atmospheric-vacuum unit for oil and black-oil refining, aviation kerosene rectification | Introduction of new environmentally friendly technologies, reduction of discharges and emissions of pollutants, production of environmentally safe products, including unleaded gasoline, improvement of environmental situation in the region | 2002 – 2010 | State Trade Corporation «Turkmenneftegaz» | 1454,00 | 5,80 |
| 9. Construction of cleanup facilities at the Turkmenbashi Refinery | Decrease of pollution of the Soimonov Bay; rehabilitation of water purity of the Bay | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 124,50 | 124,50 |
| 10. Implementation of a complex of research work and monitoring under the project for rehabilitation of natural and environmental resources of the Soimonov Bay | Rehabilitation of biodiversity and bio-resources of the Soimonov Bay | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 5,12 | 5,12 |
| 11. Development of a working project based on the experimental-industrial operation of boreholes intended for extraction of oil wastes from ground waters under the territory of Turkmenbashi Refinery | Reduction of ground water and Soimonov Bay water pollution, economic benefit | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 18,20 | 18,20 |
| 12. Development of the projects of maximum permissible discharges and emissions, environmental impact assessment | Reduction of air and water pollution | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 2,50 | 2,50 |
| 13. Development of a working project for the rehabilitation of sewerage of the Turkmenbashi Refinery | Reduction of discharges of industrial and household wastes to the environment | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 2,86 | 2,86 |
| 14. Development of a technical project for the reconstruction of circulating water supply for process units at the Turkmenbashi Refinery in order to switch it to desalinated water | Prevention of industrial water discharges to the Soimonov Bay | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 1,98 | 1,98 |
| 15. Development of a technical project for utilization of oil sludge and oil-containing soil under the territory of the Turkmenbashi Refinery | Soil quality rehabilitation, oil products production | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 3,38 | 3,38 |
| 16. Development of a technical project for equipping the reservoir depots at the Turkmenbashi Refinery with systems of prevention of hydrocarbons evaporation to the atmosphere | Reduction of air pollution, oil products losses reduction | 2002 – 2005 | Turkmenbashi Refinery, Emerol Ltd. Company (Ireland) | 1,66 | 1,66 |
| 20. Development of onshore oil fields, including Shatut, Nebitlije, North Ekerem in Balkan Velayat | Solution of economic tasks through introduction of new technologies, reduction of hydrocarbon emissions to the atmosphere | 2001 – 2010 | State Concern «Turkmenneft» | 201,70 | 0,60 |
| 21. Development of onshore gas fields in Balkan Velayat | Solution of economic tasks through introduction of new technologies, reduction of hydrocarbon and greenhouse gases emissions to the atmosphere | 2002 – 2010 | State Concern «Turkmenneft» | 1716,00 | 5,12 |
| 23. Main oil pipelines: Ekerem –Vyshka, Goturdepe – Jebel in Balkan Velayat | Solution of economic tasks through introduction of new technologies consistent with environmental requirements | 2003 – 2010 | State Concern «Turkmenneft» | 431,60 | 2,70 |
| 25. Compressor plants in Cheleken and on Goturdepe and Korpeje fields in Balkan Velayat | Increase of oil production, rational use of hydrocarbon resources, reduction of oil-well gas, improvement of environmental situation | 2003 - 2010 | State Concern «Turkmenneft» | 1619,10 | 4,90 |
| 26. Complex of work for the compressor plant reconstruction (CP-1) on Goturdepe fields, and construction of gas pipeline CP-1-Goturdeoe-CAC-III Jebel in Balkan Velayat | Solution of economic tasks through introduction of new technologies, reduction of hydrocarbon emissions to the atmosphere | 2002 – 2004 | State Concern «Turkmenneft» | 161,90 | 0,50 |
| 34. Drilling of six wells on Jeitun 75 field, Jeitun 13А, drilling of development test wells on Jeitun Western | Prevention of the Caspian Sea water pollution, conservation of biodiversity, barring of hydrocarbon losses | 2002 – 2003 | Competent Body on Hydrocarbon Resources under the President of Turkmenistan | 0,31 | 0,31 |
| 35. Repairs and assembling of bindings on Jeitun 10, 13, 21; construction and assembling of a new platform Jeitun А, В and Jygalybek А, В, С | Observance of environmental requirements of EIA, ER and Rules of hydrocarbon fields development of Turkmenistan in gold century of Turkmen people | 2004 – 2010 | Competent Body on Hydrocarbon Resources under the President of Turkmenistan | 1,09 | 1,09 |
| 36. Development of Magtymguly field (the Turkmen sector of the Caspian Sea): construction of three stationary sea platforms, drilling of 18 operational wells and construction of a pipeline to the seashore | Observance of environmental requirements of EIA, ER and Rules of hydrocarbon fields development of Turkmenistan in gold century of Turkmen people | 2003 – 2010 | Competent Body on Hydrocarbon Resources under the President of Turkmenistan | 2,08 | 2,08 |
| VI. CONSERVATION OF BIODIVERSITY |  |  |  |  |  |
| 1. Improvement of material and technical base of Nature Protection Department of Balkan Velayat for the purpose of protection of Ustyurt subspecies Urial and its number monitoring | Creation of conditions for conservation of viable population of Ustyurt subspecies Urial and improvement of protection and number rehabilitation of other species of Northwestern Turkmenistan included into the Red Data Book of the country (Chlamydotis undulata, honey badger, spotted lynx, Persian gazelle) | 2003 – 2004 | Ministry of Nature Protection | 3,20 | 3,20 |
| VII. CULTURAL HERITAGE PROTECTION |  |  |  |  |  |
| 1. Measures for conservation of petrified traces of ancient animals (dinosaurs, camels and other vertebrates), Balkan and Lebap Velayats | Conservation of unique nature monuments for future generations | 2003 – 2005 | Ministry of Culture, Ministry of Nature Protection., State Committee on Tourism and Sport | 2,50 | 2,50 |
| 2. Restoration of Shir-Kabir mausoleum in Dekhistan, Balkan Velayat | Conservation and enrichment of cultural heritage of Turkmenistan, income from tourism | 2003 – 2004 | Ministry of Culture, | 0,45 | 0,45 |
|  |  |  | State Committee on Tourism and Sport |  |  |

# Приложение II. Оценка выполнения СПД

| Цель СПД | Вмешательство | Индикатор | Мероприятия Туркменистана | Тип вмешательства: инвестиции \текущие | Отношение к СПД: прямое \непрямое | Финансирование 2002-2005 | Вклад Туркменистана | Закреплено для финансирования 2006-2009 | Вклад Туркменистана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EQO I: Conservation and sustainable use of commercial fisheries resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Устойчивое использование промысловых рыбных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Укреплять и далее региональное взаимодействие в области управления рыбными ресурсами, включая развитие региональных стандартов практики морского улова в отношении промысловых видов и определение научно обоснованной системы квот. | a) Соответствующие Региональные стандарты практик морского улова, разработанные и принятые национальными правительствами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Функционирующий эффективный региональный орган по рыбным ресурсам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) Проведение регулярных оценок запасов и ежегодная установка квот, основанная на результатах проведенных оценок. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Совершенствовать механизмы соответствия, правопорядка и мониторинга улова осетровых в соответствии с парижской декларацией СИТЕС. | a) Сокращение уровня незаконного вылова, оцененного и утвержденного СИТЕС . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Учреждена система Регионального инспектирования рыбных ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Во взаимодействии с национальными и региональными организациями совершенствовать механизмы обеспечения правопорядка и экономические инструменты в целях уменьшения незаконной торговли промысловыми рыбными ресурсами Каспийского моря в соответствии с пар | a) Разработка необходимого национального законодательства по исполнению законов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Внедрение правовых механизмов для сокращения нелегального вылова / укрепления механизмов по сокращению нелегального вылова. | Охрана рыбных ресурсов Туркменистана | текущий | прямое | $1 384 615 | $1 384 615 |  |  |
|  |  |  | Закупка катеров и другой техники для усиления охраны (Рыбинспекция) | инвестиции | прямое |  |  | $1 000 000 | $1 000 000 |
| 2. Восстановить запасы проходных (осетровые, белорыбица, сельдь) промысловых видов рыб. | 2.1 Осуществлять деятельность в пределах каждой страны по определению, охране, восстановлению и управлению естественными нерестилищами осетровых и других промысловых проходных видов рыб в рамках региональных соглашений, включая разработку соответствующей | a) Обще-Каспийская инвентаризация нерестилищ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Ключевые нерестилища восстановлены, защищены и содержатся на продуктивных уровнях, в т.ч. Кура, Сефидруд, болота Анзали, Урал и Волга. | Восстановление Аджияба (узнать у Аманияза) | инвестиции | непрямое | $125 000 | $125 000 |  |  |
|  |  | c) Увеличение объемов/ разнообразия рыб, использующих нерестилища. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) Разработка и утверждение финансовых стратегий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Повышать эффективность работы осетровых рыбоводных заводов, на основе совершенствования биотехники и технологии выращивания молоди и масштабов ее выпуска | a) Выпуск удвоенного количества молодняка из рыбоводных заводов по сравнению с исходным показателем 120 миллионов в год. | Строительство завода по производству рыбы (Рыбхоз) | инвестиции | прямое |  |  | $17 000 000 | $17 000 000 |
|  |  | b) Удвоенный коэффициент выживания выпущенного молодняка по сравнению с коэффициентом 2002 г. в 2.5%. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) Садковый выводок поддержан живым на рыбоводных предприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Укреплять региональное сотрудничество, включая обмен научными данными в области повышения эффективности рыбоводных предприятий и создание банка генов проходных видов рыб. | a) Создание банка генов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Учреждение сети управления рыбоводными предприятиями. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствовать в рамках пилотных проектов уровень заработков в прибрежных районах для снижения зависимости от нестабильной практики рыболовства | 3.1 Развивать селективные методы ведения промысла и малую аквакультуру. | a) Внедрение подробных нормативов, требующих селективных методов рыбной ловли, и контроль их соблюдения во всех прикаспийских странах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 25% рыбаков, больше использующих селективные методы рыбной ловли в течение 1-й пятилетки, и 100% использование селективных методов в течение 10-ти лет. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) Минимум одна схема действующего малого рыболовного хозяйства в зоне прибрежного населения в каждой из прикаспийских стран. | Развитие малых хозяйств переработки рыбной продукции(два хозяйства) | инвестиции | прямое | $4 000 | $4 000 |  |  |
|  | 3.2 Развивать альтернативные источники доходов для рыбных хозяйств, способствовать совершенствованию социального обеспечения. | a) Продление Программы в каждой из прикаспийских стран для содействия альтернативным источникам доходов населения прибрежных зон. Доход населения прибрежных зон от рыбной ловли должен упасть ниже 50% от общего показателя. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Улучшение здоровья и образования населения прибрежных зон через стандарты средней продолжительности жизни и школьного образования. | Выполнение СЭ проектов в поселках и городах, открытие ресурсно-образовательных центров: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проект по открытию и поддержки РЦ в Эсенгулы | инвестиции | непрямой | $15 000 |  |  |  |
|  |  |  | Проекты по улучшению СЕ положения | инвестиции | прямой | $26 000 | $4 500 |  |  |
| Всего ПО ЦПКОС I |  |  |  |  |  | $1554615 | $1518115 | $18000000 | $18000000 |
| EQO II: Conservation of Biodiversity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение регионального взаимодействия для достижения максимальной пользы биоразнообразию в регионе | 1.1 Разработать проект и инициировать принятие протокола по Биоразнообразию к Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. | a) Одобренный Протокол по Биоразнообразию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Создать региональную систему мониторинга биоразнообразия. | a) Подготовить региональный отчет о состоянии биоразнообразия Каспия. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Основать региональный механизм распространения информации по биоразнообразию. | a) Основать механизм связи между учеными прикаспийских и внерегиональных стран, работающими по данной проблематике. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Постоянно обновляемый обзор состояния биоразнообразия Каспия. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Разработать рамки международных исследований, связанных с вопросами биоразнообразия. | a) Скоординированное и ускоренное исследование биоразнообразия Каспия, ведущее к глубокому осознанию угрозы и усовершенствованию мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Разработать и провести кампанию по привлечению внимания к биологической уникальности Каспийского моря. | a) Информировать общественность и органы, принимающие решения о проблемах окружающей среде. | Проведение компаний по осведомленности населения о Хазарском заповеднике | текущие | прямой | $18 462 | $18 462 |  |  |
|  | 1.6 Учитывать вопросы биоразнообразия и воздействия на него во всех случаях применения Оценки Воздействия на Окружающую Среду. | a) Увеличение значимости биоразнообразия, как ключевого вопроса при планировании управления прибрежной зоной/ в документах по принятию решений о землепользовании. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Определять и оценивать состояние основных видов, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения и публиковать результаты. | a) Список ключевых для сохранения биоразнообразия видов, находящихся под угрозой исчезновения. | Проведение инвентаризации видов на Каспии, научная работа по учету ключевых видов заповедника. | текущие | прямой | $226 896 | $226 896 |  |  |
| 2. Обеспечить сохранение всех основных видов или их восстановление до жизнеспособных уровней. | 2.2 Обеспечивать адекватную правовую основу сохранения основных видов, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения. | a) Новое или улучшенное национальное законодательство по охране ключевых видов, находящихся под угрозой. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Обеспечивать сохранность основных видов, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения, применением соответствующих национальных и международных средств. | a) Рост численности или замедление сокращения популяций ключевых видов, находящихся под угрозой. | Оценка, внедрение методики по отлову и распространению джейранов на ост. Огурчинский | инвестиции | непрямой | $21 350 |  |  |  |
|  |  | b) Расширение ареалов обитания ключевых видов, находящихся под угрозой. | Расширение заповедных территорий Северочелекенского залива (50 000 га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) Увеличение эффективности ре-интродукции видов /восстановление местообитаний. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита основных видов в заповедных территориях Туркменского побережья (Хазарский Заповедник) | текущие | непрямой | $706 362 | $706 362 |  |  |
|  | 2.4 Создать банк генов основных видов, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения. | a) ДНК известных видов, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения, помещенные в банк генов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Контролировать появление видов-вселенцев и осуществлять управление воздействием вселенных /вторгнувшихся видов. | 3.1 Разработать и принять протокол к Рамочной Конвенции по Защите морской среды Каспийского моря по вселению и проникновению видов-вселенцев. | a) Одобрение Протокола по Контролю Инвазивных Видов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Разработать региональные методы контроля и управления целенаправленным или случайным распространением видов-вселенцев в Каспии, в частности по основным транспортным маршрутам. | a) Согласование и реализация региональных директив. | Правовое усиление защиты прибрежных вод от выбросов с судов | инвестиции | непрямой | $9 563 | $4 000 |  |  |
|  |  | b) Разработка плана контроля и предотвращения случайного вселения чужеродных видов по Волго-Донскому и Волго-Балтийскому маршрутам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Исследование потенциальных биологических мер контроля для сокращения воздействия для сокращения воздействия гребневика Mnemiopsis на экосистему Каспия. | а) Сокращение биомассы гребневика Mnemiopsis до безопасного уровня. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Изучение возможностей строительства приемных устройств балластных вод на всех входах в и выходах из Каспийского моря. | а) Документы для обоснования решения о строительстве одного приемного устройства балластных вод. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Совершенствовать эффективность управления Каспийскими прибрежными охраняемыми территориями, включая соответствие существующему законодательству. | a) Увеличение числа обученных смотрителей охраняемых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечить представление всех основных прибрежных и морских местообитаний в региональной системе охраняемых территорий. |  | b) Очевидность необходимости использования современного управления охраняемыми территориями. | Улучшение системы природоохранных территорий Туркменистана | Инвестиции | непрямой | $32 000 |  |  |  |
|  |  | c) Рост участия местного населения в осуществлении управления охраняемыми территориями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Создавать новые и расширять уже существующие прибрежные охраняемые территории, при необходимости, – трансграничные территории, чтобы охватить приоритетные уязвимые прибрежные и морские местообитания. | a) Увеличение территории (30%) ключевых охраняемых местообитаний. | Подготовка обоснования создания Балканского Заповедника | текущие | прямой | $9 426 | $9 426 |  |  |
|  | 4.3 Создавать региональную информационную сеть охраняемых прибрежных территорий Каспия. | a) Региональная интеграция управления охраняемыми территориями. Будет выявлено на региональных встречах/ конференциях, в ежегодных отчетах и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Разработать планы управления гидрологическими режимами основных зарегулированных рек Каспийского бассейна, таких как Волга, Кура и Сефидруд. | a) Согласование новых планов управления, включающих увеличение ассигнований на нужды охраны окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Определить и восстановить приоритетные уязвимые прибрежные местообитания. | 5.1 Разрабатывать и применять стандартизированную методологию оценки «здоровья» приоритетных прибрежных местообитаний. | a) Карта «здоровья» прибрежных местообитаний региона, основанная на стандартизированной методологии оценки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Проектировать, реализовать и проводить мониторинг как минимум пяти проектов восстановления приоритетных прибрежных местообитаний. | a) Согласованный и финансируемый план действий по восстановлению прибрежных местообитаний. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Восстановление и охрана приоритетных местообитаний во всех прибрежных государствах. | Проведение научно-исследовательских и мониторинговых работ по восстановлению природных ресурсов бухты Саймонова | текущие | непрямой | $ 244 548 | $ 244 548 |  |  |
| Всего по EQOII |  |  |  |  |  | $1268607 | $1 209 694 |  |  |
| EQO III: Improve the water quality of the Caspian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и управления экологией в прибрежных государствах. | 1.1 Разрабатывать региональные предложения по укреплению системы лицензирования выбросов, мониторинг соблюдения законов и правопорядка по контролю загрязнения вблизи Каспийского бассейна. | a) Завершенные и принятые региональные предложения, направленные на необходимость укрепления системы лицензирования выбросов, мониторинг соблюдения законов и правопорядка в области загрязнения Каспийского моря. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение государственных контрольных функций, включая наложения штрафных санкций | текущие | непрямой | $205 577 | $205 577 |  |  |
|  | 1.2 Повышать финансирование органов государственного регулирования, ответственных за контроль загрязнения и расширять возможности этих органов посредством целевых учебных программ. | a) Увеличение срока тренинга персонала в органах государственного регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Разрабатывать рекомендации по согласованию стандартов выбросов и сбросов загрязняющих веществ и стандартов качества воды. | a) Разработка рекомендаций по согласованию региональных стандартов выбросов загрязняющих веществ , а также Каспийских ЦПКОС/СКОС. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Представить экономические инструменты, способствующие сокращению загрязнения. | a) Представить экономические инструменты, способствующие сокращению загрязнения в государственных и частных секторах на местном, национальном и региональном уровнях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выполнить региональную координированную программу мониторинга качества воды. | 2.1 Разработать и реализовать региональную программу мониторинга качества воды, сконцентрированную на основных загрязняющих веществах и горячих точках. | a) Реализовать региональную программу мониторинга, сконцентрированную на основных загрязняющих веществах и горячих точках, обмениваясь информацией с соответствующими органами, стандартизированные протоколы мониторинга, включая исходные уровни загрязнения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведение экологического мониторинга Туркменского сектора Каспийского моря | текущие | непрямой | $384 865 | $384 865 |  |  |
|  |  |  | Разработка предельно допустимых сбросов и выбросов, оценка воздействия на окр. Среду в районе бухта Соймонова | инвестиции | прямой | $452 730 | $452 730 | $27 270 | $ 27 270 |
|  |  |  | Проведение мониторинга, аудита и исследований при разработке месторождений | текущие | непрямой | $79 334 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение ОВОС и сертификации при проведении буровых и восстановительных работ на морских месторождениях | текущие | непрямой | $370 971 |  |  |  |
|  | 2.2 Разработать и реализовать программу быстрой оценки уровней загрязнения по всем водным участкам Каспийского моря. | a) Реализовать программу быстрой оценки уровней загрязнения по всем водным участкам Каспийского моря, включая стандарты синхронизированной оценки, и механизмы распределения информации по всему региону. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Предоставлять отчеты об уровнях загрязнения Каспия каждые три года, вносить предложения по реабилитационным действиям. | a) Составление стандартизированных отчетов по уровням загрязнения, включая конкретные, реальные по стоимости предложения по мероприятиям сокращения воздействия там, где это требуется, основываясь на исходных уровнях загрязнения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработать региональные стратегии сокращения загрязнения. | 3.1 Разработать и утвердить протокол к Рамочной Конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря по наземным источникам загрязнения и провести всестороннюю оценку наземных источников загрязнения вблизи Каспийского бассейна. | a) Разработать и утвердить протокол по наземным источникам загрязнения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Провести всестороннюю оценку наземных источников (точечных и рассеянных источников) в бассейне Каспия, ведущую к созданию списков горячих точек. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Разработать региональный план действий по восстановлению горячих точек, обнаруженных вблизи Каспийского бассейна. | a) Согласованный план действий и разработка программы приоритезированного инвестирования. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разработка проекта реконструкции канализационные системы ТНПЗ | инвестиции | непрямой | $510 405 | $510 405 | $39 595 | $39 595 |
|  |  |  | Разработка проекта водообмена ТНПЗ | инвестиции | непрямой | $380 000 | $380 000 |  |  |
|  |  | b) Сокращение числа горячих точек на 20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонтные работы очистных сооружений ТКНПЗ | текущие | прямой | $38 462 | $38 462 |  |  |
|  |  |  | Строительство очистных сооружений | инвестиции | прямой | $7 184 266 | $7 184 266 | $16 765 734 | $16 765 734 |
|  |  |  | Ввод в эксплуатацию скважины для извлечения нефтепродуктов из грунтовых вод | инвестиции | прямой | $130 769 |  |  |  |
|  |  |  | Откачка нефтепродукта с береговой полосы Туркменбашинского залива, район 4 км. и в районе солевого сброса в б. Соймонова с последующей переработкой | текущие | прямой | $18 269 |  |  |  |
|  |  |  | Производство работ по демонтажу 9-ти ниток нефтепродукто-проводов трассы «Завод-Уфра» (район береговой полосы Туркменбашинского залива | инвестиции | прямой | $248 654 | $248 654 |  |  |
|  |  |  | Реконструкция технологических установок (ЭЛОУ-АТ-2, АТ-3, УЗК-2) | инвестиции | прямой | $356 923 | $356 923 |  |  |
|  |  |  | Ремонтные работы канализационных сетей города Туркменбаши | текущий | непрямой | $57 519 | $57 519 |  |  |
|  |  |  | Реконструкция трубопровода по перекачки раны из озера №6 на комбинат (Гарабогазсульфат) | текущий | непрямой | $131 192 | $131 192 |  |  |
|  |  |  | Реконструкция сооружений по очистке пром. стоков нефтебазы | текущий | прямой | $56 712 | 56712 |  |  |
|  |  |  | Производство работ по ремонту трубопровода «Завод-Уфра» | текущий | непрямой | $248 654 | $248 654 |  |  |
|  |  |  | Обновления резервуарного парка на нефтебазе п.Кенар | инвестиции | непрямой | $65 846 | 65846 |  |  |
|  |  |  | Замена существующих технологических трубопроводов на нефтебазе п.Кенар | текущий | прямой | $56 712 | 56712 |  |  |
|  |  |  | Восстановление (реконструкция) трубопровода по перекачке пром. стоков нефтебазы в оз. «Джамарт» | текущий | прямой | $192 404 | $192 404 |  |  |
|  |  |  | Repair of oil and gas pipeline (Turkmenoil) Ремонт нефтяных и газовых трубопроводов | текущий | прямой | $2 673 077 | $2 673 077 |  |  |
|  |  |  | Repair of oil reservoirs (Turkmenoil) Ремонт нефтяных резервуаров | текущий | прямой | $100 000 | $100 000 |  |  |
|  | 3.3 Разработать и утвердить протокол к Рамочной Конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря по Опасным Веществам и способствовать подписанию и ратификации всеми прибрежными государствами Стокгольмской Конвенции о Стойких Органических З | a) Разработать и утвердить протокол по Опасным Веществам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Подписание и ратификация всеми прибрежными государствами Конвенции о Стойких Органических Загрязнителях . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Разработать и реализовать программу безопасного размещения запасов запрещенных агрохимических продуктов в регионе в соответствии с положениями Стокгольмской Конвенции о Стойких Органических Загрязнителях. | a) Ликвидация всех запасов запрещенных агрохимических продуктов вблизи Каспийского бассейна. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Используя демонстрационные плотные проекты, рассмотреть наиболее рентабельные способы решения проблемы городских сточных вод и разработать региональные рекомендации. | a) Создание трех демонстрационных пилотных проектов в прибрежной зоне. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Разработка рекомендаций по наиболее рентабельным способам решения проблемы городских сточных вод в прибрежных государствах и имеющимся ресурсам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6 Сократить загрязнение существующим и выведенным из эксплуатации морским и береговым нефтегазовым оборудованием, включая повторную герметизацию устья скважины. | a) Сократить загрязнение углеводородами с существующих и выведенных из эксплуатации нефтегазовых установок на 50 %. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 Разработать и утвердить протокол к Рамочной Конвенции по Защите морской окружающей среды Каспийского моря по сбросам в море. | a) Утвердить протокол по сбросам в море. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 Установить средства сбора отходов во всех крупных портах. | a) Установить средства сбора отходов во всех крупных портах, с применением стандартизированных практик управления. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реконструкция канализационной системы и септика в порту | текущие | прямой | $29 577 | $29 577 |  |  |
| 4. Разработка и начало реализации регионального плана действий по загрязненным участкам | 4.1 Провести исследование прибрежной зоны с тем, чтобы определить и охарактеризовать основные загрязненные участки и разработать стратегию горячих точек, согласованную с мероприятиями, предусмотренными Стокгольмской Конвенцией о СОЗ в странах, ее подписав | а) Завершение проведения исследования прибрежной зоны с составлением списков основных загрязнителей и разработкой стратегии управления горячими точками. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Технический проект утилизации нефтешламов | инвестиции | непрямой | $245 585 | $245 585 | $404 415 | $404 415 |
|  | 4.2 Реализовать пилотные проекты для демонстрации наиболее эффективных, не требующих особых затрат, технологий утилизации ряда загрязняющих веществ. | а) Функционирование во всех пяти прибрежных государствах пилотных проектов по утилизации загрязняющих веществ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительство пункта захоронения техногенных отходов химического завода | инвестиции | прямой | $950 000 | $950 000 |  |  |
|  |  |  | Land recultivation (Turkmenoil) Рекультивация земли | текущие | непрямой | $5 192 | $5 192 |  |  |
|  |  |  | Collection and tranpsortation of industrial and toxic wastes (Turkmenoil) Сбор и транспортировка промышленных и токсичных отходов | текущие | непрямой | $42 308 | $42 308 |  |  |
|  |  |  | Cleaning oil from oil spills, including pumping oil from store tanks (Burren Oil) очистка нефти при нефтяных разливах, вкл. В резервуарах | текущие | непрямой | $85 470 |  |  |  |
|  |  |  | Removing oiled soil from places in bio field (Burren Oil) Изымание замазученной почвы в био полях | текущие | непрямой | $65 016 |  |  |  |
|  |  |  | Removing scrap metal, remains of beton blocks and equipment (Burren Oil) Сбор металлолома, остатков бетонных блоков и оборудования | текущие | непрямой | $41 640 |  |  |  |
| 5. Способствовать развитию сельского хозяйства, не наносящего вред окружающей среде Каспийского моря. | 5.1 Разрабатывать и способствовать применению рекомендаций по использованию с/х химикатов, включая время и способы применения, обработку, хранение и утилизацию. | а) Разработка и распространение рекомендаций по всему региону соответствующим заинтересованным сторонам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Применять разумную практику ведения сельского хозяйства посредством пилотных проектов, например, консервация почвы, создание водоохранных зон, использование естественных удобрений и культур, устойчивых к пестицидам. | а) Функционирование во всех пяти прибрежных странах пилотных проектов по защите окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Бороться с эвтрофикацией на уязвимых участках прибрежной зоны, контролируя загрязнение почвы и воды сельскохозяйственными и другими биогенными источниками. | а) Сокращение загрязнения биогенными источниками на 30 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Предотвращение аварий и реагирование. | 6.1 Завершить и утвердить национальные планы действий при чрезвычайных ситуациях в случае нефтяных разливов и согласовать планы взаимопомощи. | a) Осуществить национальные планы действий при чрезвычайных ситуациях в случае нефтяных разливов, согласованные с планами взаимопомощи . |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обновление и поддержание в рабочем состоянии природоохранного флота | текущие | непрямой | $29 750 | $29 750 |  |  |
|  |  |  | Усовершенствование оборудования по разливам нефти | текущие | непрямой | $38 000 |  |  |  |
|  |  |  | Членский взнос в организацию по разливам нефти | текущие | непрямой | $100 000 |  |  |  |
|  | 6.2 Подписать на межведомственном уровне Меморандум о Взаимопонимании по готовности к разливам нефти и реализовать региональный план сотрудничества в борьбе с нефтяными разливами. | a) Провести первые испытания работы региональных планов сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Окончательно сформулировать и содействовать принятию протокола к Рамочной Конвенции по защите морской окружающей среды Каспийского моря по реагированию на чрезвычайные ситуации. | a) Принять протокол. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Усовершенствовать картографирование уязвимых участков Каспийского моря. | a) Картографирование уязвимых участков и размещение информации в Интернете для соответствующих региональных, национальных, местных и международных органов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Создание службы контроля за глубинами в навигационных каналах | инвестиции | прямой | $139 828 | $70 443 |  |  |
|  | 6.5 Провести оценку риска попадания в море нефти и опасных веществ с судов, трубопроводов, морских и наземных буровых. | a) Завершить и предоставить оценку риска соответствующим органам. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 Разработать региональные директивы по ответственности и компенсации в случае нефтяных разливов, используя при необходимости руководство Конвенции о Гражданской Ответственности ММО. | а) Разработка директив с подключением нефтяного сектора, соответствующих министерств и международных организаций и принятие их прибрежными государствами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 Подготовить региональное соглашение о минимальных стандартах содержания существующего на Каспии танкерного флота. | a) Сокращение на 50% случаев загрязнения с судов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по EQOIII |  |  |  |  |  | $15 715 707 | $14 716 853 | $17 237 014 | $17 237 014 |
| EQO IV: Sustainable development of the coastal zones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Устойчивое использование и управление прибрежными территориями посредством комплексного управления прибрежной зоной. | 1.1 Пересмотреть и, в случае необходимости, переработать национальные правила планирования и управления прибрежной зоной. | a) Введение улучшенных рентабельных экологических национальных положений по планированию и управлению прибрежной зоной. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Укрепить технические возможности на уровне местного и городского управления и представить экономические инструменты для содействия рациональному землепользованию. | a) Увеличение числа обученного местного и муниципального персонала. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) Разработать и реализовать экономические инструменты, направленные на эффективное и разумное использование земель прибрежных зон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Создать региональный и национальный центры данных и базы данных ГИС для планирования и управления прибрежной зоной в трансграничном контексте . | a) Функционирование национальных и региональных центров данных и доступ к базе данных ГИС органов планирования прибрежной зоной. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Реализовать в каждом прибрежном государстве пилотный проект планирования комплексного управления прибрежной зоной с учетом моделирования и разработки национальных директив. | a) Функционирование пилотных проектов и публикация национальных директив комплексного управления прибрежной зоной Каспийского региона. | Усиление комплексного управления прибрежной зоной, проект по защите биоразнообразия Хазарского Заповедника |  |  |  |  | $210 000 |  |
|  | 1.5 Способствовать развитию положительных сторон экологического туризма и разрабатывать пилотные проекты. | a) Функционирование пилотных проектов и директив по развитию экотуризма прибрежной зоны Каспия . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бороться с процессами опустынивания и потери лесов. | 2.1 В случае необходимости укреплять национальное законодательство, бороться с опустыниванием и потерей лесов, и содействовать подписанию странами Конвенции по Борьбе с Опустыниванием. | a) Улучшить законодательство по контролю опустынивания и потери лесов на местах в пяти прибрежных государствах. Подписание Конвенции по Борьбе с Опустыниванием всеми пятью прибрежными государствами. | Туркменистан подписал Конвенцию |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Применить технологии дистанционного зондирования и ГИС для мониторинга тенденций опустынивания и потери лесов в прибрежной зоне Каспийского моря. | a) Создание базы данных ГИС и регулярное составление региональных отчетов и обзоров. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 В основных зонах опустынивания и вырубки леса разработать и внедрить пилотные проекты по восстановлению для того, чтобы направить их на непосредственные ключевые причины . | a) Функционирование пилотных проектов и директив по защите прибрежных лесов и опустыненных территорий в пяти прибрежных государствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 На угрожаемых лесных участках внедрять возобновляемые источники энергии, альтернативные топливной древесине. | a) Измеримое сокращение потребления топливной древесины в прибрежных лесных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 На угрожаемых пустынных участках провести целевую информационную кампанию по устойчивой обработке пастбищ и целевому восстановлению местообитаний . | a) Измеримое сокращение пастбищ в прибрежных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по EQOIV |  |  |  |  |  |  |  | $210000 |  |
| EQO V: Strengthen stakeholder participation in Caspian environmental stewardship |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Расширить участие населения прибрежных зон в управлении окружающей средой Каспийского моря. | 1.1 Создать Экологический Центр Каспийского моря в каждом из прибрежных государств для предоставления информации общественности об экологических проблемах Каспийского моря, и проводить наблюдение за деятельностью социальной программы помощи неимущим. | a) Функционирование Экологических Центров Каспийского моря в каждом прибрежном государстве. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Создать пресс бюро для КЭП в целях совершенствования информационной осведомленности в стране, на региональном и международном уровнях, относительно состояния экологии Каспийского моря и содействовать участию СМИ в распространении информации. | a) Функционирование пресс бюро, и увеличение числа статей о состоянии окружающей среды Каспия на всех уровнях. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Обеспечить широкий доступ общественности к наиболее существенной информации о состоянии экологии Каспийского моря силами социальных организаций, в соответствии с Орхусской конвенцией. | a) Создать механизмы свободного доступа к информации по окружающей среде Каспия силами социальных организаций во всех прибрежных государствах. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Elaboration and distribution of a guidance for the public, explaining Aarhus convention and National Environment Protection legislation in the Caspian region | инвестиции | прямой | $6 800 | $1 000 |  |  |
|  |  |  | Экологическое воспитание учащейся молодежи и повышение экологической образованности широких слоев населения | текущие | непрямой | $7 577 | $7 577 |  |  |
|  | 1.4 Разрабатывать академические учебные материалы, сосредоточенные на проблемах окружающей среды Каспийского моря, и содействовать университетскому товариществу на школьном и университетском уровнях. | a) Включение новых учебных планов в начальных, средних и других школах региона, и 100% увеличение численности товариществ, зарегистрированных КЭП.. | Подготовка учебных программ по образованию в области биоразнообразия | инвестиции | прямой |  |  | $25 000 |  |
|  | 1.5 Создать фонд микро грантов, выделяемых на решение программ социального развития населения прибрежных зон и локальных проблем окружающей среды в сотрудничестве с частным сектором и международными донорами . | a) Создание фонда и выплата ряда микро-грантов . |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способствовать росту осознания местными и региональными органами власти социально-экономического значения экологических вопросов. | 2.1 Организовать обучение информационным методам освещения экологических вопросов в местных органах власти, национальных министерствах, оказывающих влияние на окружающую среду Каспия, подчеркивая необходимость принять во внимание прибыли и затраты по пр | a) Разработка и выполнение программ обучения по освещению экологических вопросов для местных органов и национальных министерств. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Реализовать национальные мероприятия ОВОС для всех соответствующих разработок проекта, включая положение об участии общественности, и способствовать подписанию и применению Конвенции ЭСПО всеми прибрежными государствами . | a) Обязательное применение ОВОС в процессе принятия решений о разработке проектов и увеличение числа общественных встреч.. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Проводить двухгодичные конференции , финансируемые национальными и международными партнерами, чтобы способствовать организации сети местных органов власти в прибрежных государствах и расширить их участие в выполнении Каспийской экологической политики | a) Проведение очередных конференций, взаимосвязанных с охраной окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развивать активное сотрудничество между КЭП и местными и многонациональными организациями. | 3.1 Обеспечить сотрудничество НПО (неправительственных организаций)/ правительств/ частного сектора в области охраны окружающей среды для совершенствования системы мониторинга, общественных отношений и обучающей деятельности по конкретным проблемам | a) Увеличение на 100% числа сотрудничающих групп заинтересованных сторон в решении экологических вопросов Каспийского моря. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Разработать программу, направленную на утверждение более чистых технологий местными отраслями промышленности . | a) Увеличить число прибрежных отраслей промышленности, использующих новые, более чистые технологии (показатель связан с ЦПКОС III, Вмешательство 1.4). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Учредить программу «Друзья КЭП» с ежегодным проведением конкурсов среди местных, национальных и международных компаний или программ, достигших наиболее конкретных успехов в охране окружающей среды Каспийского моря по результатам за прошедший год. | a) Увеличить число заявителей в программе «Друзья КЭП» за первые пять лет работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по EQOV |  |  |  |  |  | $14 377 | $8577 | $25000 |  |
| Всего по SAP |  |  |  |  |  | $18 553 306 | $17 453 239 | $35 472 014 | $35 237 014 |

# Примечания.

Национальный План Действий по Охране Окружающей Среды Туркменистана Сапармурата Туркменбаши, Ашгабат  2002

Национальный Каспийский План Действий Туркменистана, Ашгабат 2003.

Данные по текущим расходам Рыбной Инспекции и Комитета Рыбного Хозяйства предоставлены не были.

Оценка расходов за 2005 организации Рыбная Инспекция Туркменистана, применимая к другим годам.  Финансирование осуществляется за счет штрафов, оплаты за пользование ресурсами, выдачу лицензий и другими государственными платежами.

Report. Phase 2. End of mission report No16: Turkmenistan, CEP TACIS, October 2001

Document of EBRR Strategy for Turkmenistan, approved by the board of directors, June 23, 2004

http://www.usaid.gov/policy/budget/cbj2006/ee/tx.html

Tacis Regional Cooperation: Strategy Paper and Indicative Programme 2004-2006, adopted by the European Commission on 11 April 2003

Country Programme Action Plan 2005-2009, Ashgabat 2005