План мероприятий по реализации НКПД на период  2008-2017 годов

| Наименование мероприятий | Форма завершения | Срок исполнения, исполнитель | Требуемые средства, млн. тенге /$ USА | Возможный источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ожидаемый результат |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Контроль и регулирование уровня загрязнения Цель: Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения состояния экосистемы Каспийского моря |
| Задача 1. Создать основу для минимизации негативного воздействия промышленной деятельности на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности в регионе. |
| Совершенствование нормативно-правовой базы природопользования: - проработать возможности установления специальных нормативов для Каспийского моря; - разработать Правила охраны и использования вод Каспийского моря - определить требования и экологические ограничения на сброс сточных вод различных категорий (с судов, жилых барж, искусственных островов, буровых установок и т.д.) - определить перечень объектов – потенциальных источников разлива нефти - разработать экологические требования к применяемой технологии, технике и оборудованию при добыче и транспортировке нефти и газа в Каспийском море - разработать специальные Правила проведения производственного экологического контроля на морских нефтепромысловых объектах - определить требования и экологические ограничения к строительству портов, терминалов трубопроводов; - установить доли финансового и технического участия природопользователей в рыборазведении, научных исследованиях, связанных с осетровыми породами рыб, мерах охраны и улучшения естественных нерестилищ и т.д.; - утвердить Инструкции о порядке осуществления контроля за проектированием, строительством компенсационных рыбоводно-мелиоративных объектов и их эксплуатацией - разработать и утвердить нормативный правовой акт по оценке ущерба, наносимого работами на шельфе Каспийского моря - разработать процедуры обращения с твердыми отходами, включая отходы буровых работ, на основе принципа контроля производителя за перемещением отходов с момента их образования до конечного размещения в природной среде. | Информация в Правительство Приказ МООС Приказ МООС Приказ МЭМР Приказ МЭМР Приказ МООС Приказ МТК Внесение изменений в Закон «О недрах» Приказ МСХ Приказ МООС Приказ Министра | 2009 г. МООС, МСХ, МЭМР, МЮ 2009 г. МООС, МСХ, МЭМР 2008-2009гг. МООС, МЭМР, МТК, акиматы прикаспийских областей, нефтяные компании 2009-г., МООС, МСХ, МЭМР 2009г. МЭМР, МООС 2009г. МЭМР, МООС, МСХ 2009г. МООС, МЭМР, МСХ 2009-2010гг. МСХ, МООС, МЭМР, нефтяные компании 2009г. МИТ, МСХ, МООС 2009г. МСХ, МИТ, МООС, Акиматы прикаспийских областей 2009г. МООС, МСХ, МЭМР, нефтяные компании | Не требуется Не требуются Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется |  |
| 1.2. Установить механизм контроля и ответственности за загрязнение моря от утечек из затопленных нефтяных скважин | Приказ Министра | 2008г. МООС, МЭМР, МСХ, нефтяные компании | Не требуется |  |
| 1.3. Внести изменения в Национальный план по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и внутренних водоемах Республики Казахстан с учетом международных норм. | Постановление Правительства | 2008г. МЭМР, МЧС, МООС, МТК, Акимы прикаспийских областей | Не требуется |  |
| 1.4. Создать Специализированный морской аварийно - спасательный отряд при МЧС для ликвидации возможных пожаров и техногенных аварий на кораблях, а также для ликвидации нефтяных разливов, спасения людей, терпящих бедствие на море. | Постановление Правительства | 2009г. МЧС, МЭМР, МООС, МТК | 5 755 623 тыс. тенге (или 446 млн. $US), в том числе на приобретение 3 судов | Республиканский бюджет |
| 1.5. Создание информационной системы обеспечения аварийно-спасательных работ, основанной на использовании спутниковой информации и моделях аварийных разливов, для непрерывной в диалоговом режиме корректировки данных о распространении нефтепродуктов по акватории моря с учетом изменений гидрометеорологической ситуации и мер, предпринимаемых для ликвидации аварийного разлива. | Приказ Министра | 2009г. МЭМР, МЧС, МООС, МТК, национальные нефтяные компании | Определяются нефтяными компаниями | Средства Национальных нефтяных компаний |
| 1.6 Установление на море возле нефтяных скважин автоматические станции мониторинга | Станции мониторинга | 2009-2012гг. МООС, Казгидромет |  | Республиканский бюджет |
| 1.7. Участие в подготовке проектов Протоколов к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, касающихся: - регионального сотрудничества при разливах нефти в море; - ОВОС в трансграничном контексте; - защиты моря от загрязнения из наземных источников - сохранения биоразнообразия | Проекты Протоколов | 2008-2010гг. МООС, МИД, МЧС, МСХ, МЭМР, нефтяные компании |  | UNEP, доноры |
| 1.8. Создание системы управления движением судов в соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO) для обеспечения безопасности судоходства и выполнения требований Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. | Постановление Правительства | 2009г. МТК, МООС, МЭМР, МСХ, нефтяные компании | Не требуется |  |
| 1.9. Создание морской баз реагирования на нефтяные разливы в п.Баутино, п.Курык, в устье р.Урал, | Морские базы | 2009г. МЭМР, МЧС, МООС, нефтяные компании |  | Нефтяные компании |
| 1.10. Оценка экологической емкости Каспийского моря | Научные оценки | 2009-2010гг. МООС, МСХ, МЭМР акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет |
| Задача 2. Усовершенствовать систему мониторинга за загрязнением окружающей среды. |
| 2.1. Создание Каспийского цента мониторинга природной среды | Информация в Правительство | 2008-2010гг. Акиматы прикаспийских областей, МООС, МСХ, МЭМР |  | Республиканский и областные бюджеты |
| 2.2. Совершенствование государственной системы мониторинга шельфа Каспийского моря | Информация в Правительство | МООС, Казгидромет |  | Республиканский бюджет |
| 2.3 Обновление и дополнение банка данных по мониторингу загрязнения экосистемы Каспийского моря и его прибрежной зоны. | Банк данных обновлен и дополнен | МООС, МСХ, МЭМР, АЗР, Акиматы прикаспийских областей |  |  |
| Комплексное планирование и управление прибрежной зоной Цель: Обеспечение комплексного и устойчивого использования прибрежной зоны Каспийского моря |
| Задача 1. Обеспечить ликвидацию и сокращение исторических промышленных загрязнений, а также восстановление деградированных прибрежных территорий |
| 1.1 Консервация и ликвидация затопленных нефтяных скважин | Отчет в Правительство | 2008-2010гг. МЭМР, Акиматы прикаспийских областей, нефтяные компании |  | Республиканский и местные бюджеты, средства нефтяных компаний |
| 1.2. Очистка земель от замазученности и ликвидация нефтяных амбаров с проведением работ по рекультивации почв на нефтепромыслах (поэтапно). | Отчет в Правительство | 2008-2010гг. (I этап) МЭМР, Акиматы прикаспийских областей, нефтяные компании |  | Республиканский и местные бюджеты, средства нефтяных компаний |
| 1.3. Реализация планов предприятий по снижению объемов сжигания на факелах попутных нефтяных газов (поэтапно) | Снижение выбросов попутных газов | Начиная с 2010 года (поэтапно) Нефтяные компании |  | Средства нефтяных компаний |
| 1.4. Разработать и реализовать согласованные методы складирования комовой серы с привлечением нефтяных компаний | Методы складирования серы согласованы. Начат процесс ее складирована | Начиная с 2008 года (поэтапно) МЭМР, МООС, МСХ, МЧС, АЗР, нефтяные компании |  | Средства нефтяных компаний |
| 1.5. Локализации вредного воздействия полей испарения сточных вод «Тухлая Балка» в г. Атырау на окружающую среду (поэтапное выполнение работ) | Проект локализации полей испарения сточных вод | 2008-2009 гг. МЭМР, МООС, МИТ, Акимат Атырауской области, промышленные компании | 30, 0 | Республиканский бюджет, *Средства промышленных компаний |
| 1.6. Осуществить внедрение полной очистки промышленных и бытовых стоков в г.Атырау (поэтапно) | Информация в Правительство | 2009-2013 гг. Акимат Атырауской области, промышленные предприятия |  | Республиканский и областные бюджеты, средства предприятий |
| 1.7. Строительство новых полей испарения сточных вод вне поймы р.Урал | Информация в Правительство | 2009-2012гг. Акимат Атырауской области, промышленные предприятия |  | Республиканский и областные бюджеты, средства предприятий |
| 1.8 Строительство качественно контролируемых и обустроенных полигонов для утилизации отходов нефтегазодобывающей промышленности (ТШО, Аджип ККО и Атырауский НПЗ). | Полигоны для утилизации отходов | 2008-2010гг. Нефтяные компании и промышленные предприятия |  | Средства нефтяных компаний и промышленных предприятий |
| 1.9. Разработка ТЭО строительства Атырауского завода по переработке твердых бытовых отходов | ТЭО | 2008 -2010гг. Акимат Атырауской области |  | Бюджет Атырауской области |
| 1.10. Разработка ПСД на строительство полигона по захоронению твердых бытовых отходов г.Атырау | ПСД | 2008 – 2010гг. Акимат Атырауской области |  | Бюджет Атырауской области |
| 1.11. Разработка ПСД на рекультивацию нарушенных земель в Атырауской области | ПСД | 2008 – 2010гг. Акимат Атырауской области |  | Бюджет Атырауской области |
| 1.12. Разработка ТЭО и ПСД строительства полигонов ТБО во всех крупных населенных пунктах Атырауской области | ТЭО И ПСД | 2008-2010гг. Акимат Атырауской области |  | Бюджет Атырауской области |
| 1.13. Реализации проекта реконструкции и рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» | Рекультивация хвостохранилища | 2007-2009гг. Акимат Мангыстауской области | 77,6 млн. $US (по ценам 2001г.) | Бюджет Мангыстауской области |
| 1.14. Стабилизация уровня жидкой фазы хвостохранилища «Кошкар-Ата». | Стабилизация уровня воды в хвостохранилище | 2007-2011гг. Акимат Мангыстауской области | 77 млн. $US (по ценам 2001г.) | Бюджет Мангыстауской области |
| 1.15. Проведение постоянного государственного мониторинга за пылением радиоактивных и токсичных отходов хвостохранилища «Кошкар-Ата». | Мониторинг пыления | 2007 – 2011гг. Акимат Мангыстауской области | 54 тыс. $US | Бюджет Мангыстауской области |
| 1.16. Ликвидация затонувших кораблей (судов) в бухте Баутино и заброшенных буровых вышек в береговой полосе моря. | Отчет в Правительство | МТК, МЭМР, МИТ, МООС, АЧС, промышленные компании, Аким Мангистауской области |  | Республиканский и местный бюджет, средства промышленных компаний |
| Задача 2. Совершенствовать систему планирования и управления прибрежной зоной |
| 2.1 Оценка возможности внедрения Генерального плана укрепления потенциала по охране окружающей среды и контролю загрязнения в Атырауской области, подготовленного Японским агентством международного сотрудничества. | Отчет в Правительство | 2008г. МООС, МЭМР, МЧС, Казгидромет, Акимат Атырауской области | Не требуется |  |
| 2.2 Совершенствование сети гидрометеорологических наблюдений в Прикаспийском регионе для обеспечения прогнозирования штормовых и сгонно-нагонных явлений и осуществления мониторинга загрязнения окружающей среды. | Отчет в Правительство | 2008-2010 гг. МООС, РГП Казгидромет |  | Республиканский бюджет |
| 2.3. Оценка сейсмической опасности, связанной с увеличением масштабов извлечения углеводородных ресурсов и проведение сейсмомониторинга в Прикаспийском регионе. | Отчет в Правительство | 2008-2010гг. МЭМР, МОиН, нефтяные компании |  | Средства нефтяных компаний |
| 2.4. Организация системного мониторинга грунтовых вод прибрежной части моря в районах интенсивной нефтедобычи | Сеть пунктов мониторинга | 2008-2010гг. МЭМР, Акимат Атырауской области, нефтяные предприятия |  | Республиканский бюджет, средства нефтяных предприятий |
| 2.5. Разработка и внедрение в практику прогнозов методов расчета колебаний уровня Каспийского моря с учетом изменения климата | Информация в Правительство | 2009-2010гг. МООС, Казгидромет |  | Республиканский бюджет |
| 2.6. Внесение изменений в нормативные правовые акты по запрету строительства в устьевой области р.Урал любых объектов, кроме мостов, причалов, берегоукреплений, водозаборов и т.д. | Информация в Правительство | 2009-2010гг. Акимат Атырауской области | Не требуется |  |
| 2.7. Совершенствование режима судоходства по рекам Урал, Кигач и Сафоновка | Приказ МТК | 2009-2010гг. МТК, МООС, МСХ, Акимат Атырауской области | Не требуется |  |
| 2.8. Разработка проекта водоохраной зоны р. Урал | Нормативный акт | 2009г. МСХ, Атырауский Акимат | Не требуется |  |
| Задача 3. Снизить процесс развития опустынивания прибрежной зоны Каспийского моря |
| Организация системы мониторинга процесса опустынивания. | Отчет в Правительство | 2009-20010гг. МООС, АЗР, МЭМР, МСХ, Акиматы прикаспийских областей |  | Средства доноров |
| 3.2 Разработка и реализация пилотных проектов по предотвращению процесса техногенной деградации, рациональному использованию пастбищ и созданию сеяных пастбищ. | Пилотные проекты | 2009-2010гг. МООС, Акиматы прикаспийских областей |  | Средства доноров |
| 3.3. Реализация проекта по защите пос. Сенек в Мангыстауской области и станции Исатай в Атырауской области от наступления барханов | Информация Акиматов Атырауской и Мангыстауской областей | 2008-2010гг. Подрядные организации |  | Бюджеты Атырауской и Мангыстауской областей |
| III. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны Цель: Создание основ для сохранения и сбалансированного использования биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны. |
| Задача 1. Восстановить деградированные водные и прибрежные экосистемы, места нагула и нерестилища рыб, а также места обитания промысловых животных. |
| 1.1 Проведение работ по рыбохозяйственной мелиорации для восстановления естественных нерестилищ осетровых рыб на реке Урал (поэтапно). | Информация в Правительство | 2008-2010гг. I этап МСХ, Центр рыбного хозяйства |  | Республиканский бюджет и бюджет Атырауской области |
| 1.2. Участие в международных исследованиях по оценке состояния биоресурсов Каспийского моря и выработке упреждающих мер по борьбе с гребневиком-мнемиопсисом (поэтапно). | Информация в Правительство | 2008-2010гг. I этап МСХ, Центр рыбного хозяйства |  | Республиканский бюджет |
| 1.3. Расширение площадей саксаульных и тугайных лесов (поэтапно). | Информация в Правительство | 2008-2010гг. I этап МСХ, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет |
| 1.4. Восстановление мест водопоя и организация мест переходов промысловых животных через трассы линейных сооружений (поэтапно). | Информация в Правительство | 2008-2010гг. I этап МСХ, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет |
| 1.5. Регулирование численности отдельных видов хищных животных. | Информация в Акиматы прикаспийских областей | 2008-2010гг. I этап МСХ, Акиматы прикаспийских областей |  | Бюджеты прикаспийских областей |
| 1.6. Создание ООПТ в дельте р.Урал. | Информация в Правительство | 2008-2010гг. МСХ, Акимат Атырауской области |  | Всемирный банк, ПРООН, бюджет Атырауской области |
| Задача 2. Создать эффективную систему для сохранения и сбалансированного использования биологических ресурсов Каспийского моря, биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны. |
| 2.1. Осуществление комплекса мероприятий по сохранению и увеличению запасов осетровых рыб, включая исследование состояния генофонда осетровых и других видов рыб, меры по сохранению и увеличению запасов рыб, за счёт увеличения количества выращиваемой и выпускаемой в море молоди, а также товарного осетроводства. | Информация в Правительство | 2008-2010гг. I этап МСХ, Центр рыбного хозяйства, Атырауский рыбный завод |  | Республиканский бюджет |
| 2.2. Укрепление материально-технической базы и финансового обеспечения государственных органов по охране биологических ресурсов и ООПТ (поэтапно). | Территориальные органы охраны снабжены современными приборами и оборудованием | 2008-2010гг. I этап МСХ, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет |
| Задача 3. Усовершенствовать систему мониторинга биологического и ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны. |
| 3.1. Создание Центр для осуществления мониторинга биологического и ландшафтного разнообразия, оснащенный самыми современными приборами и оборудованиями, в числе теми, которые позволяли бы устанавливать причины массовых гибелей рыб и тюленей (поэтапно) | Создана специализированная лабораторию в Актау | 2009-2010гг. I этап Акимат Мангыстауской области, МСХ, нефтяные компании |  | Акимат Мангыстауской области, нефтяные компании |
| 3.2. Инвентаризация земель прикаспийских областей и выявление экологически нарушенных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель. | Информация в Правительство | 2008-2010гг. МСХ, МЭМР, АЗР, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет |
| Изучение влияния нефтегазовых работ на биологические ресурсы шельфа Каспия в пределах Атырауской и Мангыстауской областей. | Информация Акиматов Атырауской и Мангыстауской областей | 2008-2009гг. Подрядные организации |  | Бюджеты Атырауской и Мангыстауской областей |
| IY. Работа с общественностью региона по управлению окружающей средой Каспийского моря. Цель: Обеспечение участия населения прибрежной зоны в управлении окружающей средой Каспийского моря. |
| Задача 1. Повысить информированность населения об экологических проблемах Каспийского моря. |
| 1.1. Организация системного экологического просвещения широких слоев общественности Прикаспийского региона в области сохранения экосистемы Каспия (поэтапно). | Широкое освещение проблем экологии региона в СМИ | 2008-2010гг. Iэтап. МИиК, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский бюджет и бюджеты Акиматов прикаспийских областей |
| Задача 2. Обеспечить широкое участие представителей общественности региона в управлении окружающей средой Каспийского моря. |
| 2.1. Организация широкого общественного обсуждения социальных и экологических аспектов развития морских нефтегазовых операций. | Общественные слушания, публикации в СМИ | 2008-2010гг. Iэтап. МЭМР, нефтяные компании, Акиматы прикаспийских областей |  | Средства нефтяных компаний |
| 2.2. Обеспечение доступа общественности к принятию решений (поэтапно). | Обеспечен доступ общественности к экологической информации | 2008-2010гг. Iэтап. Все госорганы |  | Республиканский бюджет и бюджеты прикаспийских областей |
| Задача 3. Организовать сеть экологического туризма вокруг Каспийского моря |
| 3.1. Подготовка и реализация пилотных проектов в Атырауской и Мангистауской областях для развития экологического туризма на побережье Каспийского моря. | Пилотные проекты | 2008-2010гг. МТиС, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский и местные бюджеты, инвестиции доноров |
| 3.2. Разработка Программы развития экотуризма и спортивно-любительского рыболовства в прикаспийских областях. | Программы экотуризма | 2008-2010гг. МТиС, Акиматы прикаспийских областей |  | Республиканский и местные бюджеты, инвестиции доноров |