Proyecto Piloto Demostrativo

Control de la Contaminación y la Erosión en la Cuenca del Río Pilcomayo

Países Involucrados

Bolivia, Argentina y Paraguay

Ejecutor

Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la Cuenca del Plata (CIC), República de Bolivia

Localización

Cuenca alta del Pilcomayo, Municipio de Cotagaita, Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí de la República de Bolivia.

Plazo de Ejecución

3 años

Introducción

La problemática ambiental en la cuenca del río Pilcomayo, surge tanto en la contaminación del agua, principalmente por las actividades mineras pasadas y actuales, como por los procesos de erosión de suelos y sedimentación en la red hidrográfica.

Entre los principales impactos de la contaminación del agua podemos destacar la presencia de sedimentos con metales pesados a lo largo del río Pilcomayo, con efecto de contaminación de los suelos en la rivera de los ríos, reducción del área de cultivo, pérdida de la biodiversidad acuática.

Entre los principales impactos de la erosión y sedimentación, a nivel local y global, podemos destacar las fuertes riadas en épocas de lluvia, la colmatación de los ríos, socavación de los taludes del río, retrocesos de los ríos y generación de puntos críticos con alta probabilidad de desvío de los cursos de agua.

El conjunto de estos impactos tiene influencia no solamente en la cuenca alta, sino también en la cuenca baja. Así estos problemas trascienden al nivel transfronterizo entre Bolivia, Paraguay y Argentina.

El presente proyecto incide en la reducción tanto de los riesgos de la contaminación de los pasivos mineros, como en la erosión de suelos y deposición en los cursos de agua de los ríos. Se propone hacer el control y mitigación de los pasivos ambientales del Distrito Minero de Tasna Buen Retiro; educación y capacitación para la adecuación ambiental en la minería cooperativizada; control y mitigación de la erosión y sedimentación a través de concursos participativos, que se complementarán con el monitoreo de la calidad de agua y sedimentos en los cursos de agua en el nivel local y global.

Fin

Contribuir al desarrollo socioeconómico y mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona de influencia del sistema de recursos hídricos de la Cuenca del Río Pilcomayo mediante la replica de acciones de control y mitigación de la contaminación minera así como erosión de suelos y deposición en la red hidrográfica.

Propósito

Experiencia de gestión local en la Cuenca de Cotagaita implementada que contribuya a reducir, tanto el riesgo de colapso de los pasivos ambientales y la contaminación minera cooperativizada, como la erosión de los suelos y la colmatación de los ríos, a través de un conjunto de acciones focalizadas en sus causas.

Componentes y Productos

| Componentes | Productos |
| --- | --- |
| Control y mitigación de los pasivos ambientales del Distrito Minero de Tasna: capacitación para adecuación ambiental de la mineria cooperativizada. | Proyecto “Control y Mitigación Ambiental Dique de Colas Tasna Buen Retiro”: mejoramiento del estado del túnel de drenaje, manejo de aguas y obras complementarias (muro perimetral de contención; cobertura de la plataforma del dique, diques transversales de desarenación aguas arriba de los túneles principal y secundario). |
|  | Gestión ambiental comunitaria implementada y recursos humanos de una cooperativa minera con los conocimientos y habilidades para desarrollar la adecuación ambiental en el distrito minero de Tasna. |
| Control y mitigación de la erosión de suelos y colmatación de los ríos. | Tanto las comunidades y sus líderes conservacionistas, como las autoridades municipales y su equipo técnico disponen de capacidad técnica y actitud proactiva hacia el control de erosión de suelos y desarrollo sostenible. |
|  | Los agricultores de las comunidades disponen de una actitud proactiva hacia el desarrollo sostenible, realizando concientemente prácticas conservacionistas, biomecánicas y de reforestación. |
| Sistema de monitoreo de la calidad de agua y sedimentación | Sistema de monitoreo, evaluación y divulgación de la calidad del agua y sedimentos elaborado y en funcionamiento. |

Costos y Financiamiento

| Componentes | Aporte por fuentes | Costo Total (US$) |
| --- | --- | --- |
|  | Agencia Financiadora | COMIBOL | Proyecto Pilcomayo | FEN COMIN | HAM Cota-gaita | Aporte Local (Agricultores) |  |
| A. Contaminación de Pasivos Ambientales | 478.900 | 188.100 |  | 8.000 |  |  | 675.000 |
| B. Erosión y Sedimentación | 321.100 |  | 25.000 |  | 10.000 | 420.438 | 776.538 |
| C. Sistema de Monitoreo de la Calidad y Sedimentación |  | 36288 | 103.073 |  |  |  | 139.361 |
| TOTAL (US$) | 800.000 | 224.388 | 128.073 | 8.000 | 10.000 | 420.438 | 1.590.898 |
| % | 50 | 14 | 8 | 0,5 | 0,6 | 26 | 100 |

Nota

- Al aporte de la COMIBOL debe adicionarse la coordinación para supervisión técnica, equivalente al 5% de US$ 627.000 para la construcción del Túnel (US$ 31.350).

- El aporte de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) es en especie (equipos, materiales, etc.) e incluye la coordinación en la supervisión técnica.

- El aporte de la Honorable Alcaldía Municipal de Cotagaita consiste en la coordinación de la supervisión técnica.

- El aporte local de los agricultores será mediante la provisión de mano de obra en la construcción de obras estructurales.

Observaciones

El presente Proyecto Piloto es relevante desde el punto de vista de la conservación y preservación de la integridad del sistema de recursos hídricos en la cuenca del Pilcomayo porque incide sobre las causas del problema; Reduce el riego de colapso de pasivos ambientales; contribuye a la adecuación ambiental de la minería actual cooperativizada; reduce la erosión de suelos y colmatación de los ríos y monitorea la calidad del agua y los sedimentos.

Cabe señalar que en el Componente 1, la construcción del túnel en el Proyecto “Control y Mitigación Ambiental Dique de Colas Buen Retiro”, es la solución más conveniente pues desde un punto de vista financiero el flujo de caja incremental muestra que el Proyecto arroja un beneficio neto de US$ 4.9 millones, pues sería más costoso posponer la reparación del túnel y cargar con los costos de limpieza y eventualmente tener que efectuar un proyecto de reparación.

Desde el punto de vista económico, el Proyecto muestra una marcada diferencia entre los flujos de la situación “con y sin proyecto”, esto es así porque existe la certeza que en el corto plazo el túnel colapsará, así el costo de limpieza del escenario “sin proyecto” es considerablemente más elevado que la inversión a realizar con el proyecto”.

Por lo tanto, reconsidera que la implementación del presente Proyecto Piloto generará impactos positivos en el ámbito ambiental y contribuirá al desarrollo económico productivo, tanto a nivel local como a nivel global dentro de la cuenca del Pilcomayo.